
ANÁLISE DO CONTRATO 98063.0

Objeto: Plenário

Contratada: MONTREAL INFORMÁTICA LTDA (Censi - Benguigui)

Valor: r$ 7.789.920,00

Prazo proposto: 120 dias


Fase 1 - Desenvolvimento
- 40 dias


Fase 2 - Testes

- 10 dias


Fase 3 - Instalação

- 20 dias

           Fase 4 - Testes

- 10 dias


Fase 5 - Operação Exp.
- 30 dias

657819376738369326879326779788482658479325756485451461001119930208


