| EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 98/20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objeto | Prestação de serviços continuados por alocação de postos de trabalho nas áreas de orçamento, fiscalização, segurança do trabalho, projeto e design, incluindo fornecimento de materiais e de serviços sob demanda, pelo período de doze meses. |  |
| SRP? Não | Valor Global Anual Estimado: R$ 10.848.238,82 (dez milhões oitocentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos). |  |
| Data de divulgação do Edital: 9/9/2020 - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, no “Jornal Correio Braziliense”, editados em Brasília-DF e nos sítios eletrônicos: /www.gov.br/compras/pt-br/ e www.camara.leg.br. - Início do prazo para anexação ao sistema eletrônico da proposta e dos documentos de habilitação. |  |  |
| Data de abertura: 22/9/2020 às 10h no sítio eletrônico www.gov.br/compras/pt-br/ UASG: 10001 |  |  |
| Licitação Exclusiva ME/EPP? Não |  | Há Itens Exclusivos ME/EPP? Não |
| Vistoria? Facultativa Veja Título 4 do Anexo n. 1. Telefone para contato: (61) 3216-4195 |  | Amostra/Protótipo/Demonstração/Prova de Conceito? Não |
| Pedidos de esclarecimentos e Impugnação Até as 18h30 do dia 17/9/2020 exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br |  |  |
| Informações Adicionais |  |  |
| Telefones: (61) 3216-4906 e 3216-4907. E-mail: cpl.dg@camara.leg.br |  | Endereço: Câmara dos Deputados Comissão Permanente de Licitação Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1406. Praça dos Três Poderes Brasília – DF. CEP: 70160-900. |
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59. |  |  |
| Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF. |  |  |
| Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR). |  |  |
| Telefone em caso de dúvidas ou problemas técnicos relacionados à utilização do Portal de Compras do Governo Federal: 0800-978-9001. |  |  |
| Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Câmara dos Deputados pelo endereço www.gov.br/compras/pt-br/ selecionando as opções Consultas > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “10001”. O Edital está disponível para download nos endereços www.gov.br/compras/pt-br/ e www.camara.leg.br (Transparência>Licitações e Contratos>Editais>Pregão Eletrônico). |  |  |

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	3

2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO	3

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	4

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	5

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	10

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	10

7. DA FASE COMPETITIVA	11

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE	12

9. DA NEGOCIAÇÃO	13

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA	13

11. DA HABILITAÇÃO	14

12. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	16

13. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL	17

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	17

15. DO FORO	18

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	19

ANEXO N. 2 - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	25

ANEXO N. 2-A - MATERIAIS SOB DEMANDA	43

ANEXO N. 2-B - SERVIÇOS SOB DEMANDA	66

ANEXO N. 3 - DA CONTRATAÇÃO	68

ANEXO N. 4 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	83

ANEXO N. 5 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	88

ANEXO N. 6 - ORÇAMENTO ESTIMADO	112

ANEXO N. 7 - MODELO DOS ARQUIVOS	141

ANEXO N. 8 - TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO	143

ANEXO N. 9 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	148

ANEXO N. 10 - MODELO DA ORDEM DE FORNECIMENTO	152

ANEXO N. 11 - MODELO DE REQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	153

ANEXO N. 12 - MINUTA DO CONTRATO	154

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 456.226/2019, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", na forma de execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei n. 10.520, de 2002; pelo Decreto n. 10.024, de 2019; pela Portaria n. 1, de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar n. 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como “REGULAMENTO”, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001; pela Resolução n. 3, de 2011, da Câmara dos Deputados e pela Lei n. 8.666, de 1993, no que couber.

# DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é a prestação de serviços continuados por alocação de postos de trabalho nas áreas de orçamento, fiscalização, segurança do trabalho, projeto e design, incluindo fornecimento de materiais e de serviços sob demanda, pelo período de doze meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

    - Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema eletrônico (Comprasnet) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

# DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

    - O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

    - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema eletrônico e vincularão os participantes e a Câmara dos Deputados.

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,  por meio do envio da petição ao Pregoeiro, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

    - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de seu recebimento.

    - As respostas às impugnações apresentadas serão divulgadas pelo sistema eletrônico.

Eventuais modificações no Edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

# DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no sistema eletrônico provido pelo Ministério da Economia, por meio do sítio eletrônico www.gov.br/compras/pt-br/.

    - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, pelo qual poderão também informar-se a respeito do seu funcionamento.

    - Caberá à licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Câmara dos Deputados por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Não poderão participar deste Pregão:

- empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme artigo 87, inciso III da Lei n. 8.666, de 1993, e artigo 135, inciso III do REGULAMENTO, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei n. 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

- sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

- empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

- empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

- sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

- consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

- servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados;

- cooperativas de mão de obra, com base no Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, conforme disposto no Anexo n. 8.

    - A participação no certame de empresas em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, fica condicionada à apresentação de certidão positiva de recuperação judicial e de certidão de aptidão econômica e financeira emitida pelo juízo em que tramita a recuperação judicial.

# DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Após a divulgação do Edital, as licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Título, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

    - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

    - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

    - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

    - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

    - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei n. Complementar 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

A licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para prestação dos serviços e fornecimento dos materiais objeto desta licitação para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta e dos documentos de habilitação deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério da Economia para registro no Sicaf.

Em se tratando dos serviços vedados descritos no artigo 17 da Lei Complementar n. 123, de 2006, sobretudo os descritos no inciso XII – cessão ou locação de mão de obra –, a licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar e apresentar proposta isenta de qualquer benefício tributário do SIMPLES NACIONAL.

A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte incursa em qualquer das hipóteses tratadas pelos parágrafos 5o-B a 5o-E do artigo 18 da Lei Complementar n. 123, de 2006, poderá apresentar proposta com os benefícios tributários do SIMPLES NACIONAL.

Da Apresentação da Proposta (observar o disposto no Título 10 deste Edital)

A licitante deverá anexar ao sistema eletrônico a proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo n. 7, no prazo fixado no item 4.1 deste Título.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

    - No caso de licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverão integrar a proposta as seguintes declarações:

- declaração da licitante de que, em se tratando dos serviços vedados descritos no artigo 17 da Lei Complementar n. 123, de 2006, notadamente os descritos no inciso XII (cessão ou locação de mão de obra), ressalvados os serviços listados nos parágrafos 5o-B a 5o-E do artigo 18 da referida Lei, a proposta apresentada não contempla qualquer benefício tributário referente ao SIMPLES NACIONAL, conforme os itens 4.7 e 4.8 deste Título;

- declaração da licitante de que, na hipótese de contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte inscrita no SIMPLES NACIONAL e executora de atividade vedada, a empresa ficará sujeita à exclusão obrigatória no SIMPLES NACIONAL a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõem o artigo 17, inciso XII e o artigo 31, inciso II da Lei Complementar n. 123, de 2006, devendo entregar à Câmara dos Deputados, à título de comprovação, cópia de ofício – com comprovante de entrega e recebimento, que comunique a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra e encaminhado pela Contratada à Receita Federal do Brasil até o último dia útil do mês subsequente ao da contratação, consoante artigo 30, § 1º, inciso II da Lei Complementar n. 123, de 2006.

    - Deverá integrar a proposta declaração da licitante de que será responsável pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que tem conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605, de 1998 e a Lei n. 12.305, de 2010, além da NBR 10.004.

    - A licitante não beneficiada pela desoneração da folha de pagamento instituída pela Lei n. 12.546, de 2011, alterada pela Lei n. 13.161, de 2015, deverá apresentar:

- declaração da licitante, sob as penas da Lei, de que não recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do artigo 22 da Lei n. 8.212, de 1991, na forma do caput do artigo 7º (ou 8º) da Lei n. 12.546, de 2011;

- declaração da licitante, sob as penas da Lei, em que afirme ter ciência de que sua manifestação, conforme alínea “a” anterior, será remetida à Receita Federal do Brasil e que, em caso de constatação de falsidade, estará sujeita às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo do encaminhamento dos documentos ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade criminal da declarante.

    - A licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico, juntamente com a proposta, a seguinte documentação:

- documento emitido pelo Ministério da Previdência Social que comprove o valor do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) aplicado para cálculo do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT).

Dos documentos de Habilitação (observar o disposto no Título 11 deste Edital)

A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverá anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 4.1 deste Título, documentos que supram tais exigências.

    - A licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 4.1 deste Título, a seguinte documentação:

- declaração do Sicaf referente à habilitação do fornecedor (situação);

- os documentos que não estejam contemplados no Sicaf;

- documentação complementar para fins de qualificação econômico-financeira, observado o disposto no subitem 4.10.2 deste Título:

c.1) balanço patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma da lei;

c.2) demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social exigível, apresentado na forma da lei;

c.3) declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administração Pública, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão e, se necessário, também aqueles encerrados nos anos de 2019 e 2020, conforme modelo constante do Anexo n. 5;

c.3.1) informar, se necessário, separadamente, os contratos encerrados em  2019 e 2020;

c.4) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão;

c.4.1) as empresas que estejam em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial deverão apresentar a documentação exigida no subitem 3.2.1 do Título 3 deste Edital;

- documentação para fins de qualificação técnico-operacional, observado o disposto no subitem 4.10.3 deste Título:

d.1) atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado que comprove(m) aptidão na gestão de recursos humanos, demonstrando que a licitante administra ou administrou, satisfatoriamente, no mínimo, 33 (trinta e três) postos de trabalho;

d.1.1) será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica;

d.1.2) o(s) atestado(s) ou a(s) declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços prestados, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada(s) no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB;

- cópia(s) de contrato(s), atestado(s) ou declaração(ões) que comprovem experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, até a data da sessão pública de abertura deste Pregão, na prestação de serviços terceirizados.

e.1) os períodos concomitantes serão computados uma única vez;

e.2) para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos outros documentos idôneos, mediante diligência do Pregoeiro.

    - Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão comprovar o seguinte:

- índices de Liquidez geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, índices calculados com base nas demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da licitação, exigíveis na forma da lei;

- Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado para a contratação;

- Patrimônio Líquido superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da abertura da licitação.

      - Caso o valor total constante na declaração de que trata a alínea “c.3” deste item apresente divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a licitante deverá apresentar as devidas justificativas.

    - O(s) atestado(s) e/ou a(s) declaração(ões) apresentado(a)(s) deve(m) permitir a obtenção das seguintes informações:

- indicação do CNPJ, razão social e endereço completo da pessoa jurídica emissora do atestado e/ou da declaração;

- informação do local e da data de expedição do atestado e/ou da declaração;

- descrição da data de início e do término da prestação dos serviços referenciados no documento.

      - O(s) atestado(s) e/ou a(s) declaração(ões) deverá(ão) preferencialmente estar impresso(a)(s) em papel timbrado da pessoa jurídica que o(a)(s) emitiu, com a descrição do nome completo, do cargo, da função e conter a assinatura legível do responsável e, adicionalmente, conter dados sobre contatos de telefone e e-mail do responsável pela emissão do atestado e/ou da declaração.

      - A licitante, caso solicitado pelo Pregoeiro, deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, entre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

      - Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução.

    - As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sicaf.

    - As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão anexar ao sistema eletrônico a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º da Lei Complementar n. 123, de 2006.

  - A licitante que não anexar ao sistema eletrônico a documentação exigida neste Título terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, ressalvado o disposto no item 11.3 do Título 11 deste Edital.

  - Na hipótese de a licitante informar em sua proposta que adere ao PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), o Pregoeiro poderá solicitar o respectivo comprovante de adesão e a demonstração da formação dos custos, caso os valores apresentados na proposta considerem eventuais descontos aos empregados.

  - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, caso solicitados pelo Pregoeiro, serão encaminhados pela licitante mais bem classificada após o encerramento do envio de lances, na forma do disposto no item 9.3 do Título 9 deste Edital.

# DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio eletrônico indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.

# DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

    - A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema e poderá ser acompanhada, em tempo real, por todos os participantes.

Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

O sistema eletrônico selecionará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.

Somente as licitantes com propostas classificadas pelo Pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

  - O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço global anual para o item, observado, em qualquer caso, o disposto no item 10.2 do Título 10 deste Edital.

# DA FASE COMPETITIVA

Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

A licitante será imediatamente informada do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública de lances e as regras estabelecidas neste Título.

A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

Durante a sessão pública de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

    - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.gov.br/compras/pt-br/.

Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

Do Modo de Disputa

Para o presente Pregão, será adotado para o envio de lances o Modo de Disputa Aberto: as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento definido neste Edital.

    - A etapa de envio de lances na sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública de lances.

    - A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o subitem anterior será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

    - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública de lances será encerrada automaticamente.

    - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema eletrônico, o Pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

    - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 0,1% (um décimo por cento), e incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

# DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

    - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser considerada vencedora.

    - Não tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista neste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

    - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema eletrônico fará um sorteio, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme artigo 45, inciso III da Lei Complementar n. 123, de 2006.

    - A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

    - O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

    - Em não se confirmando a condição de vencedora à microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será o estabelecido no artigo 3º, § 2º da Lei n. 8.666, de 1993.

Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

# DA NEGOCIAÇÃO

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

Finalizada a negociação, a licitante deverá enviar a proposta e, se necessário, os documentos complementares solicitados, adequada ao último lance ofertado após a negociação, via sistema eletrônico, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas, contado da solicitação por meio do sistema eletrônico.

    - Caso o Pregoeiro interrompa a sessão na fluência do prazo de envio de proposta ajustada ou documentos complementares, a contagem do referido prazo ficará suspensa até que a sessão seja retomada.

A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e/ou a documentação solicitada, terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

# DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado, por meio da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 4 deste Edital.

Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

    - Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar o preço global anual apresentado no orçamento estimado constante deste Edital.

Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências do Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, e à documentação a que se refere o subitem 4.9.5 do Título 4 deste Edital.

O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados neste Edital.

Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no Título 6 deste Edital.

No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

    - Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para contratação, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

# DA HABILITAÇÃO

A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do Sicaf (habilitação parcial), nos documentos por ele abrangidos e da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 4 deste Edital.

Na forma de documentação complementar, o Pregoeiro, se for o caso, solicitará a apresentação das justificativas referentes ao disposto no subitem 4.10.2.1 do Título 4 deste Edital.

A verificação pelo Pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova para verificar as condições de habilitação da licitante.

Os documentos remetidos por meio do sistema eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

    - Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

    - Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

    - Caso haja a participação de empresas estrangeiras, todos os documentos exigidos em equivalência com os apresentados por empresas nacionais, estando em língua estrangeira, poderão ser entregues, desde que acompanhados de tradução livre.

      - Na hipótese de a licitante vencedora ser estrangeira, para fins de assinatura do contrato, os documentos de que trata este subitem serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto n. 8.660, de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divulgação do resultado da fase de habilitação, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - Poderá ser concedida prorrogação do prazo previsto neste item 11.5, por igual período, a critério da Câmara dos Deputados, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

    - A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no Sicaf, a existência de registros impeditivos da contratação:

- no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

- por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no Sicaf, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao artigo 9º, inciso III da Lei n. 8.666, de 1993.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do melhor preço subsequente, dentre as licitantes classificadas, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

# DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer, de modo objetivo e conciso.

    - O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

    - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou rejeitando-a, motivadamente, em campo próprio do sistema eletrônico.

As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias, em campo próprio do sistema eletrônico.

As demais licitantes ficarão intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, via sistema eletrônico, no prazo de 3 (três) dias, contado da data final do prazo da recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto neste Título, importará na decadência desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não puderem ser aproveitados.

Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto.

O Pregoeiro encaminhará o processo devidamente instruído à Diretoria-Geral e proporá a sua homologação.

Caberá à Diretoria-Geral homologar o resultado da licitação.

# DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

Os originais ou as cópias autenticadas eventualmente solicitados deverão ser enviados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação; e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

    - As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

    - No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível às licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

    - Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

- na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

- pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

- por carta;

- ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.gov.br/compras/pt-br/.

    - Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

    - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

Durante a execução contratual, sendo a Contratada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência o Contrato celebrado.

    - A manutenção da vigência contratual dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de execução do Contrato.

Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples.

    - A interessada deverá solicitar à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação a informação da importância a ser recolhida na GRU Simples, por meio dos números de telefones informados à página 1.

    - A GRU Simples deverá ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e preenchida com os seguintes campos:

- Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

- Recolhimento (Código): 28830-6;

- Número de Referência: 422.

    - O recolhimento deverá ser feito no Banco do Brasil, nos terminais de autoatendimento ou na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente no caixa, por meio da GRU Simples gerada.

# DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 8 de setembro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 1

# TERMO DE REFERÊNCIA

- DA JUSTIFICATIVA

A contratação pretende atender a demandas de planejamento estratégico, de elaboração de projetos e orçamentos e de fiscalização da execução de contratos da Câmara dos Deputados. As atribuições dos postos de trabalho pretendidos possuem natureza acessória e de apoio ao trabalho desenvolvido pelos engenheiros e arquitetos do quadro funcional da Câmara dos Deputados.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto deste Pregão correrá à conta de dotação existente com a seguinte classificação orçamentária:

- - Programa de Trabalho: 01.031.0553.4061.5664 – Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política (Administração Legislativa)

- Natureza da Despesa:

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.37 – Locação de Mão de Obra

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.30 – Material de Consumo

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conforme descrito no Caderno de Especificações (Anexo n. 2).

- DA VISTORIA TÉCNICA

  - Durante o prazo de elaboração de propostas, ficarão disponíveis os locais onde serão executados os serviços para realização de vistorias técnicas agendadas, para fins de conhecimento da natureza, da área e das condições de sua execução.

  - As vistorias técnicas serão agendadas na Coordenação de Engenharia de Obras da Câmara dos Deputados, por meio do telefone (61) 3216-4195.

  - Não tendo realizado a vistoria de que trata este título, a licitante não poderá arguir desconhecimento do local, da área ou da infraestrutura existente.

- DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - A proposta de preços será obrigatoriamente formulada na forma do modelo constante do Anexo n. 5, consignando os valores em PLANILHAS, conforme o disposto no item 5.10 deste Título, que informará os custos incorridos, e conterá os seguintes dados:

    - MONTANTE "A"

      - REMUNERAÇÃO – Consignar os valores unitários de salários conforme indicado no item 2.1 do Anexo n. 2, incluindo os adicionais previstos em lei, quando couber.

      - ENCARGOS SOCIAIS – Apresentar, em separado, planilha detalhada, discriminando os componentes dos encargos sociais e respectivos percentuais, bem como o percentual total e os valores resultantes. Nesse item não deverão ser incluídos os encargos relativos ao provisionamento das despesas com 13º salário, pois essas despesas serão pagas em conformidade com o disposto no Título 8 do Anexo n. 2. O percentual referente a encargos sociais deverá ser claramente indicado na proposta, podendo o Pregoeiro solicitar justificativa para os percentuais unitários e/ou total apresentados.

        - A Câmara dos Deputados não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

        - SAT - A Câmara dos Deputados adotou, para fins orçamentários, a alíquota de 3% (três por cento) para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT).

          - Ao elaborar sua proposta, cada licitante deverá cotar a alíquota para o SAT de acordo com o grau de risco desenvolvido pela empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, em obediência à Súmula n. 351 do Superior Tribunal de Justiça.

          - O SAT a ser cotado deve resultar da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) à alíquota definida no Anexo n. V do Decreto 3.048/99 atualizado.

          - A licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta, documento emitido pelo Ministério da Previdência Social que comprove o valor do FAP aplicado para cálculo do SAT.

    - MONTANTE "B"

      - GRUPO 1 - (custos adicionais)

- a licitante indicará cada item de formação de custo que compõe este grupo: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, uniformes, ferramentas, e outros itens necessários ao atendimento das disposições do Edital;

- é vedado à licitante incluir no montante referente ao auxílio-alimentação qualquer taxa que venha a ser cobrada pelas administradoras;

- em relação a auxílio-transporte, uniformes e ferramentas a licitante deve apresentar em separado, por categoria, a especificação dos custos de cada componente;

- idêntico procedimento deve ser adotado em relação a qualquer outro componente de custos deste grupo;

- dentro deste grupo, é da responsabilidade da licitante fazer constar os custos decorrentes de Convenção Coletiva que lhe vincule.

      - GRUPO 2 (Taxa de Administração): Fórmula para obtenção da Taxa de Administração (em percentual):

100

100

100

Tributos

-

1

100

Financeiras

Desp.

1

100

Indiretas

Despesas

1

100

Lucro

+

1

























































































































































        - A licitante deverá, sob pena de desclassificação, apresentar planilha detalhada da formação do percentual proposto para a Taxa de Administração, observado o disposto no subitem 5.1.2.2.3.

        - Integram a Taxa de administração, os percentuais relativos:

- ao lucro planejado pela licitante;

- às outras despesas indiretas, incorridas exclusivamente em função da futura execução do contrato, que não possam ser incluídas na composição dos montantes da planilha formadora do preço dos serviços;

- às despesas financeiras;

- aos seguintes tributos: ISS, COFINS e PIS/PASEP, devendo ser indicado o regime de tributação a que está submetida e considerar na cotação da taxa de administração os percentuais que reflitam os custos ou despesas efetivamente incorridos, considerando retenção, complementação e compensação em consonância com a legislação vigente;

d.1) a licitante cujo regime de tributação for pelo lucro real ou lucro presumido, no que diz respeito aos tributos de COFINS e PIS/PASEP, ou optante pelo Simples Nacional, no que diz respeito ao ISS, COFINS e PIS/PASEP, que cotar alíquotas diferentes dos percentuais limites definidos em lei, em decorrência de deduções ou compensações, deverá apresentar documento que justifique as alíquotas indicadas em sua planilha, observado o disposto nos itens 4.7 e 4.8 do Título 4 do Edital.

        - O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido não incidem diretamente sobre a atividade Contratada, mas sobre o lucro auferido pela pessoa jurídica, não sendo, portanto, admissível o lançamento de tais tributos na composição da Taxa de Administração, nos termos da Súmula n. 254 do Tribunal de Contas da União.

        - O percentual correspondente à Taxa de Administração deverá ser claramente expresso e incidirá sobre o somatório do TOTAL DO MONTANTE “A” + TOTAL DO GRUPO 1 DO MONTANTE “B”.

    - DESPESAS COM 13º SALÁRIO

      - Para o cálculo das despesas estimadas com o 13º salário, a licitante deverá considerar o valor da remuneração (item 2 da Planilha Resumida), acrescido dos encargos sociais fixados, correspondentes ao GRUPO “A” dos ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS informado, mais a taxa de administração definida na proposta de preços da licitante, observado o disposto no Título 8 do Anexo n. 2.

  - Auxílio-Alimentação e Auxílio-Transporte

    - O fornecimento de Auxílio-Alimentação e Auxílio-Transporte (se for o caso), deverá ser feito conforme exigências constantes do Anexo n. 2.

    - O ressarcimento referente ao Auxílio-Alimentação à Contratada dar-se-á em função dos parâmetros estabelecidos no Anexo n. 2.

  - Uniformes

    - Em consonância com o disposto no Anexo n. 2, a Contratada deverá, obrigatoriamente, fornecer uniforme para o pessoal em serviço.

  - Ferramentas

    - O fornecimento de ferramentas dar-se-á de acordo com o disposto no Anexo n. 2.

    - Para o fornecimento desses equipamentos, a licitante deverá informar em sua proposta os custos unitários de depreciação pela perda de valor do bem e de manutenção do equipamento.

      - Os preços de aquisição das ferramentas informados na planilha de depreciação da proposta não poderão ser superiores àqueles constantes do Orçamento Estimado (Anexo n. 6).

      - A planilha de depreciação da proposta deverá, obrigatoriamente, ser preenchida com o percentual para cálculo do valor residual e o prazo de vida útil definidos no Modelo da Proposta Completa (Anexo n. 5).

    - A depreciação dos equipamentos é um artifício de cálculo de Engenharia de Custos e não gera direito à Contratante de solicitar a propriedade do bem.

  - Sistema de Registro Eletrônico de Presença – SREP

    - O Órgão Responsável da Contratante poderá determinar à Contratada, após comunicação formal, a instalação de Equipamento(s) de Registro Eletrônico de Presença, conforme o disposto no Anexo n. 2.

    - A licitante deverá informar em sua proposta os custos unitários de depreciação pela perda de valor do bem e de manutenção do(s) relógio(s) de ponto eletrônico e, ainda, o valor referente à bobina térmica e ao software que serão utilizados no registrador.

      - O preço de aquisição do(s) relógio(s) de ponto eletrônico informados na planilha de depreciação da proposta não poderão ser superiores àqueles constantes do Orçamento Estimado (Anexo n. 6).

      - A planilha de depreciação da proposta deverá, obrigatoriamente, ser preenchida com o percentual para cálculo do valor residual e o prazo de vida útil definidos no Modelo da Proposta Completa (Anexo n. 5).

      - A depreciação dos equipamentos é um artifício de cálculo de Engenharia de Custos e não gera direito à Contratante de solicitar a propriedade do bem.

  - Materiais sob Demanda

    - O fornecimento de materiais sob demanda dar-se-á de acordo com o disposto no Anexo n. 2.

  - Serviços sob Demanda

    - O fornecimento de serviços sob demanda dar-se-á de acordo com o disposto no Anexo n. 2

  - Convenção Coletiva

    - Para o levantamento de custos e formação de preços estimados dos serviços envolvidos na contratação, a planilha orçamentária constante do Anexo n. 6 considerou a última convenção coletiva firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brasília (do empregado) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (do empregador).

    - A licitante deverá indicar expressamente em sua proposta de preços o instrumento coletivo adotado, a respectiva data-base e o número do registro no MTE.

    - Na excepcional hipótese de a licitante utilizar acordo coletivo de trabalho como parâmetro para formalizar sua proposta de preços e esse instrumento vier a perder a validade e/ou não for renovado no curso da contratação, a Contratada indicará ao Órgão Responsável, no prazo de 30 (trinta) dias, a convenção coletiva que passará a reger a avença.

      - Eventuais majorações de custos ou acréscimos de benefícios decorrentes da convenção coletiva eleita serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

  - Eventuais rubricas dispostas em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho que não se relacionem ao custo direto da venda do serviço, tais como “Participação nos Resultados” e “Abono substitutivo de Participação nos Resultados”, deverão ser consideradas nos custos indiretos da proposta.

  - Além das planilhas detalhadas de que trata o item 5.1 deste Título, a licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, a planilha resumida constante no Modelo da Proposta Completa, Anexo n. 5, sendo que o Pregoeiro poderá solicitar a comprovação da exequibilidade dos custos cujas planilhas apresentem valores considerados não compatíveis com os valores apresentados no orçamento constante deste Edital.

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da Contratada.

  - Os recebimentos dar-se-ão da seguinte forma:

  - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO: recebimento mensal, observado o disposto no Título 9 do Anexo n. 2;

  - FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS SOB DEMANDA: recebimento após a efetivação do fornecimento, observado o disposto nos Títulos 7 e 10 do Anexo n. 2;

  - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA: recebimento mensal, observado o disposto no Título 11 do Anexo n. 2.

- DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

  - Consideram-se órgãos responsáveis pela gestão dos serviços objeto do contrato a DIRETORIA GERAL e o DEPARTAMENTO TÉCNICO da Câmara dos Deputados, que, por meio da COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO e da COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS, designarão os fiscais responsáveis pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual.

  - A responsabilidade técnica dos serviços prestados, bem como sua gestão, é exclusiva dos engenheiros pertencentes ao quadro efetivo da Câmara dos Deputados, que possuem ART de cargo/função registrada no CREA.

Brasília, 8 de setembro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 2

# CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

- DO PESSOAL - QUALIFICAÇÃO

  - Para a adequada prestação dos serviços, a Contratada deverá indicar profissionais no quantitativo mínimo indicado no Título 2 deste anexo e com a qualificação e as características a seguir descritas:

### DESIGNER I

QUALIFICAÇÃO:

- Profissional de nível médio completo com experiência mínima compatível com  Nível Pleno - nas áreas de desenho industrial ou de arquitetura;

- com conhecimentos nas áreas de design de produto ou programação visual, de materiais e processos, tecnologia dos materiais e domínio de ferramentas e interfaces gráficas computadorizadas, tais como Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Ilustrator, Corel Draw, AutoCad e Solid Works, entre outros.

ATRIBUIÇÕES:

- Apoiar trabalhos e desenvolvimento de projetos de média e alta complexidade sob supervisão de servidor efetivo da Câmara dos Deputados;

- analisar problemas e propor soluções, na respectiva área de atuação, sob supervisão de servidor efetivo da Câmara dos Deputados;

- apoiar a elaboração de projetos nas áreas de programação visual — projetos gráficos — livros, cartazes, folders, sites, sinalização de edifícios, leiautes de exposições, cenários e outros sob supervisão de servidor efetivo da Câmara dos Deputados.

### DESIGNER III

QUALIFICAÇÃO:

- Profissional de nível médio completo com experiência mínima compatível com Nível Master - conhecimentos nas áreas de desenho industrial, arquitetura ou artes plásticas, com experiência na elaboração de cenários próprios para a gravação dos programas televisivos e desenvolvimento de projetos de cenografia;

- de design de produto e programação visual;

- de materiais e processos e de tecnologia dos materiais;

- Domínio de ferramentas e interfaces gráficas computadorizadas, tais como Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Ilustrator, Corel Draw, AutoCad e Solid Works, entre outros.

ATRIBUIÇÕES:

- Além das atividades de responsabilidade do designer I, deverá auxiliar o analista legislativo arquiteto na coordenação de projetos, participando da concepção, desenvolvimento e resolução de problemas técnicos;

- elaborar cenários próprios para a gravação dos programas televisivos e desenvolver projetos cenográficos sob supervisão de servidor efetivo da Câmara dos Deputados;

- executar trabalhos de apoio ao desenvolvimento de projetos de média e alta complexidade, analisando problemas e propondo soluções;

- prestar auxílio na elaboração de projetos nas áreas de programação visual — projetos gráficos — livros, cartazes, folders, sites, sinalização de edifícios, leiautes de exposições, cenários e outros;

- liderar e coordenar as atividades dos designers I;

- repassar aos profissionais liderados orientações emitidas pelos arquitetos responsáveis pela atividade desenvolvida;

- prestar auxílio na elaboração de projetos e na especificação de materiais executivos.

### PESQUISADOR DE PREÇOS

QUALIFICAÇÃO:

- Ensino Médio completo com experiência mínima compatível com Nível Pleno;

- Conhecimento técnico de materiais, equipamentos e seu emprego;

- Conhecimento e leitura de projetos e desenhos técnicos de engenharia e arquitetura;

- Conhecimentos avançados de planilhas eletrônicas e softwares de orçamentação.

ATRIBUIÇÕES:

- Auxiliar na pesquisa de cotação de materiais e serviços no mercado, seja por meio da rede de computadores, de consulta a publicações especializadas, contato telefônico ou pessoalmente;

- Auxiliar na pesquisa de especificações de materiais e serviços.

### PROJETISTA I

QUALIFICAÇÃO:

- Ensino Médio completo com experiência mínima compatível com Nível Pleno;

- Prática na elaboração de desenhos técnicos, maquetes eletrônicas e modelos virtuais;

- Bons conhecimentos de sistema CAD com experiência na produção de pranchas de desenhos;

- Conhecimentos básicos de projetos de arquitetura, ou de projetos de estruturas e de hidráulica, ou de projetos de elétrica e eletrônica ou de projetos de ventilação, condicionamento de ar e prevenção e combate a incêndio.

ATRIBUIÇÕES:

- Elaborar desenhos técnicos de arquitetura e de engenharia em sistema CAD, sob a supervisão dos projetistas de hierarquia superior;

- executar croquis a mão livre e finalizar desenhos em CAD;

- catalogar, digitalizar e organizar os arquivos impressos e eletrônicos de desenhos técnicos sob supervisão de engenheiros e/ou arquitetos do Quadro de Servidores Efetivos da Câmara dos Deputados;

- imprimir, cortar e dobrar pranchas de desenhos técnicos;

- prestar auxílio em vistorias, medições, levantamentos técnicos; realizar pesquisas e cadastrar especificações técnicas.

### PROJETISTA II

QUALIFICAÇÃO:

- Ensino Médio completo com experiência mínima compatível com Nível Sênior;

- Prática no desenvolvimento de projetos, detalhes e desenhos técnicos e modelos virtuais;

- Bons conhecimentos de sistema CAD e altamente treinado na operação;

- Conhecimento de projetos de arquitetura ou de projetos de estruturas e de hidráulica, ou de projetos de elétrica e eletrônica ou de projetos de ventilação, condicionamento de ar e prevenção e combate a incêndio.

ATRIBUIÇÕES:

- Elaborar desenhos técnicos de arquitetura e de engenharia em sistema CAD, utilizando o conhecimento adquirido ao longo da carreira e das informações obtidas junto a arquitetos, engenheiros, projetistas, fornecedores e catálogos de materiais;

- acompanhar e auxiliar as atividades dos Projetistas I;

- executar croquis a mão livre, elaborar desenhos técnicos em CAD e confeccionar maquetes e modelos virtuais em softwares específicos para a finalidade sob supervisão de engenheiros e/ou arquitetos do Quadro de Servidores Efetivos da Câmara dos Deputados;

- produzir desenhos técnicos para compatibilização de projetos sob supervisão de engenheiros e/ou arquitetos do Quadro de Servidores Efetivos da Câmara dos Deputados;

- gerenciar documentos impressos de arquitetura e de engenharia;

- realizar vistorias, medições e levantamentos técnicos para execução de projetos demandados por arquitetos e engenheiros;

- realizar listas e cadastramentos de materiais e de serviços em planilhas e nos sistemas de aquisição da Câmara dos Deputados sob supervisão de engenheiros e/ou arquitetos do Quadro de Servidores Efetivos da Câmara dos Deputados.

### PROJETISTA III

QUALIFICAÇÃO:

- Ensino Médio completo com experiência mínima compatível com Nível Master;

- Prática na concepção e no desenvolvimento de projetos, detalhes, desenhos técnicos e modelos virtuais;

- Bons conhecimentos de sistema CAD, altamente treinado na operação e com capacidade para o aprimoramento das rotinas de softwares de projetos;

- Conhecimento e domínio de projetos de arquitetura, ou de projetos de estruturas e de hidráulica, ou de projetos de elétrica e eletrônica ou de projetos de ventilação, condicionamento de ar e prevenção e combate a incêndio;

- Experiência na coordenação de atividades de projetos de edificação.

ATRIBUIÇÕES:

- Elaborar desenhos técnicos de alta complexidade de arquitetura e de engenharia em sistema CAD, utilizando o conhecimento adquirido ao longo da carreira e a partir das definições estabelecidas por arquitetos, engenheiros, fornecedores e catálogos de materiais;

- liderar e coordenar as atividades dos Projetista II e dos Projetistas I e repassar aos profissionais liderados orientações emitidas por engenheiros e arquitetos responsáveis pela atividade desenvolvida;

- executar croquis a mão livre, elaborar desenhos técnicos em CAD, confeccionar maquetes e modelos virtuais em softwares específicos para a finalidade e produzir imagens reais dos projetos elaborados;

- compatibilizar os elementos de cada projeto e fornecer diagnóstico preciso para a tomada de decisões dos arquitetos e engenheiros;

- auxiliar no dimensionamento de elementos necessários aos projetos;

- estabelecer procedimentos e rotinas para a produção dos documentos técnicos de arquitetura e de engenharia sob supervisão de engenheiros e/ou arquitetos do Quadro de Servidores Efetivos da Câmara dos Deputados;

- coordenar e realizar vistorias, medições e levantamentos técnicos para execução de projetos demandados por arquitetos e engenheiros, analisando problemas e propondo soluções;

- auxiliar o arquiteto ou engenheiro na elaboração de todas as peças que compõem os projetos básicos, tais como listas, cadernos de encargos e termos de referência, além de compatibilizar as informações de tais documentos com os desenhos elaborados;

- prestar assistência à fiscalização de contratos de obras e serviços firmados pela Câmara dos Deputados em atividades pertinentes à sua área de atuação.

### SUPERVISOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

QUALIFICAÇÃO:

- Ensino Médio completo com experiência mínima compatível com Nível Sênior;

- conhecimento de leis trabalhistas nos termos exigidos para a gerência das categorias profissionais contempladas neste certame;

- redação própria;

- conhecimentos de informática para a edição de textos e a elaboração de planilhas;

- conhecimento e leitura de desenho técnico;

- habilidade para estruturação de relatórios gerenciais;

- capacidade técnica de liderança, tratamento humanitário e bom relacionamento interpessoal com toda a equipe de trabalho.

ATRIBUIÇÕES:

- Realizar a interface entre o preposto da Contratada e a Câmara dos Deputados;

- supervisionar, coordenar e fiscalizar o bom andamento dos serviços;

- cuidar da disciplina e apresentação pessoal dos empregados;

- controlar a movimentação e frequência do pessoal;

- fiscalizar o uso e a distribuição dos materiais e equipamentos, bem como manter permanente contato com o Órgão Responsável sobre a execução do contrato;

- prestar assistência à fiscalização de contratos de obras e serviços firmados pela câmara em atividades pertinentes à sua área de atuação.

### TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I

QUALIFICAÇÃO:

- Curso técnico em nível médio com registro no Ministério do Trabalho e Emprego e experiência mínima compatível com Nível Pleno;

- conhecimento das normas regulamentadores do Ministério do Trabalho e Emprego e demais legislações afins;

- conhecimento dos equipamentos de proteção individual e coletiva;

- desejável: boa capacidade de iniciativa (pró-atividade) e comunicação;

- noção básica sobre legislação trabalhista.

ATRIBUIÇÕES:

- Auxiliar na realização de treinamentos e campanhas educativas;

- Auxiliar na identificação e eliminação de situações e condições de riscos.

### TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO II

QUALIFICAÇÃO:

- Curso técnico em nível médio com registro no Ministério do Trabalho e Emprego e experiência mínima compatível com Nível Sênior;

- conhecimento das normas regulamentadores do Ministério do Trabalho e Emprego e demais legislações afins;

- conhecimento dos equipamentos de proteção individual e coletiva;

- experiência em ministrar treinamento;

- conhecimento em práticas de gestão e controle documental;

- conhecimento em elaboração de planilhas em Excel;

- pró-atividade, facilidade de comunicação e liderança;

- noção básica sobre legislação trabalhista.

ATRIBUIÇÕES:

- Liderar e coordenar as atividades dos Técnicos de Segurança do Trabalho I e repassar a estes profissionais as orientações advindas dos engenheiros de segurança responsáveis pelas atividades desenvolvidas;

- Auxiliar a coordenar e realizar inspeções e levantamentos técnicos para execução de soluções de segurança demandados por engenheiros;

- auxiliar o planejamento e coordenação das ações de segurança do trabalho na Câmara dos Deputados;

- auxiliar na gestão documental e demais atividades administrativas relacionadas à segurança do trabalho;

- auxiliar na elaboração, atualização e controle de protocolos/procedimentos de segurança do trabalho;

- auxiliar na especificação de equipamentos e proteção individual;

- prestar assistência à fiscalização de contratos firmados pela Câmara dos Deputados no que diz respeito à segurança do trabalho, nas diversas áreas, especificamente quanto à fiscalizar e acompanhar as atividades nas áreas de construção civil, de instalação e manutenção predial, de serviços gráficos, de serviços de saúde e outros;

- auxiliar na elaboração relatórios técnicos de Segurança do Trabalho;

- auxiliar na ministração de treinamentos e campanhas educativas em segurança do trabalho;

- identificar e eliminar situações e condições de riscos.

### TÉCNICO EM OBRAS PÚBLICAS I

QUALIFICAÇÃO:

- Ensino Médio completo com experiência mínima compatível com Nível Pleno;

- conhecimento de materiais e equipamentos empregados em obras;

- experiência em execução, fiscalização e(ou) acompanhamento de obras e(ou) serviços de engenharia;

- noção básica sobre legislação trabalhista.

ATRIBUIÇÕES:

- Auxiliar na execução, fiscalização e acompanhamento de obras civis e serviços;

- preparar esboços e desenhos;

- elaborar planilhas quantitativas;

- elaborar listagens de materiais;

- acompanhar cronogramas de execução das obras e serviços;

- cadastrar especificações técnicas fornecidas pelos engenheiros e/ou arquitetos do Quadro de Servidores Efetivos da Câmara dos Deputados;

- vistoriar, sob orientação de servidor da Câmara dos Deputados ou acompanhando-o, serviços em execução, tais como topografia, solos, estruturas, instalações e acabamentos;

- coletar amostras para análises e registrar dados para o desenvolvimento de projetos e para a realização de medições;

- auxiliar no preparo de relatórios.

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação.

### TÉCNICO EM OBRAS PÚBLICAS II

QUALIFICAÇÃO:

- Ensino Médio completo com experiência mínima compatível com Nível Sênior;

- conhecimento de materiais e equipamentos empregados em obras;

- experiência em execução, fiscalização e(ou) acompanhamento de obras e(ou) serviços de engenharia;

- noção básica sobre legislação trabalhista.

ATRIBUIÇÕES:

- Auxiliar engenheiros e arquitetos na execução, assim como os Técnicos em Obras e Serviços III na fiscalização e acompanhamento de obras civis e serviços;

- reparar esboços e desenhos;

- elaborar planilhas quantitativas sob supervisão de engenheiros e/ou arquitetos do Quadro de Servidores Efetivos da Câmara dos Deputados;

- elaborar listagens de materiais sob supervisão de engenheiros e/ou arquitetos do Quadro de Servidores Efetivos da Câmara dos Deputados;

- acompanhar cronogramas de execução das obras e serviços;

- cadastrar especificações técnicas sob supervisão de engenheiros e/ou arquitetos do Quadro de Servidores Efetivos da Câmara dos Deputados;

- vistoriar, sob orientação de servidor da Câmara dos Deputados ou acompanhando-o, serviços em execução, tais como topografia, solos, estruturas, instalações e acabamentos;

- coletar amostras para análises e registrar dados para o desenvolvimento de projetos e para a realização de medições;

- auxiliar no preparo de relatórios;

- ler e interpretar projetos de arquitetura e engenharia nas diversas áreas sob supervisão de engenheiros e/ou arquitetos do Quadro de Servidores Efetivos da Câmara dos Deputados;

- realizar acompanhamentos e medições em obras e instalações, auxiliando o corpo de engenheiros e arquitetos na fiscalização;

- auxiliar os Técnicos em Obras e Serviços III em suas tarefas;

- utilizar softwares gráficos para desenhos de arquitetura e engenharia;

- repassar aos profissionais liderados orientações emitidas por engenheiros e arquitetos responsáveis pela atividade desenvolvida.

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação.

### TÉCNICO EM OBRAS PÚBLICAS III

QUALIFICAÇÃO:

- Ensino Médio completo com experiência mínima compatível com Nível Master;

- conhecimento de materiais e equipamentos empregados em obras;

- experiência em execução, fiscalização e(ou) acompanhamento de obras e(ou) serviços de engenharia;

- noção básica sobre legislação trabalhista.

ATRIBUIÇÕES:

- Auxiliar engenheiros e arquitetos na execução, fiscalização e acompanhamento de obras civis e serviços;

- preparar esboços e desenhos;

- elaborar planilhas quantitativas;

- elaborar listagens de materiais;

- acompanhar cronogramas de execução das obras e serviços;

- coordenar, supervisionar, acompanhar processos de aquisição e provisão de materiais necessários à execução dos serviços, prestando todo o apoio à fiscalização para o registro e cadastro dos materiais;

- cadastrar especificações técnicas sob supervisão de engenheiros e/ou arquitetos do Quadro de Servidores Efetivos da Câmara dos Deputados;

- vistoriar, sob orientação de servidor da Câmara dos Deputados ou acompanhando-o, serviços em execução, tais como topografia, solos, estruturas, instalações e acabamentos;

- coletar amostras para análises e registrar dados para o desenvolvimento de projetos e para a realização de medições;

- preparar relatórios;

- ler e interpretar projetos de arquitetura e engenharia nas diversas áreas;

- realizar acompanhamentos e medições em obras e instalações, auxiliando o corpo de engenheiros e arquitetos na fiscalização;

- utilizar softwares gráficos para desenhos de arquitetura e engenharia;

- liderar e coordenar as atividades dos Técnicos em Obras e Serviços I e II e das equipes de trabalho responsáveis pela execução, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços;

- registrar em diário as ocorrências relativas aos serviços executados;

- auxiliar no controle de ferramentas e materiais;

- repassar aos profissionais liderados orientações emitidas por engenheiros e arquitetos responsáveis pela atividade desenvolvida;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação.

  - Da Comprovação da Experiência Profissional

    - A comprovação da experiência profissional quando exigida para a prestação dos serviços de cada categoria dar-se-á:

- em caso de empregado proveniente do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para o cargo;

- em caso de empregado proveniente da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou, ainda, de declaração original em papel timbrado, constando CNPJ e endereço completo da(s) pessoa(s) jurídica(s), onde os serviços foram prestados, com a descrição sucinta das atividades desenvolvidas na área, a qualificação e o nome do emitente da declaração, com assinatura reconhecida em cartório.

- DO RESUMO DO QUADRO DE PESSOAL E DOS SALÁRIOS

  - A Contratada deverá alocar, para a prestação dos serviços objeto do presente Edital, quadro de pessoal que obrigatoriamente atenda às exigências editalícias com, pelo menos, os quantitativos e salários indicados a seguir, por categoria:

| CATEGORIA | QUANT. MÍNIMA | SALÁRIO DE NO MÍNIMO R$ |
| --- | --- | --- |
| Designer I | 4 | 4.510,26 |
| Designer III | 3 | 8.450,97 |
| Pesquisador de preços | 7 | 4.611,86 |
| Projetista I | 13 | 4.630,12 |
| Projetista II | 8 | 6.991,80 |
| Projetista III | 12 | 9.193,60 |
| Supervisor técnico-administrativo | 1 | 9.071,35 |
| Técnico de segurança do trabalho I | 5 | 4.301,34 |
| Técnico de segurança do trabalho II | 1 | 5.007,22 |
| Técnico em obras públicas I | 1 | 4.652,95 |
| Técnico em obras públicas II | 4 | 7.049,34 |
| Técnico em obras públicas III | 7 | 8.924,72 |
| TOTAL | 66 |  |

    - Sem prejuízo de eventual alteração contratual fundamentada no art. 65, § 1°, da Lei n. 8.666/1993, o profissional indicado no quadro a seguir, cujo quantitativo já se encontra considerado na tabela constante do item 2.1 deste Título, poderá ser requisitado e dispensado a qualquer tempo pela Contratante, de acordo com a necessidade do serviço:

| CATEGORIA | QUANT. |
| --- | --- |
| Projetista III | 1 |

      - A Contratante encaminhará à Contratada solicitação formal de requisição e dispensa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

    - A Contratada estará obrigada a creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, que deverão ser de agências localizadas em Brasília-DF, até o quinto dia útil do mês posterior ao da prestação dos serviços, em horário bancário.

    - Todo o acréscimo salarial devido ao empregado será calculado sobre o salário do mês a que se referir e discriminado em folha de pagamento.

    - Possíveis reajustes aos salários fixados deverão obedecer à política salarial vigente das categorias.

    - A Contratada estará obrigada a reproduzir, no seu quadro de pessoal efetivamente ativado no contrato decorrente deste certame, as proporções mínimas abaixo discriminadas, para a contratação de pessoas com deficiência:

- até 200 postos de trabalho: 2% de pessoas com deficiência;

- de 201 a 500 postos de trabalho: 3% de pessoas com deficiência;

- de 501 a 1.000 postos de trabalho: 4% de pessoas com deficiência;

- de 1.001 em diante: 5% de pessoas com deficiência.

      - Em conformidade com a exigência constante deste subitem 2.1.4 e com o número mínimo de postos de trabalho exigidos no item 2.1 deste Título, o percentual corresponderá a 1 (uma) pessoa.

- DA FREQUÊNCIA E DAS SUBSTITUIÇÕES

  - A frequência por expediente será aferida mediante fiscalização da Contratante.

  - A Contratada deverá manter o quantitativo mínimo de pessoal estabelecido neste anexo, em caso de licença, faltas ou férias de qualquer empregado, devendo possíveis ausências serem supridas até trinta minutos após o início do expediente, salvo nas situações nas quais o Órgão Responsável, formalmente, dispensar a substituição.

    - As ausências de empregados não supridas serão apuradas e deduzidas da respectiva medição (fatura) mensal.

    - No caso de ausências não supridas, poderá ainda, ser aplicada sanção administrativa prevista no Anexo n. 4, salvo apresentação de motivo justificável e aceito pela Contratante.

  - O Órgão Responsável da Contratante poderá determinar à Contratada, após comunicação formal, a instalação de Equipamento(s) de Registro Eletrônico de Presença, no prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias e de, no máximo, 60 (sessenta) dias, obedecidas as disposições da Portaria MTE n. 1.510, de 2009.

    - O(s) Equipamento(s) de Registro Eletrônico de Presença a ser(em) instalado(s) deverá(ão) possuir, no mínimo, as especificações descritas na planilha do Orçamento Estimado (Anexo n. 6).

    - O(s) Equipamento(s) de Registro Eletrônico de Presença funcionará(ão) segundo as regras a serem estabelecidas pelo Órgão Responsável da Contratante, especialmente no que se refere a banco de horas.

    - O Órgão Responsável da Contratante poderá determinar à Contratada a suspensão do funcionamento do(s) Equipamento(s) de Registro Eletrônico de Presença e a sua retirada, caso constate a ineficácia dele e/ou a existência de algum prejuízo à gestão do contrato.

    - O pagamento correspondente à disponibilização do(s) Equipamento(s) de Registro Eletrônico de Presença será feito mensalmente, conforme valor mensal de depreciação e manutenção constante da proposta da Contratada, apenas após o início da prestação do serviço a ele atribuído e enquanto ele estiver em funcionamento adequado, valendo, se necessário, o critério pro rata die.

- DO TREINAMENTO

  - É obrigação da Contratada oferecer aos seus empregados, a suas expensas e sem possibilidade de ressarcimento, cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, de modo a disponibilizar, permanentemente, mão de obra especializada para a prestação dos serviços.

    - Para os cargos de Técnico de Segurança do Trabalho devem ser ofertados, em especial, os seguintes cursos:

  - curso básico da NR-10;

  - curso de supervisor em trabalho em altura, NR-35;

  - curso de supervisor de entrada em espaço confinado, NR-33;

  - curso de capacitação em segurança na construção civil, NR-18;

  - curso de capacitação em segurança em serviços de saúde, NR-32.

    - Cópia dos certificados de conclusão dos treinamentos deverá ser entregue ao Órgão Responsável quando do início da prestação dos serviços.

    - A aptidão para trabalho em altura e para trabalho em espaço confinado dos profissionais, após comprovada por meio dos exames médicos complementares, deverá ser registrada no atestado de saúde ocupacional (ASO) do trabalhador cuja cópia deverá ser entregue ao Órgão Responsável.

- DOS UNIFORMES

  - A Contratada deverá, obrigatoriamente, fornecer uniforme que a identifique e que atenda aos padrões mínimos de apresentação e higiene nas especificações e quantidades constantes da planilha do Orçamento Estimado (Anexo n. 6).

  - A distribuição dos uniformes será semestral, em 2 (duas) peças, por empregado, a partir do início do contrato, com entregas nos 1º e 7º meses da vigência contratual.

  - Os valores do uniforme e de eventuais despesas decorrentes de ajustes de tamanho correrão por conta da Contratada e não poderão ser descontados dos salários dos empregados.

  - O colete para o Técnico de Segurança do Trabalho deverá atender às especificações a seguir, conforme modelo constante do Título 12 deste anexo:

- tecido tactel, com forro;

- 2 (dois) bolsos frontais com fechamento por zíper plástico com carrinho duplo embutidos à altura da cintura;

- decote V sem lapela;

- cavas amplas (limitadas a 40% das laterais da peça);

- ajuste da cintura por caseado;

- abertura única na frente, para vestir e desvestir, com fechamento por zíper plástico com carrinho duplo, do mesmo padrão dos bolsos;

- costura: ponto simples no fechamento, na fixação de componentes e nos pespontos;

- chuleado à máquina (overloque) nas costuras de acabamento;

- cores: verde Munsell 2.5G 3/18 (tecido, zíperes e carrinho duplo) e branco (símbolos impressos no colete);

- os símbolos deverão ser impressos em “silk screen” com as seguintes dimensões propostas (LxA):

- j.1) símbolo lado direito do peito: (2x7) cm;

- j.2) símbolo lado esquerdo do peito: (10,5x7) cm;

- j.3) símbolo costas: (18,5x 13,5) cm.

- Obs.: os tamanhos apresentados poderão variar a fim de garantir a proporcionalidade dos símbolos quando da impressão no tecido.

- DOS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-TRANSPORTE

  - Auxílio-Alimentação

    - Além dos salários fixados, a Contratada ficará obrigada a fornecer auxílio-alimentação aos empregados, a ser pago até o 5º dia útil do mês em referência.

    - O valor do auxílio-alimentação deverá ser calculado de acordo com a convenção coletiva de trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas envolvidas na prestação dos serviços licitados, em valor não inferior a R$ 24,31 (vinte e quatro reais e trinta e um centavos), no seguinte quantitativo fixo:

- jornada segunda a sexta-feira = valor diário x 22;

Em que: 22 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados no mês em jornada de segunda a sexta-feira;

    - O valor do auxílio-alimentação deverá ser integralmente repassado aos empregados.

    - A Contratada poderá proceder às deduções previstas em instrumento coletivo de trabalho na concessão do auxílio-alimentação, desde que o valor líquido final desse auxílio seja igual ou superior a R$ 24,31 (vinte e quatro reais e trinta e um centavos), por dia.

  - Auxílio-Transporte

    - Além dos salários fixados, a Contratada ficará obrigada a fornecer, se for o caso, auxílio-transporte aos empregados, a ser pago até o 5º dia útil do mês em referência.

    - O auxílio-transporte (AT) deverá ser baseado no preço da passagem, trajeto de ida e volta residência/local de trabalho, considerando a utilização do bilhete único e o pagamento do segundo trecho apenas na proporção definida neste Edital, no seguinte quantitativo fixo:

- jornada de segunda a sexta-feira = ATx2x22;

Em que: 22 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados no mês em jornada de segunda a sexta-feira;

    - Eventual dedução no valor do auxílio-transporte deverá estar de acordo com o art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 7.418, de 1985, devendo ser consignado na proposta o valor das despesas a serem efetivamente incorridas.

    - Optando por fornecer transporte próprio ou realizar proposta alternativa de deslocamento dos funcionários que permita a diminuição dos valores referentes ao auxílio-transporte, a licitante deve apresentar planilha em separado, com a previsão detalhada de todos os elementos de custo, tais como combustível, manutenção do veículo, depreciação e outros porventura incidentes.

- DAS FERRAMENTAS

  - A Contratada deverá fornecer ferramentas, conforme especificações e quantidades constantes da planilha do Orçamento Estimado (Anexo n. 6), considerando que a indicação de marca de referência tem caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

    - As ferramentas deverão ser disponibilizadas no primeiro dia de prestação de serviços da Contratada.

  - No início do contrato não serão admitidas ferramentas usadas, mesmo em estado de meia-vida.

    - A Contratada terá 5 (cinco) dias úteis para substituir ou reparar qualquer elemento danificado das ferramentas. A violação desse prazo constituirá falta com penalização pecuniária.

      - A substituição ou reparo dos elementos danificados já está incluída nos itens Manutenção e Depreciação da planilha do Orçamento Estimado.

- DO 13º SALÁRIO

  - A Contratada deverá apresentar, até o dia 15 de dezembro, nota fiscal/fatura em separado, correspondente às despesas com o 13º salário, observadas as regras gerais de pagamento previstas no Título 4 do Anexo n. 3.

  - Se vier a ocorrer a prorrogação contratual prevista no item 1.2 do Anexo n. 3, a Contratada obriga-se a antecipar o pagamento do 13º salário dos seus empregados referente ao período anterior à prorrogação.

  - Na ocorrência da hipótese prevista no item anterior, as despesas referentes à antecipação do 13º salário serão pagas à Contratada mediante a apresentação, até o dia dez do mês subsequente ao da prorrogação contratual, de nota fiscal/fatura em separado, observadas as regras gerais de pagamento previstas no Título 4 do Anexo n. 3.

  - Havendo obrigatoriedade de antecipação do pagamento do 13º salário decorrente de acordo ou convenção coletiva, o procedimento para o pagamento dar-se-á nos termos do item anterior.

- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS

  - Do Prazo de Início da Prestação dos Serviços

    - A Contratada deverá estar apta a iniciar a prestação dos serviços objeto da presente licitação em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato.

      - O prazo referido no subitem anterior poderá ser postergado a critério da Contratante.

  - Os serviços serão prestados em todos os edifícios do complexo arquitetônico da Câmara dos Deputados, imóveis funcionais e outras áreas que venham a ser administradas pela Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, de acordo com as demandas apresentadas em cada ocasião.

  - Os serviços deverão ser realizados pela Contratada observada a jornada de trabalho legal de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e o intervalo de, no mínimo, 1 (hora) para almoço, nas janelas de horários definidas a seguir, conforme orientação do Órgão Responsável.

    - Os serviços serão realizados de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 22h, conforme definição do Órgão Responsável.

    - O Órgão Responsável, com vistas ao atendimento de necessidades excepcionais e particulares da Câmara dos Deputados, poderá estabelecer novos horários, desde que previamente definidos e comunicados à Contratada, a fim de evitar a realização de horas extras.

      - O labor extraordinário será, preferencialmente, alvo da compensação de jornada, mediante acordo individual escrito de compensação de horas ou previsão em eventual convenção coletiva, nos estritos limites estabelecidos pela Súmula n. 85 do Tribunal Superior do Trabalho, admitindo-se o pagamento de horas extras tão-somente quando absolutamente demonstrada, pelo Órgão Responsável, a impossibilidade da compensação de horas.

        - O valor constante do Orçamento Estimado referente à prestação de serviços extraordinários é meramente estimativo, e o pagamento será feito de acordo com os serviços efetivamente prestados.

        - O valor anual referente à prestação de serviços extraordinários constante do Orçamento Estimado (Anexo n. 6) é o que deve ser considerado na proposta da licitante.

  - Do Modo de Execução dos Serviços

    - Os serviços serão realizados de acordo com as orientações do Órgão Responsável, que definirá as tarefas e a frequência em que serão executadas, podendo proceder a qualquer alteração sempre que for necessário ou conveniente para a realização dos serviços.

    - As orientações referentes a serviços complementares serão formalizadas pelo Órgão Responsável e encaminhadas ao Supervisor Geral ou aos Encarregados, que se incumbirá de alocar o pessoal adequado à prestação requerida.

- DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA

  - Os materiais discriminados no Anexo n. 2-A deverão ser fornecidos pela Contratada sob demanda do Órgão Responsável.

    - Os quantitativos estimados são a média do consumo dos últimos anos. Assim, os quantitativos solicitados de materiais podem variar de acordo com a necessidade do serviço, desde que não ultrapassem o valor total licitado para o subitem 10.00 da planilha orçamentária (materiais sob demanda).

  - O material deverá ser entregue por requisição do Órgão Responsável, mediante emissão de Ordem de Fornecimento por e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 10.

  - O Órgão Responsável fará a requisição de material com a frequência que julgar conveniente, respeitando o intervalo mínimo de 10 (dez) dias entre uma requisição e outra.

    - O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Ordem de Fornecimento.

    - A confirmação do recebimento da Ordem de Fornecimento deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio

    - Local de entrega: por ocasião da entrega, a Contratada deverá entrar em contato com a Coordenação de Almoxarifados, por meio do telefone (61) 3216-4863, que designará o local para entrega dos materiais, em Brasília-DF.

    - Dia/Horário: Em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30.

    - É da responsabilidade da Contratada o transporte vertical e horizontal dos materiais até o local indicado.

  - O material (nacional ou importado) deverá ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

    - Caso o objeto ofertado seja importado, a Câmara dos Deputados poderá solicitar à Contratada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.

  - Para o objeto sem especificação de prazo de garantia/validade no Anexo n. 2-A, fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo do material.

  - A Contratada deverá fornecer materiais, conforme especificações constantes no Anexo n. 2-A, considerando que a indicação de marca de referência tem caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto

  - Os materiais deverão ser fornecidos durante toda a vigência do contrato.

  - É obrigatória a apresentação de consulta prévia formal de similaridade de marcas ao Órgão Responsável, constituindo falta grave a apresentação de material de marca diversa sem a realização de consulta prévia.

  - A Contratada terá 5 (cinco) dias úteis para, a suas expensas, substituir ou reparar qualquer elemento danificado dos materiais. A violação desse prazo constituirá falta com penalização pecuniária.

- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA

  - A prestação dos serviços discriminados no Anexo n. 2-B deverá ser efetuada por requisição da Câmara dos Deputados, mediante emissão de Requisição de Prestação de Serviços por e-mail, constando os itens de serviço, sua descrição e respectivas quantidades, conforme modelo constante do Anexo n. 11.

    - Os serviços deverão ser prestados pelo período de 12 (doze) meses.

    - A confirmação do recebimento da Requisição de Prestação de Serviços deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio.

    - O local de execução de cada serviço e o dia/horário para execução estarão descritos na respectiva Requisição de Prestação de Serviços.

  - Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações técnicas previstas no Anexo n. 2-B.

    - Para os serviços sem especificação de prazo no Anexo n. 2-B, fica estabelecido o prazo de execução de 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Prestação de Serviços.

  - Os comprovantes dos serviços executados deverão ser apresentados mensalmente juntamente com a nota fiscal.

  - Para os serviços executados fica estabelecido o prazo de garantia de 90 (noventa) dias, contados do término da prestação do serviço.

- DO MODELO

  - Integra este Edital o arquivo Colete - TST.pdf.

  - Cópia do arquivo relacionado neste Título está disponível nos sítios eletrônicos indicados a seguir: http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html. e www.gov.br/compras/pt-br/.

Brasília, 8 de setembro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 2-A

# MATERIAIS SOB DEMANDA

### B.01.01.005 - Bloqueador solar UV FPS 30 com propriedade repelente a insetos - bombona com 4L

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LUVEX.

CARACTERÍSTICA(S): Bombonas (4 Litros) de bloqueador solar com fator de proteção solar no mínimo de 30 (UV FPS 30) com propriedade repelente a insetos. Inodoro

UNIDADE: Bombona

### B.01.01.011 - Bota de segurança - couro nobuck

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MARLUVAS/50B26 CB.

CARACTERÍSTICA(S): botina de segurança confeccionada em couro nobuck ou microfibra; fechamento em cadarço; colarinho acolchoado; forração em tecido transpirável; palmilha de montagem em poliéster (não tecido) costurada/fixada junto ao cabedal; sem biqueira ou com biqueira termoplástica; solado em PU bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal; deverá permitir trabalhos com eletricidade; deverá possuir selo conforto.

COR(ES): preta ou marrom escura (café).

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fabrica, com identificação, quantidade do material e numeração da bota.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as numerações das botas de segurança serão repassadas à empresa fornecedora após o trâmite da compra.

UNIDADE: Par

### B.01.01.019 - Capa de nylon para proteger contra chuva

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a Proticap.

CARACTERÍSTICA(S): Capa para chuva com manga e capuz, fechamento frontal com botões plásticos de pressão, costura eletrônica.

UNIDADE: Unidade

### B.01.01.022 - Capacete para operário - aba frontal - Branco

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a  MSA

CARACTERÍSTICA(S): Capacete de segurança em polietileno de alta densidade, na cor BRANCA, tipo aba frontal, casco com nervuras, suspensão em tecido, com Faixa anti-suor, regulagem de tamanho com ajuste simples, apropriado para trabalhos com energia elétrica, com jugular ajustável.

UNIDADE: Unidade

### B.01.01.026 - Filtro para máscara respiratória

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a Ref. 6003 3M

CARACTERÍSTICA(S): Cartucho químico para Vapores orgânicos e gases ácidos compatível com o respirador de meia peça facial.

UNIDADE: Par

### B.01.01.028 - Cinto paraquedista

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a Gulin

CARACTERÍSTICA(S): Cinto de segurança, tipo paraquedista, com talabarte duplo (comp. max. 1,50m) e absorvedor de energia, produzido em material sintético, com 2 pontos de ancoragem - Frontal e dorsal - ajuste nas pernas e cintura.

UNIDADE: Conjunto

### B.01.01.032 - Filtro para máscara respiratória

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 5N11 3M

CARACTERÍSTICA(S): Filtro mecânico para poeiras, névoas e fumos. a ser utilizado de forma combinada com o cartucho. Compatível com o respirador de meia peça facial a ser adquirido.

UNIDADE: Par

### B.01.01.033 - Fita zebrada para isolamento

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M

CARACTERÍSTICA(S): Fita de sinalização (zebrada), com listas laranja e preta intercaladas-rolo 180 m x 65 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Rolo de 200 Metros.

UNIDADE: Rolo

### B.01.01.037 - Luva de látex

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a Ref. Mucambo

CARACTERÍSTICA(S): Luva de segurança em látex , espessura de 0,60mm, forrada internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante.

UNIDADE: Par

### B.01.01.040 - Luva de malha com pigmento

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a  Ref. LEDAN

CARACTERÍSTICA(S): Luva de malha tricotada em fios de algodão com acabamento em overloque e palmas pigmentadas em PVC.

UNIDADE: Par

### B.01.01.056 - Máscara PFF2 com válvula de exalação

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M

CARACTERÍSTICA(S): Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultra-sônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.

UNIDADE: Unidade

### B.01.01.058 - Mosquetão oval

CARACTERÍSTICA(S): dupla trava de segurança em rosca; abertura mínima de 19 mm e carga de ruptura de 25kN.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.01.01.059 - Óculos de segurança cinza

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a Ref. Carbografite

CARACTERÍSTICA(S): Óculos de segurança com armação e visor curvo, confeccionados em uma única peça de policarbonato, com proteção anti-risco, cor CINZA.

UNIDADE: Unidade

### B.01.01.060 - Óculos de segurança incolor

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a Ref. Carbografite

CARACTERÍSTICA(S): Óculos de segurança, com armação e visor curvo, confeccionados em uma única peça de policarbonato INCOLOR, com proteção anti-embaçante.

UNIDADE: Unidade

### B.01.01.064 - Protetor auditivo tipo plug

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M; MSA; VONDER

CARACTERÍSTICA(S): Protetor auricular tipo plug em silicone, lavável com proteção mínima de 15 dB(A) de atenuação pelo método NRRsf.

APLICAÇÃO: E.P.I.; proteção auditiva do usuário contra ruídos.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Deverá possuir C.A Aprovado pelo MTE e válido

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

GARANTIA MÍNIMA: 06 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Unidade

### B.01.01.066 - Respirador de meia peça facial

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M, modelo 6200.

CARACTERÍSTICA(S): Respirador de meia peça facial completa, com duplo filtro, inclusive cartucho VO e filtros para poeiras P2.

UNIDADE: Unidade

### B.01.01.067 - Retentor

CARACTERÍSTICA(S): Retentor para uso em respirador de meia peça facial, compativel como o cartucho fornecido

UNIDADE: Unidade

### B.01.01.080 - AVENTAL DE PVC, MEDIDAS 50 X 110CM

APLICAÇÃO: para segurança e proteção do trabalho.

MATERIAL: PVC.

MEDIDA(S): 50 X 110CM de largura e comprimento (aproximadamente).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: corpo inteiro na frente, contendo tiras fixadas no avental, que deverão ser amarradas no pescoço e na cintura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): deverá constar na embalagem do produto o C.A (Certificado de Aprovação) emitido pelo Ministério do Trabalho.

UNIDADE: Unidade

### B.01.01.081 - AVENTAL DE PVC, MEDIDAS 50 X 110CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Ref.: Promat modelo multitato 750 PT

CARACTERÍSTICA(S): Luvas em poliuretano, cor preta, acabamento liso, com forro em poliamida, sem costura, punho tricotado c/ elástico. tamanho P,M e G Deverá possuir Certificado de Aprovação aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e vigente.

UNIDADE: Par

### B.01.01.082 - CORDA TRANÇADA SINTÉTICA DE 12 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Ref. ALTISEG

CARACTERÍSTICA(S): Corda de segurança semi-estática 12mm na cor branca, carga de ruptura 20kN. Trançado triplo e alma central. Trançado externo em multi filamento de poliamida, trançado intermediário e alerta visual em multi filamento de polipropileno, trançado interno em multi filamento de poliamida e alma central torcida em multi filamento de poliamida. Possui fita de identificação interna.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Rolo com 50 metros.

UNIDADE: Rolo

### B.07.01.001 - BOBINA DE PAPEL SINTÉTICO FOSCO PARA IMPRESSÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:  SM360, SM370  SPMEDIA

CARACTERÍSTICAS: BRANCO FOSCO, resistente a água, espessura 150 micra

MEDIDAS: 914 mm X 30 m, de largura e comprimento.

APLICAÇÃO: para uso em plotter TX-3000 CANON, impressão jato de tinta.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação  e quantidade do material.

UNIDADE: Bobina

### B.07.01.002 - BOBINA DE TELA CANVAS PARA IMPRESSÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:  SERILON

CARACTERÍSTICAS: base d’água, semi-brilho, espessura entre 340 à 440 g/m²

MEDIDAS: 914 mm X 30 m, de largura e comprimento.

APLICAÇÃO: para uso em plotter TX-3000 CANON, impressão jato de tinta.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação  e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.01.003 - FILME TRANSLÚCIDO BACKLIGHT PARA IMPRESSÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:  Backlight IM420  SPMEDIA

CARACTERÍSTICAS:  Reverse print, Filme 100% poliéster, brilho, espessura  entre 110  à 150 micra.

MEDIDAS: 914 mm X 30 m, de largura e comprimento.

APLICAÇÃO: para uso em plotter TX-3000 CANON, impressão jato de tinta.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação  e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.01.004 - FILME  TRANSPARENTE CLEAR PARA IMPRESSÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:  CLEAR IM410 SPMEDIA

CARACTERÍSTICAS: brilho, espessura entre 100 à 110 micra.

MEDIDAS: 914 mm X 30 m, de largura e comprimento

APLICAÇÃO: para uso em plotter TX-3000 CANON, impressão jato de tinta.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.01.005 - VINIL AUTO-ADESIVO PARA IMPRESSÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:  0,08 FOSCO IM560  SPMEDIA

CARACTERÍSTICAS: vinil autoadesivo, espessura 80 micra, BRANCO FOSCO, para impressão jato de tinta (Dye & pigmentada).

MEDIDAS: 914 mm   de largura e entre 20 a 30 m de comprimento.

APLICAÇÃO: para uso em plotter TX-3000 CANON, impressão jato de tinta.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação  e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.01.006 - VINIL TRANSPARENTE AUTO-ADESIVO PARA IMPRESSÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:  0,08 TRANSPARENTE IM540  SPMEDIA

CARACTERÍSTICAS: vinil autoadesivo,  espessura 80 micra, transparente brilho, para impressão jato de tinta (Dye & pigmentada).

MEDIDAS: 914 mm   de largura e entre 20 a 30 m de comprimento.

APLICAÇÃO: para uso em plotter TX-3000 CANON, impressão jato de tinta.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação  e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.02.001 - VINIL ADESIVO ANTIDERRAPANTE PARA IMPRESSÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:  ANTIDERRAPANTE IMPRIMAX

CARACTERÍSTICAS: pvc calandrado, espessura de 140 micra, cola acrílica aquosa permanente (SuperTack), BRANCO, liner  130 g/m² siliconado.

MEDIDAS: largura entre 1,20 m  à 1,25m e no mínimo 25 m de comprimento.

APLICAÇÃO: para impressão eco solvente e látex.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.02.002 - VINIL REFLETIVO PARA IMPRESSÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:  REFLETIVO IMPRIMAX BRANCO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS: película refletiva comercial composta por microesferas de vidro e PET, BRANCO DIGITAL, espessura de 140 micra, liner entre 130g/m²  à 145g/m² siliconado, cola acrílica permanente atóxica.

MEDIDAS: largura entre 1,20 m  à 1,25m e comprimento entre 30m à 50m.

APLICAÇÃO: para impressão eco solvente e látex.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.02.003 - VINIL ADESIVO PARA IMPRESSÃO, ADESIVO COLA SOLVENTE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: IJ30-20  3M;  MPI3820 AVERY; ALLTAK PRINT FLEX

CARACTERÍSTICAS: pvc calandrado, BRANCO FOSCO,  espessura entre  90 micra  à 100 micra, liner entre 130g/m² à 150g/m², adesivo cola permanente, acrílico solvente transparente ou cinza.

MEDIDAS: largura de 1,52 m e comprimento mínimo de 50m.

APLICAÇÃO: para impressão eco solvente e látex.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.02.004 - VINIL ADESIVO PARA IMPRESSÃO ADESIVO COLA AQUOSA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:  FIX COLOR BRANCO FOSCO IMPRIMAX; DIGIMAX  BRANCO FOSCO IMPRIMAX; MPI3322 ,MPI3821 AVERY; 0,10 FOSCO SM750 e 0,10  FOSCO OPACO SM 790 SPMEDIA

CARACTERÍSTICAS: pvc  calandrado, BRANCO FOSCO,  espessura entre 80 à 100 micra, liner entre 130g/m² a 140g/m² , adesivo cola transparente, acrílica aquosa reposicionável.

MEDIDAS: largura de 1,52 m e comprimento mínimo de 50m.

APLICAÇÃO: para impressão eco solvente e látex.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.02.005 - VINIL ADESIVO BLOCKOUT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: STARPAC DE 550; DIGIMAX BLOCKOUT FOSCO; BLOCKOUT FOSCO SM SPMEDIA

CARACTERÍSTICAS: pvc  calandrado, BRANCO FOSCO,  espessura entre 80 à100 micra, liner entre 130g/m² à 140g/m² , adesivo cola base d’água.

MEDIDAS: largura de 1,52 m e comprimento mínimo de 50m.

APLICAÇÃO: para impressão eco solvente e látex.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.02.006 - TECIDO CANVAS PARA IMPRESSÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:  TECIDO PARA IMPRESSÃO DIGITAL CANVAS 367G  SERILO; CANVAS SM203 SP MEDIA

CARACTERÍSTICAS: tecido canvas 100% algodão, BRANCO, fosco ou semi-brilho

MEDIDAS: largura entre 1,50m à 1,55m e comprimento mínimo de 30m, espessura 530 mm ou gramatura de 420g/m².

APLICAÇÃO: para impressão eco solvente e látex.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.02.007 - VINIL ADESIVO TRANSPARENTE PARA IMPRESSÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: 0,08 TRANSPARENTE SM731

CARACTERÍSTICAS: vinil calandrado, TRANSPARENTE,  espessura 80 micra, liner 140g/m² , adesivo cola base d’água.

MEDIDAS: largura de 1,52 m e comprimento mínimo de 50m.

APLICAÇÃO: para impressão eco solvente e látex.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.02.008 - VINIL ADESIVO TRANSPARENTE JATEADO PARA IMPRESSÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: 0,08 TRANSPARENTE SM731

CARACTERÍSTICAS: vinil calandrado, TRANSPARENTE,  espessura 80 micra, liner 140g/m² , adesivo cola base d’água.

MEDIDAS: largura de 1,52 m e comprimento mínimo de 50m.

APLICAÇÃO: para impressão eco solvente e látex.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.03.001 - VINIL AUTO ADESIVO PRETO FOSCO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: COLOR MAX IMPRIMAX

CARACTERÍSTICAS: vinil calandrado polimérico; espessura de 0,08mm; largura de 1m por 50m; adesivo cola a base de solvente; liner de 120 g/m²; PRETO FOSCO.

APLICAÇÃO: para recorte.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.03.002 - VINIL AUTO ADESIVO DOURADO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SILVER MAX IMPRIMAX

CARACTERÍSTICAS: vinil calandrado polimérico; espessura entre 0,07mm à 0,08mm; largura entre 1m à 1,22m por 50m; adesivo cola a base de solvente; liner de 120 g/m²; DOURADO SEMIBRILHO OU FOSCO.

APLICAÇÃO: para recorte.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.03.003 - VINIL AUTO ADESIVO REFLETIVO VERMELHO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SÉRIE DM3200 DM REFLETIVOS

CARACTERÍSTICAS: película refletiva grau comercial composta por microesferas de vidros e acrílico; largura entre 1,22 à 1,25m e comprimento mínimo de 50m; VERMELHO.

APLICAÇÃO: para recorte.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.03.004 - VINIL AUTO ADESIVO REFLETIVO PRETO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SÉRIE DM3200 DM REFLETIVOS

CARACTERÍSTICAS: película refletiva grau comercial composta por microesferas de vidros e acrílico; largura entre 1,22 à 1,25m e comprimento mínimo de 50m; PRETO.

APLICAÇÃO: para recorte.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.03.005 - MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: INTERTACK SERILON

CARACTERÍSTICAS: máscara de papel crepado, adesivo baixo tack e borracha natural; espessura de 0,10mm, largura de 0,61m por 50 m de comprimento.

APLICAÇÃO: para transferência de vinil recortado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Bobina

### B.07.04.001 - FILME POLIÉSTER PARA IMPRESSÃO  LASER 210X297 CM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: LASER FILM PROLAM DIGITAL

CARACTERÍSTICAS:  filme poliéster com camada de tratamento específico para receber a impressão laser; espessura 90g/m², com até 6% de tolerância.

MEDIDAS:  210 X 297mm (A4).

APLICAÇÃO: para impressão laser, confecção de fotolitos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa com 100 folhas

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: caixa

### B.07.04.002 - RODOS DE IMPRESSÃO

CARACTERÍSTICAS: cabo em madeira, tamanho entre 20 cm à 1m; tira de poliuretano ou borracha sintética de alta resistência química e mecânica, espessura entre 5 mm à 10 mm, corte reto ou em “V”.

APLICAÇÃO: para impressão serigráfica.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: unidade

### B.07.04.003 - ESTOPA BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ESTOPA PAULICÉIA ULTRA FINA

CARACTERÍSTICAS:  branca, 100% algodão, 1Kg.

APLICAÇÃO: para limpeza de telas serigráficas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem 1Kg

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: quilo

### B.07.04.004 - ÁGUA SANITÁRIA

CARACTERÍSTICAS: solução hipoclorito de sódio, carbonato de sódio e água, teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p.

APLICAÇÃO: para reaproveitamento de telas serigráficas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem 5L

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6(seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: litro

### B.07.05.001 - SOLVENTE  THINNER

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SAYERLACK/THINER;ANJO/THINER SOLVENTES 2750; NATRIELLI/THINER 8100.

CARACTERÍSTICAS: deve atender às prescrições da ABNT NBR 11702:2011 no item 4.7.7; incolor.

APLICAÇÃO: para limpeza de resíduos de vernizes, tintas, colas, acessórios de pintura e diluição de esmaltes sintéticos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem 900 ml

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 10(dez) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: lata

### B.07.05.002 - EMULSÃO FOTOGRÁFICA PRÉ-SENSIBILIZADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: UNIFILM MICRO AGABÊ

CARACTERÍSTICAS: emulsão de fotopolímero puro, pronta para o uso, dispensa o uso de sensibilizante, para tintas à base de solventes, plastisóis e água.

APLICAÇÃO: para aplicação de matrizes serigráficas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem  900ml

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Frasco

### B.07.05.003 - TIRA FANTASMA GEL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIRA FANTASMA GÊNESIS, HB 54 AGABÊ

CARACTERÍSTICAS: pasta alcalina gel.

APLICAÇÃO: para remover imagens fantasma presente nas matrizes recuperadas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem  900ml

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 24(vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Frasco

### B.07.05.004 - RETARDADOR  VINÍLICO PARA SERIGRAFIA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: RETARDADOR VINÍLICO GÊNESIS

CARACTERÍSTICAS: 5 L

APLICAÇÃO: para retardar a secagem da tinta vinílica.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem 5L

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 24(vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Lata

### B.07.05.005 - SENSIBILIZANTE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SENSIBILIZANTE PARA SERIFOTO

CARACTERÍSTICAS: 100 ml, solução aquosa de bicromato de potássio.

APLICAÇÃO: sensibilizador para exposição de luz branca.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem  100ml

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 24(vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Frasco

### B.07.05.006 - TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: VINÍLICA FOSCA GÊNESIS

CARACTERÍSTICAS: acabamento fosco e resistente à luz, base solvente.

CORES: PRETO

APLICAÇÃO: tinta serigráfica para vinil, PVC, acrílico e outros plásticos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 24(vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Lata

### B.07.05.007 - TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: VINÍLICA FOSCA GÊNESIS

CARACTERÍSTICAS: acabamento fosco e resistente à luz, base solvente.

CORES: BRANCO

APLICAÇÃO: tinta serigráfica para vinil, PVC, acrílico e outros plásticos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 24(vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Lata

### B.07.05.008 - TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: VINÍLICA FOSCA GÊNESIS

CARACTERÍSTICAS: acabamento fosco e resistente à luz, base solvente.

CORES: VERMELHO

APLICAÇÃO: tinta serigráfica para vinil, PVC, acrílico e outros plásticos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 24(vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Lata

### B.07.05.009 - TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: VINÍLICA FOSCA GÊNESIS

CARACTERÍSTICAS: acabamento fosco e resistente à luz, base solvente.

CORES: AZUL ULTRA-MAR (AZUL ESCURO)

APLICAÇÃO: tinta serigráfica para vinil, PVC, acrílico e outros plásticos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 24(vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Lata

### B.07.05.010 - TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: VINÍLICA FOSCA GÊNESIS

CARACTERÍSTICAS: acabamento fosco e resistente à luz, base solvente.

CORES: AMARELO

APLICAÇÃO: tinta serigráfica para vinil, PVC, acrílico e outros plásticos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 24(vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Lata

### B.07.05.011 - TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: VINÍLICA FOSCA GÊNESIS

CARACTERÍSTICAS: acabamento fosco e resistente à luz, base solvente.

CORES: OURO METÁLICO PÁLIDO (DOURADO ESCURO).

APLICAÇÃO: tinta serigráfica para vinil, PVC, acrílico e outros plásticos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 24(vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Lata

### B.07.05.012 - TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: VINÍLICA FOSCA GÊNESIS

CARACTERÍSTICAS: acabamento fosco e resistente à luz, base solvente.

CORES: ALUMÍNIO (PRATA)

APLICAÇÃO: tinta serigráfica para vinil, PVC, acrílico e outros plásticos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 24(vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Lata

### B.07.05.013 - TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: VINÍLICA FOSCA GÊNESIS

CARACTERÍSTICAS: acabamento fosco e resistente à luz, base solvente.

CORES: VERDE

APLICAÇÃO: tinta serigráfica para vinil, PVC, acrílico e outros plásticos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 24(vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Lata

### B.07.05.014 - TINTAS VINÍLICA FOSFORESCENTE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: VINÍLICA FOSFORECENTE ESPECIAL GÊNESIS

CARACTERÍSTICAS: tinta com resina vinílica, com base solvente, para vinil, PVC, acrílico e outros plásticos.

APLICAÇÃO: tinta serigráfica para sinalização de segurança que necessitam de iluminação no escuro.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem 900 ml

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 24(vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Lata

### B.07.06.001 - REMOVEDOR DE ADESIVOS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVO 3M

CARACTERÍSTICAS: base óleo cítrico, não corrosivo, spray aerosol com 300ml.

APLICAÇÃO: para remoção de resíduo de cola de autoadesivos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem  300ml

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Lata

### B.07.06.002 - VERNIZ FIXADOR

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: VERNIZ FIXADOR ACRILEX, VERNIZ DECOR SPRAY MULTIUSOS COLORGIN

CARACTERÍSTICAS: verniz fixador aerosol fosco contendo resina acrílica, solvente alifático e carga mineral; depois de seco, o verniz deverá deixar sobre o trabalho uma película transparente que não amarele com o tempo, spray aerosol com 300ml.

APLICAÇÃO: acabamento e proteção de pintura em tela, a óleo ou acrílica, pastel, carvão e em trabalhos artesanais. Podem ser utilizados para proteger papéis, plantas, documentos, layouts e fotos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem  300ml

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Lata

### B.07.06.003 - COLA PERMANENTE SPRAY

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SUPER 77 COLOR ARTE ALL FIX  3M

CARACTERÍSTICAS: spray 300ml,  cola transparente, permanente, vínculo forte e durável.

APLICAÇÃO: cola de uso geral, papel, acetato, papelão, cortiça e isopor.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Lata

### B.07.06.004 - ÁLCOOL  ISOPROPÍLICO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO IMPLASTEC

CARACTERÍSTICAS: grau de pureza mínimo de 99%, 1L.

APLICAÇÃO: para limpeza geral e preparação de tintas e vernizes.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem 1L

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: Frasco

### B.07.06.005 - ESPÁTULA DE FELTRO

CARACTERÍSTICAS: BRANCO.

APLICAÇÃO: para aplicação de vinil impresso.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.06.006 - ESPÁTULA GOLD

APLICAÇÃO: para aplicação de vinil adesivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.06.007 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE

CARACTERÍSTICAS: grau de pureza mínimo de 99%, 1L.

MEDIDA(S): 45cm X 10m, de largura e comprimento.

APLICAÇÃO: laminação

ACONDICIONAMENTO: laminado PVC autoadesivo; protegido no verso por papel siliconado.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: rolo

### B.07.06.008 - TESOURA USO GERAL

CARACTERÍSTICAS: lâmina e cabo em metal.

APLICAÇÃO: para corte de diversos materiais.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.06.009 - ESTILETE PROFISSIONAL LARGO

CARACTERÍSTICAS: estilete para lâmina larga e substituível, em aço padrão 6”(18mm), lâmina reta e segmentada;  compartimento para guardar lâminas extras; sistema de travamento da lâmina com botão giratório, guia externa e estrutura interna  em metal  e quebrador de lâmina.

APLICAÇÃO: para corte de PVC, FOAM, adesivos e lonas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.06.010 - ESTILETE PROFISSIONAL ESTREITO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ESTILETE NT CUTTER A-1P; ESTILETE ESTREITO DE METAL 9MM VONDER

CARACTERÍSTICAS: estilete para lâmina fina e substituível, em aço padrão 9 mm, lâmina reta e segmentada; corpo e guia em estrutura metálica  e quebrador de lâmina.

APLICAÇÃO: para aplicação de adesivos e películas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.06.011 - LÂMINA PARA ESTILETE LARGO

CARACTERÍSTICAS: lâmina em aço especial temperado; com furo e rasgo para encaixe; 18 x 100x 0,4mm, de largura x comprimento x espessura

APLICAÇÃO: para estilete largo 18mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com 100 lâminas

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: pacote

### B.07.06.012 - LÂMINA PARA ESTILETE ESTREITO

CARACTERÍSTICAS: lâmina em aço especial temperado; com furo e rasgo para encaixe; 9 x 100x 0,4mm, de largura x comprimento x espessura.

APLICAÇÃO: para estilete largo 9mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com 100 lâminas

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: pacote

### B.07.06.013 - RÉGUA METÁLICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: RÉGUA DE AÇO SERILON

CARACTERÍSTICAS: régua em aço inoxidável, graduada em milímetros, gravação baixo relevo  bem definida e nítida; espessura rígida; com aba de proteção; graduação começando no zero e limite da régua. Medidas entre  0,6m à 1m.

APLICAÇÃO: para utilizar em cortes médios  que requerem precisão.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.06.014 - ESQUADRO METÁLICO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ESQUADRO METÁLICO VONDER 24”

CARACTERÍSTICAS: régua em aço inoxidável, graduada em milímetros, gravação baixo relevo  bem definida e nítida; espessura rígida; medida de 60X40 cm; ângulo reto.

APLICAÇÃO: para utilizar em cortes médios  que requerem precisão.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.06.015 - GRAMPEADOR DE PRESSÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: GRAMPEADOR UT106 ULTRA

CARACTERÍSTICAS: grampeador com ajuste de pressão; corpo em aço, uso profissional; grampos  106 de 6 a 8 mm e pinos F de 10mm.

APLICAÇÃO: para fixar materiais finos em base de madeira.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.06.016 - GRAMPO 106/6

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: GRAMPO 106/6  ROCAMA

CARACTERÍSTICAS: grampo 6 mm e altura de 11,6 mm.

APLICAÇÃO: para fixar materiais finos em base de madeira.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem 3500 grampos

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: caixa

### B.07.06.017 - PERFIL C EM PVC BRANCO PARA BANNER

CARACTERÍSTICAS: perfil em forma de “C” em PVC  ¾” de diâmetro, branco, barra com 3 metros de comprimento.

APLICAÇÃO: para acabamentos em “banners”.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: barra

### B.07.06.018 - PONTEIRA PLÁSTICA

CARACTERÍSTICAS: ponteira plástica de   ¾” de diâmetro, branca.

APLICAÇÃO: para acabamentos em “banners".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.06.019 - RIPA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE BANNER PERFIL C

CARACTERÍSTICAS: madeira macia em ripa, reta, sem variação de espessura. 1x1x100cm de largura x altura x comprimento.

APLICAÇÃO: para acabamentos em “banners”.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.06.020 - BAGUETE PARA PERFIL C

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: BAGUETE PARA PERFIL C GUER-PLAS

CARACTERÍSTICAS: perfil interno para montagem com perfil C, feito em PE; 0,9mm X 0,9 mm X 3000 mm, largura x altura x comprimento.

APLICAÇÃO: para acabamentos em “banners”.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.07.001 - CHAPA DE PVC EXPANDIDO 2MM – COR BRANCA

CARACTERÍSTICAS: espessura de  2 mm; cor branca; rígida; retardante a chamas; de fácil corte e aditivação contra raios uv.

MEDIDA(S): 1mx 2m, de largura e comprimento ou 1,22m x 2,44 m, de largura e comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.07.002 - CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3MM – COR BRANCA

CARACTERÍSTICAS: rígida; retardante a chamas; de fácil corte e aditivação contra raios uv.

MEDIDA(S): 1mx 2m, de largura e comprimento ou 1,22m x 2,44 m, de largura e comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.07.003 - CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3MM – COR PRETA

CARACTERÍSTICAS: espessura de 3mm; rígida; retardante a chamas; de fácil corte e aditivação contra raios uv.

MEDIDA(S): 1,22m x 2,44 m, de largura e comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.07.004 - CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3MM – COR AMARELA

CARACTERÍSTICAS: espessura de 3mm; rígida; retardante a chamas; de fácil corte e aditivação contra raios uv.

MEDIDA(S): 1,22m x 2,44 m, de largura e comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.07.005 - CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3MM – COR VERMELHA

CARACTERÍSTICAS: espessura de 3mm; rígida; retardante a chamas; de fácil corte e aditivação contra raios uv.

MEDIDA(S): 1,22m x 2,44 m, de largura e comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.07.006 - CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3MM – CINZA ESCURO

CARACTERÍSTICAS: espessura de 3mm;  rígida; retardante a chamas; de fácil corte e aditivação contra raios uv.

MEDIDA(S): 1,22m x 2,44 m, de largura e comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.07.007 - CHAPA DE FOAM (FOAM BOARD) BRANCO

CARACTERÍSTICAS: cor branca; espessura de 5mm; placa de espuma sintética laminada com papel neutro (acid free).

MEDIDA(S): 1,22m x 2,44 m, de largura e comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.07.008 - CHAPA DE FOAM (FOAM BOARD) PRETO

CARACTERÍSTICAS: cor preta; espessura de 5mm; placa de espuma sintética laminada com papel neutro (acid free).

MEDIDA(S): 1,22m x 2,44 m, de largura e comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.07.009 - CHAPA PVC SEMI RÍGIDO BRANCO 0,25mm

CARACTERÍSTICAS: cor branca; espessura de 0,25mm.

MEDIDA(S): 0,60m x 1,20 m, de largura e comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.07.010 - CHAPA PVC SEMI RÍGIDO BRANCO 0,15mm

CARACTERÍSTICAS: cor branca; espessura de 0,15mm.

MEDIDA(S): 0,60m x 1,20 m, de largura e comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: unidade

### B.07.08.001 - BOBINA ADESIVO DUPLA FACE BOPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PLAVIDUPLA FACE FILME BOPP PLAVITEC

CARACTERÍSTICAS: adesivo em BOPP (polipropileno biorientado); transparente; 1 m de largura e 50 m de comprimento.

APLICAÇÃO: fixação de impressos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: bobina

### B.07.08.002 - FITA DUPLA FACE BOPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DUPLA FACE 4873BOPP 3M, ALDELBRAS

CARACTERÍSTICAS: filme de polipropileno biorientado (bopp) coberto com adesivo acrílico à base de água em ambos os lados. Liner branco de papel siliconizado; 18mm de largura e 30m de comprimento.

APLICAÇÃO: fixação de impressos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: rolo

### B.07.08.003 - FITA DUPLA FACE  EM SILICONE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FITA 3M VHB 4910

CARACTERÍSTICAS: fita acrílica; alta aderência; incolor; uso industrial geral e sinalização; espessura de  1 mm; 12 mm de largura e 20 m de comprimento.

APLICAÇÃO: fixação em vidro, metais e plásticos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: rolo

### B.07.08.004 - FITA DUPLA FACE DE ESPUMA BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FITA 3M VHB ESPUMA PU 4026

CARACTERÍSTICAS: fita flexível de espuma de PU branca, célula aberta; espessura de 1,5 mm; alta aderência; uso industrial geral e sinalização; 19 mm de largura e 20 m de comprimento; liner papel kraft adensado.

APLICAÇÃO: fixação de alta resistência.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: rolo

### B.07.08.005 - FITA DE DEMARACAÇÃO VERMELHA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FITA DEMARCA SOLO 3M

CARACTERÍSTICAS: adesivo a base de borracha e resina sintética, fita em plástico vinílico colorido; espessura 0,18mm; largura de 50mm por 10m de comprimento.

APLICAÇÃO: sinalização em chão.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: rolo

### B.07.08.006 - FITA DE DEMARACAÇÃO BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FITA DEMARCA SOLO 3M

CARACTERÍSTICAS: adesivo a base de borracha e resina sintética, fita em plástico vinílico colorido; espessura 0,18mm; largura de 50mm por 10m de comprimento.

APLICAÇÃO: sinalização em chão.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: rolo

### B.07.08.007 - FITA DE DEMARACAÇÃO AMARELA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FITA DEMARCA SOLO 3M

CARACTERÍSTICAS: adesivo a base de borracha e resina sintética, fita em plástico vinílico colorido; espessura 0,18mm; largura de 50mm por 10m de comprimento.

APLICAÇÃO: sinalização em chão.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: rolo

B.07.08.008 - FITA DE DEMARACAÇÃO AZUL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FITA DEMARCA SOLO 3M

CARACTERÍSTICAS: adesivo a base de borracha e resina sintética, fita em plástico vinílico colorido; espessura 0,18mm; largura de 50mm por 10m de comprimento.

APLICAÇÃO: sinalização em chão.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12(doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: rolo

Brasília, 8 de setembro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 2-B

# SERVIÇOS SOB DEMANDA

## B.10.01.001 – SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO: Software para elaboração de orçamento, ilimitado para criação, com consultas ilimitadas aos dados SINAPI e a bases adicionais de SICRO, SBC, EMBASA, SETOP, SEINFRA, ORSE, entre outras, por 12 meses, para até 5 usuários - referência OrçaFascio ou similar

ESPECIFICAÇÃO: Serviços de suporte técnico e de atualização de versão, com emissão de relatórios, ajustes de composição, importação de orçamento em planilhas, geração de cronogramas físico/financeiro, BANCO DE DADOS SINAPI ATUALIZADO MENSALMENTE, além das bases adicionais. A Licença Comercial nos Módulos Básico, Bases Adicionais, Compras, Medição de Obra e Diário de Obra dá direito a 05 usuários. Suporte técnico gratuito das 08:00 às 21:00h todos os dias. Treinamento on-line gratuito via Skype com especialista em Orçamento de Obra, com duração de 02 (duas) horas aula por licença (com agendamento).

## B.10.01.002 – ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO: Assinatura de ferramenta acessível pela internet, por login e senha, permitindo pesquisas e comparações de preços praticados pela Administração Pública, por 12 meses - referência Banco de Preços ou similar

ESPECIFICAÇÃO: Assinatura do sistema Banco de Preços (ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública). O acesso dar-se-á via internet, mediante a disponibilização de senha.

## B.10.02.001 – PESQUISA SALARIAL DE MERCADO ANUAL COM FILTRO CBO

DESCRIÇÃO: Pesquisa salarial de mercado, anual - 12 meses de acesso, com filtro por CBO, regionalizada e com informações por porte da empresa contratante, indicando o número de observações (frequência) - referência Fipe ou similar, para os municípios de Brasília-DF e São Paulo-SP

ESPECIFICAÇÃO: Pesquisas salariais, com acesso ilimitado via web; informando os salários dos contratados e os salários dos desligados nos últimos seis meses e os apresentando para cada uma das ocupações existentes na CBO – Classificação Brasileira de Ocupações. Apresentação dos resultados por quartis e por tamanho do estabelecimento.

## B.10.02.002 – PESQUISA SALARIAL E DE BENEFÍCIOS ANUAL

DESCRIÇÃO: Pesquisa salarial e de benefícios, anual - 12 meses de acesso - com atualização semestral, regionalizada e com informações por porte da empresa contratante, indicando salários nominais e remuneração variável, referência Catho ou similar, para os estados DF e SP

ESPECIFICAÇÃO: Pesquisas salariais, com acesso ilimitado via web; engloba relatório de pesquisa salarial regionalizada, com informações sobre salário nominal, remuneração variável e benefícios, com tratamento estatístico para se determinar média e quartis.

## B.10.02.003 – PESQUISA SALARIAL DE MERCADO ANUAL

DESCRIÇÃO: Pesquisa salarial de mercado, anual - 12 meses de acesso, regionalizada e com informações por porte da empresa contratante, indicando o número de observações (frequência) - referência SalárioBR ou similar, para os estados DF e SP

ESPECIFICAÇÃO: Pesquisas salariais, com acesso ilimitado via web; engloba relatório de pesquisa salarial por porte empresarial, classificação por nível profissional do trainee ao master e diferenciação por localidade e por porte da empresa.

Brasília, 8 de setembro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 3

# DA CONTRATAÇÃO

- DO CONTRATO

  - A adjudicatária do presente Pregão assinará o respectivo Contrato no prazo de dez dias úteis a partir da sua notificação, devendo prestar garantia, nos termos do Título 6 deste anexo.

    - O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara.

  - O contrato terá duração de doze meses, podendo ser prorrogado em conformidade com o Artigo 57, inciso II da Lei n. 8.666, de 1993, e com o inciso II do Artigo 105 do REGULAMENTO, a critério da Câmara dos Deputados.

  - Para a assinatura do contrato, a Adjudicatária indicará à Câmara dos Deputados, o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização do contrato, juntamente com os números de telefone e o e-mail que serão utilizados para contato.

    - O preposto, cuja presença será constante no local de prestação de serviços, deverá manter permanente contato com o Órgão Responsável, comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados.

  - O Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, integrarão o Contrato, como se nele estivessem transcritos.

  - Caso a adjudicatária convocada não assine o Contrato no prazo e nas condições estabelecidos neste Edital, a Câmara dos Deputados reserva-se o direito de convocar outra licitante, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em conformidade com a proposta desta, após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - O Contrato poderá ser rescindido nos termos das disposições contidas nos artigos 125 a 128 do REGULAMENTO.

- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

  - No interesse da Câmara dos Deputados, o valor do Contrato decorrente desta licitação poderá ser aumentado ou diminuído em até 25% (vinte e cinco por cento), em razão de acréscimos ou exclusões de componentes do objeto, nas mesmas condições contratuais da proposta, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 113 do REGULAMENTO.

    - As supressões além desse limite são facultadas por acordo entre as partes, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 113 do REGULAMENTO.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deverá cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - A Contratada, até a data para o início da execução dos serviços prevista no Anexo n. 2, fornecerá ao Órgão Responsável a relação nominal dos empregados que prestarão os serviços, em meio eletrônico, contendo nome completo, cargo ou atividade a ser exercida, lotação, local de exercício na Câmara dos Deputados, endereço residencial, currículo resumido e a documentação necessária para fins de comprovação dos requisitos exigidos no Anexo n. 2.

    - Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

    - O formato do arquivo a ser fornecido em meio eletrônico pela Contratada, será definido pelo Órgão Responsável em conjunto com o Departamento de Material e Patrimônio da Câmara dos Deputados.

    - A Contratada não poderá ocupar os postos de trabalho alocados junto à Contratante com empregados, incluindo os ocupantes da função de preposto, que, em relação a Deputados Federais, ou mesmo a servidores da Câmara dos Deputados que detenham cargo ou função de direção, chefia e assessoramento, sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

  - Para o pessoal em serviço será exigido o porte de cartão de identificação, a ser fornecido pela prestadora dos serviços ou, no interesse administrativo, pelo Departamento de Polícia Legislativa, além do uso de uniforme que identifique a Contratada, atendendo ao disposto no Anexo n. 2.

    - Os empregados alocados para a prestação dos serviços pela Contratada, além de portar identificação, deverão se apresentar sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante comunicação do Órgão Responsável.

  - A Câmara dos Deputados poderá, de forma fundamentada, solicitar à Contratada que substitua os profissionais empregados que não estejam cumprindo a contento as atividades que lhes foram confiadas, devendo os substitutos possuírem as qualificações exigidas para a prestação do serviço.

    - O empregado a que se refere este item deverá ser substituído pela Contratada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da solicitação formal.

  - Em todas as hipóteses de desligamento de empregado da contratada que esteja alocado para a presente contratação, a Contratada deverá, no primeiro dia útil subsequente ao desligamento:

- informar ao Órgão Responsável o nome do empregado desligado, para fins de cancelamento do acesso aos recursos de informática da Câmara dos Deputados;

- devolver ao Órgão Responsável o crachá fornecido pela Câmara dos Deputados e a credencial de estacionamento, se houver.

  - A substituição de empregado por iniciativa da Contratada será precedida de comunicação formal ao Órgão Responsável, com vistas ao cumprimento da Portaria n. 119/2006 do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados.

  - A Contratada deverá manter o quantitativo mínimo de pessoal estabelecido no Anexo n. 2, em caso de licença, faltas ou férias de qualquer empregado, ressalvado  o disposto no Título 3 do Anexo n. 2.

  - Os empregados da Contratada, por esta alocados na execução dos serviços, embora sujeitos às normas internas ou convencionais da Câmara dos Deputados, não terão com ela qualquer vínculo empregatício ou de subordinação.

    - Obriga-se a Contratada a manter o pagamento das obrigações trabalhistas, sociais, fiscais, previdenciárias, securitárias e outras decorrentes das relações de trabalho devidas aos seus empregados, rigorosamente em dia.

    - A Contratada se obriga, em face do risco jurídico de seu negócio, a reembolsar a Câmara dos Deputados por todas as despesas decorrentes de eventual reconhecimento judicial de subsidiariedade ou solidariedade trabalhista ou previdenciária da Contratante em face de descumprimento pela Contratada de obrigações de tal natureza.

  - A Contratada deverá pagar aos seus empregados, pelo menos, os salários previstos neste Edital, em conformidade com as condições e o prazo descritos no Título 2 do Anexo n. 2.

    - A Câmara dos Deputados fiscalizará o cumprimento de suas determinações quanto aos salários, mediante exame da Carteira de Trabalho e Previdência Social, a qual, quando solicitada, deverá ser encaminhada ao Órgão Responsável.

  - É obrigação da Contratada viabilizar o acesso de seus empregados aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, via Internet, por meio de senha própria, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas.

  - É obrigação da Contratada viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados.

  - A Contratada deverá apresentar, sempre que solicitado, extrato de FGTS dos empregados.

  - É obrigação da Contratada oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização.

  - A Contratada deverá instalar escritório em Brasília-DF, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do contrato.

  - Além dos salários fixados, a Contratada ficará obrigada a fornecer, até o 5º dia útil do mês em referência, Auxílio-alimentação e Auxílio-transporte, conforme as disposições constantes do Anexo n. 2.

  - A Contratada deverá apresentar, até o dia 15 de dezembro, nota fiscal/fatura em separado, correspondente às despesas com o 13º salário, em conformidade com o disposto no Anexo n. 2.

  - A prestação dos serviços deverá ser realizada conforme prazos, horários e condições descritas no Anexo n. 2, observadas as orientações do Órgão Responsável.

  - É obrigação da Contratada oferecer aos seus empregados cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, de modo a disponibilizar, permanentemente, mão de obra especializada para a prestação dos serviços, em conformidade com o disposto no Anexo n. 2.

  - É obrigação da Contratada, sem prejuízo da devida fiscalização, velar pelo integral cumprimento das normas trabalhistas aplicáveis à prestação do serviço, a exemplo da NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com total obediência aos preceitos de eventual Convenção Coletiva da categoria, mormente no tocante às horas extraordinárias, repouso semanal remunerado, pausas e intervalo intrajornada.

  - É expressamente proibida a utilização dos telefones instalados na Câmara, sob a responsabilidade da Contratada, para ligações interurbanas de qualquer natureza, bem como para tratar de assuntos alheios ao serviço. Será deduzido da fatura mensal correspondente qualquer valor referente a serviços especiais e interurbanos, taxas de serviços medidos e registrados nas contas dos aparelhos mencionados, quando comprovadamente tais serviços forem feitos por empregado da Contratada.

  - Se, por exclusivo interesse da Administração, a Contratada vier a ocupar espaço nas dependências da Câmara dos Deputados, estará isenta do pagamento pelo uso de área previsto no Ato da Mesa n. 61, de 13 de julho de 2005, ou legislação que o substitua.

    - A Câmara dos Deputados poderá disponibilizar ramais de seu PABX, bloqueados para ligações para celular e ligações de longa distância ou a sua rede de telefonia para instalação de linhas particulares de interesse da Contratada.

    - As despesas decorrentes dos ramais e da rede de telefonia disponibilizados serão cobrados na forma do Ato da Mesa n. 61, de 13 de julho de 2005 ou legislação que o substituir e da Portaria n. 69 de 2007.

  - Além do estatuído neste Edital e em seus Anexos, a Contratada cumprirá as instruções complementares do Órgão Responsável, quanto à execução e ao horário de realização dos serviços, permanência e circulação de seus empregados nos locais de execução dos serviços.

  - A Contratada assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio da Câmara dos Deputados ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no contrato.

  - A Contratada comunicará, verbal e imediatamente, ao Órgão Responsável, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, em até dois dias úteis após o ocorrido, reduzirá a escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e todas as circunstâncias julgados necessários ao esclarecimento dos fatos e entregará o termo ao Órgão Responsável.

  - A Contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados, por exigência do Órgão Responsável, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a realizar.

  - É proibida a veiculação de publicidade pela Contratada acerca do serviço objeto do contrato decorrente da presente licitação.

  - É vedada a subcontratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto deste Pregão, exceto quando se tratar dos serviços sob demanda constantes do Anexo n 2-B.

    - A subcontratação de empresa especializada deve ser aprovada prévia e formalmente pelo Órgão Responsável. Se autorizada a efetuar a subcontratação, a CONTRATADA deverá garantir que a(s) Subcontratada(s) possua(m) experiência nessa atividade específica.

    - A subcontratação não exonerará a CONTRATADA da responsabilidade pela supervisão e coordenação das atividades da(s) Subcontratada(s) e pelo cumprimento rigoroso de todas as obrigações, inclusive pelos eventuais inadimplementos contratuais.

    - Todo e qualquer prejuízo advindo das atividades da(s) Subcontratada(s) será cobrado de forma direta à CONTRATADA que arcará com quaisquer ônus advindos de sua opção por subcontratar.

  - A Contratada fica obrigada a apresentar à Câmara dos Deputados, sempre que expire o prazo de validade, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  - Em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, a Contratada deverá encaminhar à Coordenação de Contratos da Câmara dos Deputados, planilha por posto de trabalho, que discrimine os valores de todos os custos, de forma individualizada.

    - A planilha de discriminação dos valores referente ao posto de trabalho deverá abranger todos os itens de custo apresentados pela Contratada na sua proposta completa ajustada ao lance final para a adjudicação do objeto.

  - A Contratada deverá atender às disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, em especial o seguinte:

- observada a NR- 05, a Contratada deverá, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato, dar início às providências necessárias para constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, concluindo-se no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, já contado o período de treinamento de seus componentes;

- a Contratada deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, nos termos da NR-09;

- a Contratada deverá implementar, com base nos riscos identificados no PPRA a ser elaborado, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO de acordo com a NR 7 e apresentá-lo no prazo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do contrato;

- elaborar atestados de saúde ocupacional dos trabalhadores dando ênfase para cada uma das funções contratadas;

- realizar exames médicos periódicos dos trabalhadores e manutenção de cópias dos exames médicos admissionais;

- capacitar profissionais em realização de trabalhos em altura, antes do início das atividades, conforme preceitua o item 35.3 da NR-35.

  - A Contratada se compromete a adotar e utilizar solução tecnológica que venha a ser disponibilizada pela Contratante, sem gerar custos adicionais diretos para a Contratada, para mensuração, controle e/ou monitoramento da produtividade da execução contratual.

- DO PAGAMENTO

  - PARA POSTOS DE TRABALHO E VALORES MENSAIS

    - Os serviços objeto deste Edital, executados pela Contratada e aceitos pela Câmara dos Deputados, serão pagos em parcelas mensais, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto.

      - As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Órgão Responsável, desde que a Contratada não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, observado o disposto no Título 3 do Anexo n. 2.

    - O pagamento de cada parcela será feito por meio de depósito em conta corrente da Contratada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação em duas vias de nota fiscal/fatura discriminada, emitida no mês subsequente ao da prestação dos serviços, após atestação pelo Órgão Responsável.

      - A primeira nota fiscal/fatura a ser apresentada terá como período de referência o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês. As notas fiscais/faturas subsequentes terão como referência o período compreendido entre o dia primeiro e o último dia de cada mês.

        - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

      - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do ateste do Órgão Responsável, e estará condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

- prova de quitação da folha de pagamento específica do contrato, dos valores referentes tanto à remuneração mensal quanto ao 13º salário, contendo as informações exigidas no Título 3 do Anexo n. 7, fornecida em meio eletrônico e no formato de arquivo a ser definido;

- comprovação emitida pelo órgão gestor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do recolhimento individualizado específico do contrato, por empregado, do mês anterior ao da prestação dos serviços;

- cópia com autenticação bancária da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), específica do contrato, acompanhada da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP, referente ao mês anterior ao da emissão da nota fiscal/fatura;

- espelho da folha de pagamento específica do contrato, bem como espelho de substituições e rescisões, a serem elaborados em conformidade com o modelo apresentado no Título 1 do Anexo n. 7, fornecido em meio eletrônico e no formato de arquivo a ser definido;

- comprovantes específicos de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação referentes ao contrato;

- quando do pagamento da verba do 13º salário, espelho das informações a ser elaborado em conformidade com o modelo apresentado no Título 2 do Anexo n. 7, fornecido em meio eletrônico e no formato de arquivo a ser definido;

- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos;

- comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária, imposto de renda, se for o caso, e demais encargos decorrentes de relações trabalhistas relativas ao pessoal contratado como trabalhador temporário ou como prestador de serviço autônomo;

- comprovante de emissão individualizada do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), conforme formulário estabelecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido pela empresa ou seu preposto, nos casos de rescisão entre a empregadora e o empregado.

      - O formato dos arquivos a serem fornecidos pela Contratada, referidos nas alíneas “a”, “d” e “f” deste subitem, será definido pela Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação em conjunto com o Departamento de Material e Patrimônio da Câmara dos Deputados.

      - Para liberação das faturas, a Câmara dos Deputados levará em consideração o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

      - A Câmara dos Deputados será autorizada a recortar das faturas devidas à Contratada os valores referentes aos salários, auxílios e a eventuais haveres trabalhistas resilitórios, inclusive os encargos legais deles decorrentes, devidos aos empregados da Contratada, para repassá-los à conta corrente destes, bem como realizar os recolhimentos tributários, na ocorrência de uma das seguintes situações excepcionais:

- por ocasião da demonstração de incapacidade da Contratada em efetuar os pagamentos aos seus empregados na data aprazada;

- por ocasião da não comprovação do pagamento por parte da Contratada, na rescisão contratual, das indenizações rescisórias devidas aos empregados demitidos.

      - A Câmara dos Deputados está autorizada a realizar os pagamentos de salários diretamente aos empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem honrados pela Contratada.

      - A não observância dos prazos legais para pagamento mensal dos salários e do 13º salário do pessoal que executará os serviços na Câmara dos Deputados sujeitará a Contratada às sanções administrativas previstas no Anexo n. 4.

        - Sem prejuízo do disposto no art. 4º da Resolução n. 3 de 2011, da Câmara dos Deputados, a sanção de que trata este subitem também poderá ser aplicada no atraso do pagamento mensal dos salários e do 13º salário, na excepcional hipótese de a Contratada ter solicitado, por falta de higidez financeira ou qualquer outro motivo, que a Câmara dos Deputados realize diretamente o pagamento dessas verbas aos empregados terceirizados.

  - PARA MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA

    - O objeto aceito definitivamente pela Câmara dos Deputados será pago por meio de depósito em conta corrente da Contratada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Competente.

      - Considera-se órgão competente para os fins previstos neste item a Coordenação de Engenharia de Obras.

      - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

    - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

  - No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Câmara dos Deputados encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a Contratada isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

- DOS CRITÉRIOS DE REPACTUAÇÃO/REAJUSTE

  - O preço global anual contratado poderá ser repactuado, desde que observado interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

    - Para a primeira repactuação:

- da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrente do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço ou

- da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

    - Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação.

      - Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

    - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, observado o disposto nos itens 5.9 e 5.10 deste Título.

  - Para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, o reajuste dos preços dos itens referentes a insumos, materiais e serviços sob demanda será feito utilizando-se o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, ou, caso esse índice venha a ser extinto, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE.

    - A forma de reajuste a que se refere este item não se aplicará a itens de obrigações decorrentes de acordo, de convenção coletiva de trabalho ou de lei.

  - A Contratada poderá exercer, perante a Contratante, seu direito à repactuação/ao reajuste dos preços do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente ou do encerramento do contrato vigente.

    - Haverá a preclusão do direito à repactuação ou ao reajuste caso a Contratada não exerça o seu direito previamente à assinatura de Termo Aditivo de prorrogação ou deixe encerrar o contrato sem pleiteá-lo.

    - Em caso de prorrogação da vigência contratual, havendo a preclusão mencionada no subitem 5.3.1 deste Título, o preço global contratado somente poderá ser repactuado/reajustado após novo interregno de um ano, na forma do subitem 5.1.2 deste Título, desconsiderando-se quaisquer efeitos financeiros da repactuação e/ou do reajuste preclusos.

    - Apesar da preclusão do direito à repactuação, a Contratada continuará obrigada a observar os termos dos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho, devendo, inclusive, comprovar o repasse dos respectivos reajustes aos empregados, em prazo a ser fixado pela Contratante, sob pena de rescisão contratual.

  - As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhadas de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados, observado o disposto no item 5.2 deste Título.

  - Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação/do reajuste produzirão efeitos:

- a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

- em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

- em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras;

c.1) 	No caso previsto na alínea “c”, os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

  - A Contratante deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação vantajosa.

  - A aplicação dos reajustes salariais e benefícios concedidos sobre os valores pagos pela Câmara dos Deputados, em função de definições da Convenção Coletiva, deve ser submetida à análise da Administração da Casa.

  - As rubricas previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho que não se relacionem ao custo direto da venda do serviço não serão objeto de repactuação.

  - A Contratante não se vincula às disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da Contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

  - Por força do Artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho, não serão devidos, ressarcidos, restituídos ou repactuados pela Câmara dos Deputados valores referentes a obrigações e direitos que somente se aplicam a empregados terceirizados diretamente ativos em contratos de prestação de serviços.  Assim, serão considerados apenas os benefícios aplicados indistintamente à totalidade dos trabalhadores da mesma categoria funcional alcançados pelos respectivos instrumentos coletivos, inclusive àqueles empregados que exercem as mesmas funções, na base territorial do Distrito Federal, que atuem diretamente nas empresas contratadas.

- DA GARANTIA CONTRATUAL

  - Para segurança do cumprimento de suas obrigações, a Contratada prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, de acordo com o artigo 93 e seus parágrafos do REGULAMENTO, observando o disposto neste Título.

  - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

- prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

- multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;

- prejuízos diretos causados à Contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

- obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela Contratada.

  - A garantia será prestada no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da entrega da via do contrato e só poderá ser levantada, após o término do prazo da vigência contratual, observado o disposto no item 6.4 deste Título.

    - Poderão ser consideradas como a data da entrega:

- em caso de contrato assinado fisicamente: a data informada no documento de rastreamento de entrega de correspondências obtido no sítio eletrônico da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, ou a data da retirada do instrumento in loco;

- em caso de contrato assinado eletronicamente: a data do envio, por e-mail, do instrumento assinado por ambas as partes.

    - Não serão aceitas minutas de garantias.

    - A garantia, ou os documentos que a representam, deverá ser apresentada na Coordenação de Contratos da Contratante, localizada no Edifício Anexo I, 13º andar, sala 1308.

  - A vigência da garantia deverá corresponder ao prazo contratual acrescido de, pelo menos, 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação contratual.

    - Não serão aceitas garantias concedidas de forma proporcional ao seu prazo de validade.

    - Não serão admitidas garantias contendo cláusula que fixe prazos prescricionais distintos daqueles previstos na lei civil.

    - A Contratada ficará obrigada a prorrogar a vigência da garantia apresentada sempre que a vigência contratual ultrapassar a data estimada na ocasião de sua assinatura, observado o prazo disposto no item 6.3 deste Título, considerando a via do aditivo contratual.

    - No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser ajustada à nova situação, ainda que retroativamente.

  - Apresentada a garantia contratual e existindo qualquer pendência que impeça o seu recebimento definitivo, a Contratada será comunicada para regularizá-la ou substituí-la, sendo-lhe assinalado o prazo de 10 (dez) dias, contado da data da notificação, que poderá ser realizada por e-mail.

    - Recebida a garantia para reexame e remanescendo a necessidade de ajuste, a Contratada será novamente comunicada, sendo-lhe assinalado o prazo cabal de 5 (cinco) dias para sanear a(s) pendência(s), contado da data da notificação.

    - Ultimadas as medidas constantes deste item 6.5 sem que a garantia esteja em plenas condições de ser aceita definitivamente, serão tomadas as providências para a aplicação de sanções à Contratada, de acordo com as regras previstas neste Edital.

  - Enquanto não constituída a garantia, o valor a ela correspondente será deduzido, para fins de retenção até o cumprimento da obrigação, de eventuais créditos em favor da Contratada, decorrentes de faturamento.

  - A falta de prestação da garantia ou sua apresentação em desacordo com o exigido neste Edital, no prazo fixado, ensejará a aplicação de multa correspondente a 2,22% (dois inteiros e vinte e dois centésimos por cento) do valor estipulado para a garantia, por dia de atraso, a ser aplicada do 16º ao 60º dia, sem prejuízo do disposto no item 6.6 deste Título.

6.7.1	No caso de acréscimo contratual, a base de cálculo para a aplicação de multa corresponderá ao montante incrementado ao valor da garantia anterior.

  - A falta de prestação da garantia no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do dia útil imediato ao da entrega da via do contrato, ensejará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, de que poderá resultar no impedimento de licitar e contratar com a União e no descredenciamento do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e, ainda, a rescisão unilateral do contrato por inexecução da obrigação e a aplicação da multa prevista no item 6.7 deste Título.

  - O disposto no item 6.7 deste Título aplicar-se-á também nos casos dispostos nos subitens 6.4.3 e 6.4.4 e no item 6.10 deste Título.

  - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, durante a vigência contratual, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da notificação.

  - No caso de rescisão do contrato por culpa da Contratada, a garantia será executada para ressarcimento à Contratante das multas e indenizações devidas, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital.

  - Em caso de apresentação de seguro-garantia, é vedada a inclusão e/ou supressão de dispositivos nas condições gerais e especiais nele previstas que divirjam da redação original do anexo referente ao Seguro Garantia – Segurado Setor Público da Circular SUSEP n. 477, de 30 de setembro de 2013, ou norma que vier a substituí-la.

    - O seguro-garantia deve ser emitido por seguradora em situação regular na Superintendência de Seguros Privados.

    - No instrumento do seguro-garantia a Contratante deverá constar como beneficiária do seguro.

    - É vedada a inclusão de cláusulas particulares no seguro-garantia, salvo permissão expressa da Contratante, que poderá ocorrer em momento posterior ao efetivo recolhimento da garantia, mediante consulta da Contratada.

  - Quando se tratar de depósito caucionado, a garantia deverá observar o disposto no Decreto-Lei n. 1.737, de 1979 e orientação do SIAFI, que determinam devam ser as garantias prestadas em dinheiro, nas licitações públicas, depositadas na Caixa Econômica Federal (CEF).

  - No caso de garantia apresentada na modalidade de fiança bancária, deverá constar do documento renúncia expressa aos benefícios da ordem previstos no artigo 827 da Lei n. 10.406, de 2002 (Código Civil).

    - A garantia na modalidade de fiança bancária deverá ser emitida por instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

  - Se a garantia for prestada em títulos da dívida pública, a aceitação será condicionada à emissão sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

  - A garantia contratual será devolvida de acordo com o disposto na Ordem de Serviço n. 02, de 2013 da Diretoria-Geral da Contratante, conforme a seguir:

    - O Departamento de Material e Patrimônio, de ofício ou por solicitação da Contratada e, após concluídas as diligências necessárias, proporá à autoridade competente a devolução da garantia contratual.

    - Autorizada a devolução, o Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade preparará o expediente necessário à entrega da garantia e solicitará o comparecimento da Contratada para a retirada dos documentos.

  - As garantias não retiradas pela Contratada, independentemente do disposto nos subitens 6.16.1 e 6.16.2 deste Título, terão o seguinte tratamento:

    - A garantia prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança-bancária será arquivada no processo de origem do respectivo contrato após 120 (cento e vinte) dias do término da sua vigência.

    - A garantia prestada na modalidade caução em dinheiro, após 5 (cinco) anos do término de sua vigência, será transferida para o Fundo Rotativo da Contratante, após notificação prévia da Contratada, mediante edital publicado no Diário Oficial da União.

    - A garantia prestada na modalidade caução em títulos da dívida pública, na forma escritural, transcorridos 120 (cento e vinte) dias do término da vigência e desde que haja manifestação favorável do Departamento de Material e Patrimônio, poderá ser desvinculada do contrato administrativo pela instituição financeira que a mantém em custódia.

  - Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes de questões referentes à garantia contratual.

Brasília, 8 de setembro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 4

# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

- As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

- A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

- Ficará impedida de licitar e de contratar com a União e será descredenciada do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:

- não assinar o Contrato;

- não entregar a documentação exigida neste Edital;

- apresentar documentação falsa;

- causar atraso na execução do objeto;

- não mantiver a proposta;

- falhar na execução do contrato;

- fraudar a execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo;

- declarar informações falsas e

- cometer fraude fiscal.

  - As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.

- Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666, de 1993, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos neste Edital;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a Câmara dos Deputados;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

- Caso a Adjudicatária não assine o Contrato no prazo estipulado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

  - Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados anulará a Nota de Empenho e aplicará à adjudicatária multa de 10% (dez por cento) do valor total da adjudicação, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

- Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados para dar início à prestação dos serviços, à Contratada será imposta multa calculada sobre o valor da adjudicação, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

- atraso para dar início à prestação dos serviços (alocação de postos de trabalho): a multa será calculada sobre o valor da adjudicação;

- atraso para fornecimento de materiais: a multa será calculada sobre o valor em atraso;

- atraso para prestação de serviços sob demanda: a multa será calculada sobre o valor em atraso.

Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

  - Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

- Findo o prazo fixado sem que a Contratada tenha iniciado a prestação dos serviços, além da multa prevista, poderá, a critério da Câmara, ser cancelada, parcial ou totalmente, a Nota de Empenho, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

- Na hipótese de abandono da contratação, a qualquer tempo, ficará a Contratada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

- Configuram faltas graves, que poderão dar ensejo à rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas:

- o não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social;

- o não recolhimento do FGTS dos empregados;

- o não pagamento do salário, do auxílio-transporte e do auxílio alimentação no dia fixado.

- Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Contratada à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

- Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas não justificadas ou se a Câmara dos Deputados julgar as justificativas improcedentes, poderão ser impostas à Contratada, ainda, multas por infração cometida, limitadas, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) da contraprestação mensal, observados, sempre, a reprovabilidade da conduta da Contratada, dolo ou culpa e o disposto no item anterior e sopesados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a seguinte tabela:

|  |  | INFRAÇÃO |  | PERCENTUAL (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I – BASE DE INCIDÊNCIA: sobre o valor contratual mensal vigente na data da ocorrência do fato |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Deixar de cumprir quaisquer das obrigações pactuadas ou previstas em lei, não previstas nas Tabelas constantes deste anexo, por ocorrência |  | 0,50% |  |
| 2. |  | DEIXAR DE: |  |  |  |
| 2.1 |  | Apresentar qualquer dos documentos exigidos no subitem 4.1.2.2 do Anexo n. 3 até o dia 10 do mês da apresentação da nota fiscal/fatura, ou apresentá-los em desconformidade com o Anexo n.7, por documento e por dia |  | 0,01% |  |
| 2.2 |  | Comprovar o pagamento do 13º salário dos seus empregados, na forma do Título 8 do Anexo n. 2, observado o disposto no subitem 4.1.2.7.1 do Anexo n. 3, por dia de atraso |  | 0,20% |  |
| 2.3 |  | Fornecer uniforme a seus empregados, na forma do Título 5 do Anexo n. 2, por ocorrência e por dia |  | 0,10% |  |
| 2.4 |  | Cumprir orientação do Órgão Responsável quanto à execução dos serviços, por ocorrência |  | 0,50% |  |
| 2.5 |  | Fornecer a relação nominal dos empregados, juntamente com os dados e as comprovações exigidos, conforme item 3.2 do Anexo n. 3, por dia de atraso |  | 0,10% |  |
| 2.6 |  | Atualizar a relação nominal dos empregados na forma prevista no subitem 3.2.1 do Anexo n. 3, por ocorrência |  | 0,10% |  |
| 2.7 |  | Substituir empregado que se apresentar desuniformizado ou desatento às normas de higiene pessoal, e/ou sem identificação, por empregado e por dia |  | 0,10% |  |
| 2.8 |  | Observar as determinações da Câmara dos Deputados quanto à permanência e circulação de seus empregados nos prédios da Câmara dos Deputados, por ocorrência |  | 0,20% |  |
| 2.9 |  | Atender convocação do Órgão Responsável para prestação de serviços extraordinários, observado o disposto no subitem 9.3.2 do Anexo n. 2, por ocorrência |  | 0,20% |  |
| 2.10 |  | Cumprir o disposto no item 3.24 do Anexo n. 3, no tocante à comunicação de ocorrências anormais, mencionando a circunstância relevante por ocorrência |  | 0,20% |  |
| 2.11 |  | Cumprir o disposto no subitem 2.1.5 do Anexo n. 2, no tocante a reproduzir, no seu quadro de pessoal efetivamente ativado no contrato decorrente deste certame, as proporções mínimas de pessoas com deficiência, por empregado e por dia |  | 0,01% |  |
| 3. |  | Interromper a prestação do serviço contratado, por dia de paralisação |  | 0,50% |  |
| 4. |  | Manter empregado não qualificado para prestar serviço, ou que se conduza de modo inconveniente, ou incompatível com suas atribuições, por empregado e por dia |  | 0,20% |  |
| 5. |  | Deixar de atender o disposto no item 3.5 do Anexo n. 3, por empregado e por dia |  | 0,10% |  |
| 6. |  | CONSIDERA-SE INFRAÇÃO CONTRATUAL PASSÍVEL DE MULTA, SEM PREJUÍZO DAS COMINAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: |  |  |  |
| 6.1 |  | Descontar do salário de seus empregados o custo do uniforme, por empregado |  | 0,10% |  |
| 6.2 |  | Não conceder o intervalo fixado em lei para refeição, por dia/empregado |  | 0,10% |  |
| 6.3 |  | Não conceder o intervalo fixado em lei para repouso e descanso semanal remunerado, por semana/empregado |  | 0,10% |  |
| 6.4 |  | Manter empregado em serviço além da jornada normal de trabalho ou de prorrogação autorizada em lei, por dia/empregado |  | 0,10% |  |
| 6.5 |  | Deixar de pagar os acréscimos salariais decorrentes de lei ou contrato, por empregado |  | 0,50% |  |
| 6.6 |  | Deixar de cumprir exigências relativas à saúde e segurança do trabalho, por ocorrência |  | 0,50% |  |
| 6.7 |  | Deixar de apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social dos empregados, quando solicitado pelo Órgão Responsável, por solicitação |  | 0,50% |  |
| 6.8 |  | Não cumprir as obrigações referentes à saúde e segurança do trabalho especificadas no item 3.30 do Anexo n. 3, por dia de atraso |  | 0,10% |  |
| 6.9 |  | Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e de seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo Órgão Responsável, por dia |  | 1% |  |
| II – BASE DE INCIDÊNCIA: sobre o valor referente ao custo mensal do(s) funcionário(s) na data da ocorrência do fato |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Manter em serviço número de empregados inferior ao fixado (Título 2 do Anexo n. 2), ressalvado o disposto no Título 3 do Anexo n. 2, por empregado e por dia |  | 15% |  |
| 8. |  | CONSIDERA-SE INFRAÇÃO CONTRATUAL PASSÍVEL DE MULTA, SEM PREJUÍZO DAS COMINAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: |  |  |  |
| 8.1 |  | Deixar de creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências localizadas em Brasília-DF, até o quinto dia útil do mês posterior ao da prestação dos serviços, em horário bancário, observado o disposto no subitem 4.1.2.7.1 do Anexo n. 3, por empregado e por dia |  | 1,2% |  |
| 8.2 |  | Fornecer com atraso ou não fornecer auxílio-transporte aos seus empregados, por empregado e por dia |  | 0,50% |  |
| 8.3 |  | Fornecer com atraso ou não fornecer auxílio-alimentação aos seus empregados ou fornecê-lo em valor inferior ao fixado neste Edital, por empregado e por dia |  | 0,50% |  |

Brasília, 8 de setembro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 5

# MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).

## I – FORMALIZAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 98/20

OBJETO: Prestação de serviços continuados por alocação de postos de trabalho nas áreas de orçamento, fiscalização, segurança do trabalho, projeto e design, incluindo fornecimento de materiais e de serviços sob demanda, pelo período de doze meses.

LICITANTE: _________________________________________________________

CNPJ: ______________________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO: _____________________________________________

TELEFONE:_________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

Apresentamos nossa proposta para o item da presente licitação, de acordo com as disposições do Edital.

Decorre do conteúdo da presente proposta a explicitação do seguinte PREÇO DE JULGAMENTO (GLOBAL ANUAL) PARA O ITEM ÚNICO:

R$: ____________( em algarismos)

(por extenso)

No valor proposto estão incluídos todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para a execução dos serviços objeto da licitação, em conformidade com as especificações e demais condições e exigências constantes do Edital.

Informamos que eventuais rubricas dispostas em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho que não se relacionem ao custo direto da venda do serviço, tais como “Participação nos Resultados” e “Abono substitutivo de Participação nos Resultados”, serão consideradas nos custos indiretos da proposta.

O prazo de validade da presente proposta é de ______ (por extenso) dias. (conforme o disposto no Título 9 do Edital).

| Convenção coletiva de trabalho ou a norma coletiva a que estamos obrigados: |  |
| --- | --- |
| Data-Base: |  |
| Número do Registro no MTE: |  |
| Regime de tributação da empresa: |  |
| - Empresa é beneficiada pela desoneração da folha de pagamento instituída pela Lei n. 12.546, de 2001, alterada pela Lei n. 13.161, de 2015? |  |
| Empresa adere ao PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador)? |  |
| (Se adere ao PAT): Os valores apresentados na presente proposta consideram eventuais descontos aos empregados? |  |

## II – PLANILHA RESUMIDA DE FORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

MONTANTE “A”

### 1 – SALÁRIOS

| CATEGORIA | QUANT. MÍNIMA | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL (R$) | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Designer I | 4 | 4.510,26 | 18.041,04 |
| Designer III | 3 | 8.450,97 | 25.352,91 |
| Pesquisador de preços | 7 | 4.611,86 | 32.283,02 |
| Projetista I | 13 | 4.630,12 | 60.191,56 |
| Projetista II | 8 | 6.991,80 | 55.934,40 |
| Projetista III | 12 | 9.193,60 | 110.323,20 |
| Supervisor técnico-administrativo | 1 | 9.071,35 | 9.071,35 |
| Técnico de segurança do trabalho I | 5 | 4.301,34 | 21.506,70 |
| Técnico de segurança do trabalho II | 1 | 5.007,22 | 5.007,22 |
| Técnico em obras públicas I | 1 | 4.652,95 | 4.652,95 |
| Técnico em obras públicas II | 4 | 7.049,34 | 28.197,36 |
| Técnico em obras públicas III | 7 | 8.924,72 | 62.473,04 |
|  | 66 | (A1) TOTAL MENSAL (R$) | 433.034,75 |

* OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO TÍTULO 2 DO ANEXO N. 2 PARA A COTAÇÃO DE  SALÁRIOS.

### 2 – SUBTOTAL - REMUNERAÇÃO

| TOTAL A1 R$ | 433.034,75 |
| --- | --- |

### 3 – ENCARGOS SOCIAIS

| A2* - % ( ...... por cento) correspondentes aos encargos sociais totais, aplicados sobre o valor indicado no Quadro 2 (SUBTOTAL REMUNERAÇÃO) |  |
| --- | --- |

*INDISPENSÁVEL ANEXAR PLANILHA DISCRIMINATIVA DE TODOS OS ITENS E PERCENTUAIS FORMADORES DA PERCENTAGEM FINAL DE ENCARGOS SOCIAIS.

### 4 – TOTAL DO MONTANTE “A”

| SOMATÓRIO DO ITEM 2 + ITEM 3 (REMUNERAÇÃO + ENC.SOCIAIS) R$ |  |
| --- | --- |

MONTANTE “B”

### 5 – CUSTOS ADICIONAIS

| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (ver observações constantes do Anexo n. 2) |  |
| --- | --- |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE (detalhar em planilha específica) |  |
| SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO MORTE |  |
| UNIFORME (detalhar em planilha específica) |  |
| FERRAMENTAS - DEPRECIAÇÃO E MANUTENÇÃO (detalhar em planilha específica) |  |
| OUTROS (discriminar) |  |
| B1 – TOTAL DOS CUSTOS ADICIONAIS R$ |  |

### 6 – MONTANTE “A” + B1

| SOMATÓRIO DO ITEM 4 + ITEM 5 (TOTAL DO MONTANTE “A” + CUSTOS ADICIONAIS) | R$ |
| --- | --- |

### 7 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:               % (_______ por cento)

7.1. Fórmula para obtenção da Taxa de Administração (em percentual):

| 7.2. VALOR CORRESPONDENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (montante A+B1)*(Taxa de Administração/100) : | R$ |
| --- | --- |

### 8 – PREÇO BÁSICO MENSAL

| SOMATÓRIO DO ITEM 6 + ITEM 7.2 | R$ |
| --- | --- |

### 9 – PREÇO BÁSICO ANUAL

| ITEM 8 (Preço básico mensal) x 12 | R$ |
| --- | --- |

### 10 – ESTIMATIVA PARA 13º salário

| SOMATÓRIO DO ITEM 2 (REMUNERAÇÃO) multiplicado cumulativamente por (1+X) e por (1+Y), onde: X: valor do Grupo “A” dos Encargos Sociais Básicos da proposta da licitante, expresso em decimais. Y : taxa de administração proposta pela licitante, expressa em decimais. | R$ |
| --- | --- |

### 11 – VALOR REFERENTE AO(S) EQUIPAMENTO(S) DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA

| 11.1 - VALOR TOTAL ANUAL DE DEPRECIAÇÃO E MANUTENÇÃO REFERENTE AO (S) RELÓGIO(S) DE PONTO ELETRÔNICO | R$ |
| --- | --- |
| 11.2 - VALOR TOTAL ANUAL REFERENTE AO SOFTWARE | R$ |
| 11.3 - VALOR TOTAL ANUAL REFERENTE À BOBINA TÉRMICA | R$ |
| 11.4 - VALOR TOTAL ANUAL REFERENTE AO(S) EQUIPAMENTO(S) DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA (11.1 + 11.2 + 11.3 multiplicado por (1+Y), onde Y: taxa de administração proposta pela licitante expressa em decimais). | R$ |

### 12 – VALOR REFERENTE À PREVISÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

| VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO REFERENTE À PREVISÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (já incluídos encargos sociais, auxílio-alimentação, auxílio transporte e taxa de Administração) | ###### R$ 176.635,34 |
| --- | --- |

### 13 – VALOR REFERENTE À PREVISÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA

| VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO REFERENTE À PREVISÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA (já incluída taxa de Administração) | R$ |
| --- | --- |

### 14 – VALOR REFERENTE À PREVISÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS SOB DEMANDA

| VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO REFERENTE À PREVISÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS SOB DEMANDA (já incluída taxa de Administração) | R$ |
| --- | --- |

### 15- PREÇO DE JULGAMENTO (GLOBAL ANUAL):

| ### SOMATÓRIO DOS ITENS: ### 9 – (Preço básico) ### 10 – (Estimativa para 13º salário) ### 11 – (Equipamento(s) de Registro de Frequência) ### 12 – (Previsão de serviços extraordinários) ### 13 – (Fornecimento de materiais sob demanda) e ### 14 – (Serviços diversos sob demanda). | R$ (***) |
| --- | --- |

(***) O valor indicado nesta célula é o valor que deve ser considerado no envio da Proposta Eletrônica para o item).

## III – PLANILHA DE FORMAÇÃO DO CUSTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A licitante deverá apresentar planilha detalhada e nominada de todos os encargos sociais incidentes, tais como encargos básicos correspondentes às obrigações que, por lei, incidem diretamente sobre a folha de pagamento, os proporcionais aos direitos a recebimento de salários com base na estimativa de dias em que não há prestação de serviços (férias, ausências legais etc), previsão para indenizações (dispensa sem justa causa, aviso prévio indenizado etc.) e as incidências dos encargos básicos sobre os encargos decorrentes de previsões e estimativas.

A planilha deve refletir a situação específica da licitante.

## IV - PLANILHA DE FORMAÇÃO DO CUSTO DOS UNIFORMES

| CATEGORIAS | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. TOTAL ANUAL (NÚMERO ANUAL DE PEÇAS x QUANT. TOTAL DE EMPREGADOS) (A) | PREÇO UNITÁRIO R$ (B) | PREÇO MENSAL R$ (C)=A/12xB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNER I | Jalecos brancos com 3 bolsos (1 acima do peito esquerdo e 2 na parte de baixo) | un | 16 |  |  |
| TÉCNICO EM OBRAS PÚBLICAS I | Camiseta de brim lisa | un | 4 |  |  |
|  | Calça jeans cor azul marinho | un | 4 |  |  |
|  | Meia cano longo | par | 4 |  |  |
| TÉCNICO EM OBRAS PÚBLICAS II e III | Camiseta de brim lisa | un | 44 |  |  |
|  | Calça jeans cor azul marinho | un | 44 |  |  |
|  | Meia cano longo | par | 44 |  |  |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I e II | Calça jeans cor azul marinho | un | 18 |  |  |
|  | Camisa pólo com manga curta na cor preta, tecido piquet | un | 24 |  |  |
|  | Jaqueta Técnico de Segurança do Trabalho | par | 12 |  |  |
|  | Meia cano longo | par | 24 |  |  |
|  | Colete segurança do trabalho tamanho G e M, conforme especificações | par | 12 |  |  |

## V – PLANILHA DE FORMAÇÃO DO CUSTO DAS FERRAMENTAS

| A – DEPRECIAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. TOTAL ANUAL | Preço de aquisição *Ver. Obs.1 | % Valor residual *Ver Obs. 2 | Valor residual (R$) | Vida útil (anos) *Ver. Obs.2 | Depreciação anual | Depreciação mensal unitário | Preço mensal total da depreciação |
|  |  | (A) | (B) | (C) | (D) = (C) x (B) | (E) | (F) = ((B)-(D))/(E) | (G) = (F)/12 | (H) = (G) x (A) |
| Espátulas Paceta ou similar, de 4” | Pç | 6 |  | 10% |  | 10 |  |  |  |
| Estiletes grandes | Pç | 3 |  | 10% |  | 10 |  |  |  |
| Lâminas para estiletes grandes | Pç | 10 |  | 10% |  | 10 |  |  |  |
| Trenas de aço 10m Starret ou similar | Pç | 12 |  | 10% |  | 10 |  |  |  |
| PREÇO TOTAL MENSAL DE DEPRECIAÇÃO R$: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Observação 1:

Os preços de aquisição das ferramentas informados nesta planilha de depreciação não poderão ser superiores àqueles constantes do Orçamento Estimado (Anexo n. 6).

*Observação 2:

A planilha de depreciação deverá, obrigatoriamente, ser preenchida com o percentual para cálculo do valor residual e o prazo de vida útil já consignados nas tabelas deste modelo de proposta.

| B - MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. TOTAL ANUAL (A) | PREÇO UNITÁRIO R$ (B) | PREÇO TOTAL R$ (C)=(A)x(B) | VALOR MENSAL UNITÁRIO DE MANUTENÇÃO R$ (D) | PREÇO MENSAL TOTAL DE MANUTENÇÃO R$ (E)=(A)X(D) |
| Ferramentas - todas as categorias - percentual igual para manutenção de todas as ferramentas | un | 1 |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL MENSAL DE MANUTENÇÃO R$: |  |  |  |  |  |  |

| PREÇO TOTAL MENSAL DE FERRAMENTAS (DEPRECIAÇÃO + MANUTENÇÃO) R$: |  |
| --- | --- |

## VI – PLANILHA DE FORMAÇÃO DO CUSTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL MENSAL DO AUXÍLIO-TRANSPORTE |  |  |  |

## VII – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE OUTROS CUSTOS

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR MENSAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguro de vida e auxílio morte-funeral |  |  |  |
| Outros (detalhar) |  |  |  |
| TOTAL MENSAL DE OUTROS CUSTOS |  |  |  |

Consignar em planilha específica outros custos que a licitante tenha considerado na planilha resumida, especialmente os definidos em convenção coletiva que a licitante entenda exigíveis. (Não consignar as verbas de auxílio-alimentação).

## VIII – COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

(Informação que obrigatoriamente deve constar da proposta)

A Taxa de Administração desta proposta foi definida com base nos seguintes percentuais:

| Componente |  | Percentual (%) |
| --- | --- | --- |
| LUCRO |  |  |
| Despesas Indiretas não enquadráveis na planilha de custos do serviço |  |  |
| Despesas Financeiras |  |  |
| TRIBUTOS | ISS |  |
|  | COFINS |  |
|  | PIS/PASEP |  |

Fórmula para obtenção da Taxa de Administração (em percentual):

100

100

100

Tributos

-

1

100

Financeiras

Desp.

1

100

Indiretas

Despesas

1

100

Lucro

+

1

























































































































































VALOR CORRESPONDENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = (montante A+B1)*(Taxa de Administração/100)

## IX – EQUIPAMENTO(S) DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA

| RELÓGIO(S) DE PONTO ELETRÔNICO A – DEPRECIAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. TOTAL ANUAL | Preço de aquisição *Ver. Obs.1 | % Valor residual *Ver Obs. 2 | Valor residual (R$) | Vida útil (anos) *Ver. Obs. 2 | Depreciação anual | Depreciação mensal unitário | Preço mensal total da depreciação |
|  |  | (A) | (B) | (C) | (D) = (C) x (B) | (E) | (F) = ((B)-(D))/(E) | (G) = (F)/12 | (H) = (G) x (A) |
| Equipamento de Registro Eletrônico de Ponto, de parede, com teclado externo e leitor biométrico, em conformidade com a Portaria 1.510/2009 do MT. Capacidade de armazenamento: memória de registro de ponto não volátil inviolável, padrão de até 1,2 milhões de registros; capacidade mínima de 3.000 digitais. Comunicação: rede local, via cabo TCP-IP e pen drive USB, tipo A. Módulo impressor com sistema de impressão térmica, sensor óptico reflexivo de presença de papel, corte de papel automático tipo lâmina com serrilha. Alimentação: 100 a 240VAC – 47 a 63Hz. Software: licença gratuita para um CNPJ, sem limitações (Ponto Secullum 4) | cj | 5 |  | 10% |  | 10 |  |  |  |
| PREÇO TOTAL MENSAL DE DEPRECIAÇÃO R$: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Observação 1:

Os preços de aquisição dos equipamentos informados nesta planilha de depreciação não poderão ser superiores àqueles constantes do Orçamento Estimado (Anexo n. 6).

*Observação 2:

A planilha de depreciação deverá, obrigatoriamente, ser preenchida com o percentual para cálculo do valor residual e o prazo de vida útil já consignados nas tabelas deste modelo de proposta.

| RELÓGIO(S) DE PONTO ELETRÔNICO B - MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. TOTAL ANUAL (A) | PREÇO UNITÁRIO R$ (B) | PREÇO TOTAL R$ (C)=(A)x(B) | VALOR MENSAL UNITÁRIO DE MANUTENÇÃO R$ (D) | PREÇO MENSAL TOTAL DE MANUTENÇÃO R$ (E)=(A)X(D) |
| Equipamento de Registro Eletrônico de Ponto, de parede, com teclado externo e leitor biométrico, em conformidade com a Portaria 1.510/2009 do MT. Capacidade de armazenamento: memória de registro de ponto não volátil inviolável, padrão de até 1,2 milhões de registros; capacidade mínima de 3.000 digitais. Comunicação: rede local, via cabo TCP-IP e pen drive USB, tipo A. Módulo impressor com sistema de impressão térmica, sensor óptico reflexivo de presença de papel, corte de papel automático tipo lâmina com serrilha. Alimentação: 100 a 240VAC – 47 a 63Hz. Software: licença gratuita para um CNPJ, sem limitações (Ponto Secullum 4) | un | 1 |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL MENSAL DE MANUTENÇÃO R$: |  |  |  |  |  |  |

| C – SOFTWARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. TOTAL ANUAL (A) | PREÇO UNITÁRIO R$ (B) | PREÇO TOTAL ANUAL R$ (C)=(A)x(B) | PREÇO TOTAL MENSAL R$ (D)=(C/12) |
| Software Ponto Secullum 4 - até 200 usuários, manutenção e suporte técnico com backup – Web Nuvem - Mensalidade | mensalidade | 12 |  |  |  |
| PREÇO TOTAL MENSAL R$ (E): |  |  |  |  |  |

| D – BOBINA TÉRMICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. TOTAL ANUAL (A) | PREÇO UNITÁRIO R$ (B) | PREÇO TOTAL ANUAL R$ (C)=(A)x(B) | PREÇO TOTAL MENSAL R$ (D)=(C/12) |
| Bobina térmica específica para o registrador eletrônico de ponto, com papel termossensível, superfície de impressão externa ao rolo, durabilidade de impressão mínima de 5 anos e comprimento mínimo de 300m | Bobina | 5 |  |  |  |
| PREÇO TOTAL MENSAL R$ (E): |  |  |  |  |  |

## X – PLANILHA DE FORMAÇÃO DO CUSTO DOS MATERIAIS SOB DEMANDA

| MATERIAIS SOB DEMANDA |  |  |  |  | TAXA DE BDI: % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | PREÇO TOTAL COM BDI |
| B.01.01.005 | Bloqueador solar UV FPS 30 com propriedade repelente a insetos - bombona com 4L | 1 | Bombona |  |  |  |
| B.01.01.011 | Bota de segurança - couro nobuck | 72 | Par |  |  |  |
| B.01.01.019 | Capa de nylon para proteger contra chuva | 12 | Unidade |  |  |  |
| B.01.01.022 | Capacete para operário - aba frontal - Branco | 57 | Unidade |  |  |  |
| B.01.01.026 | Filtro para máscara respiratória | 9 | Par |  |  |  |
| B.01.01.028 | Cinto paraquedista | 3 | Conjunto |  |  |  |
| B.01.01.032 | Cartucho para máscara respiratória | 9 | Par |  |  |  |
| B.01.01.033 | Fita zebrada para isolamento | 5 | Rolo |  |  |  |
| B.01.01.037 | Luva de látex | 14 | Par |  |  |  |
| B.01.01.040 | Luva de malha com pigmento | 7 | Par |  |  |  |
| B.01.01.056 | Máscara PFF2 com válvula de exalação | 81 | Unidade |  |  |  |
| B.01.01.058 | Mosquetão oval | 9 | Unidade |  |  |  |
| B.01.01.059 | Óculos de segurança cinza | 3 | Unidade |  |  |  |
| B.01.01.060 | Óculos de segurança incolor | 40 | Unidade |  |  |  |
| B.01.01.064 | Protetor auditivo tipo plug | 74 | Unidade |  |  |  |
| B.01.01.066 | Respirador de meia peça facial | 6 | Unidade |  |  |  |
| B.01.01.067 | Retentor | 9 | Unidade |  |  |  |
| B.01.01.080 | AVENTAL DE PVC, MEDIDAS 50 X 110CM | 7 | Unidade |  |  |  |
| B.01.01.081 | LUVA TIPO MULTITATO | 12 | Par |  |  |  |
| B.01.01.082 | CORDA TRANÇADA SINTÉTICA DE 12 MM | 1 | Rolo |  |  |  |
| B.07.01.001 | BOBINA DE PAPEL SINTÉTICO FOSCO PARA IMPRESSÃO | 25 | Bobina |  |  |  |
| B.07.01.002 | BOBINA DE TELA CANVAS PARA IMPRESSÃO | 6 | Bobina |  |  |  |
| B.07.01.003 | FILME TRANSLÚCIDO BACKLIGHT PARA IMPRESSÃO | 1 | Bobina |  |  |  |
| B.07.01.004 | FILME TRANSPARENTE CLEAR PARA IMPRESSÃO | 1 | Bobina |  |  |  |
| B.07.01.005 | VINIL AUTO-ADESIVO PARA IMPRESSÃO | 1 | Bobina |  |  |  |
| B.07.01.006 | VINIL TRANSPARENTE AUTO-ADESIVO PARA IMPRESSÃO | 4 | Bobina |  |  |  |
| B.07.02.001 | VINIL ADESIVO ANTIDERRAPANTE PARA IMPRESSÃO | 2 | Bobina |  |  |  |
| B.07.02.002 | VINIL REFLETIVO PARA IMPRESSÃO | 1 | Bobina |  |  |  |
| B.07.02.003 | VINIL ADESIVO PARA IMPRESSÃO, ADESIVO COLA SOLVENTE | 25 | Bobina |  |  |  |
| B.07.02.004 | VINIL ADESIVO PARA IMPRESSÃO ADESIVO COLA AQUOSA | 25 | Bobina |  |  |  |
| B.07.02.005 | VINIL ADESIVO BLOCKOUT | 12 | Bobina |  |  |  |
| B.07.02.006 | TECIDO CANVAS PARA IMPRESSÃO | 2 | Bobina |  |  |  |
| B.07.02.007 | VINIL ADESIVO TRANSPARENTE PARA IMPRESSÃO | 4 | Bobina |  |  |  |
| B.07.02.008 | VINIL ADESIVO TRANSPARENTE JATEADO PARA IMPRESSÃO | 2 | Bobina |  |  |  |
| B.07.03.001 | VINIL AUTO ADESIVO PRETO FOSCO | 2 | Bobina |  |  |  |
| B.07.03.002 | VINIL AUTO ADESIVO DOURADO | 2 | Bobina |  |  |  |
| B.07.03.003 | VINIL AUTO ADESIVO REFLETIVO VERMELHO | 1 | Bobina |  |  |  |
| B.07.03.004 | VINIL AUTO ADESIVO REFLETIVO PRETO | 1 | Bobina |  |  |  |
| B.07.03.005 | MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA | 3 | Bobina |  |  |  |
| B.07.04.001 | FILME POLIÉSTER PARA IMPRESSÃO LASER 210X297 CM | 2 | Caixa |  |  |  |
| B.07.04.002 | RODOS DE IMPRESSÃO | 2 | Unidade |  |  |  |
| B.07.04.003 | ESTOPA BRANCA | 6 | Quilo |  |  |  |
| B.07.04.004 | ÁGUA SANITÁRIA | 12 | Litro |  |  |  |
| B.07.05.001 | SOLVENTE THINNER | 2 | Lata |  |  |  |
| B.07.05.002 | EMULSÃO FOTOGRÁFICA PRÉ-SENSIBILIZADA | 6 | Frasco |  |  |  |
| B.07.05.003 | TIRA FANTASMA GEL | 6 | Frasco |  |  |  |
| B.07.05.004 | RETARDADOR VINÍLICO PARA SERIGRAFIA | 10 | Lata |  |  |  |
| B.07.05.005 | SENSIBILIZANTE | 15 | Frasco |  |  |  |
| B.07.05.006 | TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA | 10 | Lata |  |  |  |
| B.07.05.007 | TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA | 10 | Lata |  |  |  |
| B.07.05.008 | TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA | 10 | Lata |  |  |  |
| B.07.05.009 | TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA | 10 | Lata |  |  |  |
| B.07.05.010 | TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA | 10 | Lata |  |  |  |
| B.07.05.011 | TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA | 10 | Lata |  |  |  |
| B.07.05.012 | TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA | 10 | Lata |  |  |  |
| B.07.05.013 | TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA | 10 | Lata |  |  |  |
| B.07.05.014 | TINTAS VINÍLICA FOSFORESCENTE | 15 | Lata |  |  |  |
| B.07.06.001 | REMOVEDOR DE ADESIVOS | 36 | Lata |  |  |  |
| B.07.06.002 | VERNIZ FIXADOR | 36 | Lata |  |  |  |
| B.07.06.003 | COLA PERMANENTE SPRAY | 24 | Lata |  |  |  |
| B.07.06.004 | ÁLCOOL ISOPROPÍLICO | 12 | Frasco |  |  |  |
| B.07.06.005 | ESPÁTULA DE FELTRO | 4 | Unidade |  |  |  |
| B.07.06.006 | ESPÁTULA GOLD | 6 | Unidade |  |  |  |
| B.07.06.007 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE | 12 | Rolo |  |  |  |
| B.07.06.008 | TESOURA USO GERAL | 2 | Unidade |  |  |  |
| B.07.06.009 | ESTILETE PROFISSIONAL LARGO | 8 | Unidade |  |  |  |
| B.07.06.010 | ESTILETE PROFISSIONAL ESTREITO | 6 | Unidade |  |  |  |
| B.07.06.011 | LÂMINA PARA ESTILETE LARGO | 2 | Pacote |  |  |  |
| B.07.06.012 | LÂMINA PARA ESTILETE ESTREITO | 1 | Pacote |  |  |  |
| B.07.06.013 | RÉGUA METÁLICA | 2 | Unidade |  |  |  |
| B.07.06.014 | ESQUADRO METÁLICO | 1 | Unidade |  |  |  |
| B.07.06.015 | GRAMPEADOR DE PRESSÃO | 1 | Unidade |  |  |  |
| B.07.06.016 | GRAMPO 106/6 | 2 | Caixa |  |  |  |
| B.07.06.017 | PERFIL C EM PVC BRANCO PARA BANNER | 350 | Barra |  |  |  |
| B.07.06.018 | PONTEIRA PLÁSTICA | 2000 | Unidade |  |  |  |
| B.07.06.019 | RIPA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE BANNER PERFIL C | 1000 | Unidade |  |  |  |
| B.07.06.020 | BAGUETE PARA PERFIL C | 1000 | Unidade |  |  |  |
| B.07.07.001 | CHAPA DE PVC EXPANDIDO 2MM – COR BRANCA | 25 | Unidade |  |  |  |
| B.07.07.002 | CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3MM – COR BRANCA | 15 | Unidade |  |  |  |
| B.07.07.003 | CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3MM – COR PRETA | 5 | Unidade |  |  |  |
| B.07.07.004 | CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3MM – COR AMARELA | 5 | Unidade |  |  |  |
| B.07.07.005 | CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3MM – COR VERMELHA | 5 | Unidade |  |  |  |
| B.07.07.006 | CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3MM – CINZA ESCURO | 5 | Unidade |  |  |  |
| B.07.07.007 | CHAPA DE FOAM (FOAM BOARD) BRANCO | 5 | Unidade |  |  |  |
| B.07.07.008 | CHAPA DE FOAM (FOAM BOARD) PRETO | 10 | Unidade |  |  |  |
| B.07.07.009 | CHAPA PVC SEMI RÍGIDO BRANCO 0,25mm | 100 | Unidade |  |  |  |
| B.07.07.010 | CHAPA PVC SEMI RÍGIDO BRANCO 0,15mm | 100 | Unidade |  |  |  |
| B.07.08.001 | BOBINA ADESIVO DUPLA FACE BOPP | 3 | Bobina |  |  |  |
| B.07.08.002 | FITA DUPLA FACE BOPP | 24 | Rolo |  |  |  |
| B.07.08.003 | FITA DUPLA FACE EM SILICONE | 30 | Rolo |  |  |  |
| B.07.08.004 | FITA DUPLA FACE DE ESPUMA BRANCA | 15 | Rolo |  |  |  |
| B.07.08.005 | FITA DE DEMARACAÇÃO VERMELHA | 10 | Rolo |  |  |  |
| B.07.08.006 | FITA DE DEMARACAÇÃO BRANCA | 15 | Rolo |  |  |  |
| B.07.08.007 | FITA DE DEMARACAÇÃO AMARELA | 20 | Rolo |  |  |  |
| B.07.08.008 | FITA DE DEMARACAÇÃO AZUL | 10 | Rolo |  |  |  |

## XI – PLANILHA DE FORMAÇÃO DO CUSTO DOS SERVIÇOS SOB DEMANDA

| SERVIÇOS SOB DEMANDA |  |  |  |  | TAXA DE BDI: % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | PREÇO TOTAL COM BDI |
| B.10.01.001 | Software para elaboração de orçamento, ilimitado para criação, com consultas ilimitadas aos dados SINAPI e a bases adicionais de SICRO, SBC, EMBASA, SETOP, SEINFRA, ORSE, entre outras, por 12 meses, para até 5 usuários - referência OrçaFascio | 1 | Serviço |  |  |  |
| B.10.01.002 | Assinatura de ferramenta acessível pela internet, por login e senha, permitindo pesquisas e comparações de preços praticados pela Administração Pública, por 12 meses - referência Banco de Preços | 6 | Serviço |  |  |  |
| B.10.02.001 | Pesquisa salarial de mercado, anual - 12 meses de acesso, com filtro por CBO, regionalizada e com informações por porte da empresa contratante, indicando o número de observações (frequência) - referência Fipe, para os municípios de Brasília-DF e São Paulo-SP | 1 | Serviço |  |  |  |
| B.10.02.002 | Pesquisa salarial e de benefícios, anual - 12 meses de acesso - com atualização semestral, regionalizada e com informações por porte da empresa contratante, indicando salários nominais e remuneração variável, referência Catho, para os estados DF e SP | 1 | Serviço |  |  |  |

DECLARAÇÕES

A SEREM PRESTADAS SOMENTE NA HIPÓTESE DE LICITANTE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 17, 18, 30 E 31 DA LEI COMPLEMENTAR N. 123, de 2006, E O ACÓRDÃO TCU 2798, DE 2010-PLENÁRIO

Declaramos que:

  - em se tratando dos serviços vedados descritos no artigo 17 da Lei Complementar n. 123, de 2006, notadamente os descritos no inciso XII (cessão ou locação de mão de obra), ressalvados os serviços listados nos parágrafos 5o-B a 5o-E do artigo 18 da referida Lei, a proposta apresentada não contempla qualquer benefício tributário referente ao SIMPLES NACIONAL, conforme os itens 4.7 e 4.8 do Título 4 do Edital;

  - na hipótese de contratação desta Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte inscrita no SIMPLES NACIONAL e executora de atividade vedada, ficamos sujeitos à exclusão obrigatória no SIMPLES NACIONAL a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõem o artigo 17, inciso XII e o artigo 31, inciso II da Lei Complementar n. 123, de 2006, devendo entregar à Câmara dos Deputados, à título de comprovação, cópia de ofício – com comprovante de entrega e recebimento, que comunique a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra e encaminhado pela contratada à Receita Federal do Brasil até o último dia útil do mês subsequente ao da contratação, consoante artigo 30, § 1º, inciso II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

A SEREM PRESTADAS SOMENTE NA HIPÓTESE DE LICITANTE NÃO BENEFICIADA PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUÍDA PELA LEI N. 12.546, DE 2011, ALTERADA PELA LEI N. 13.161, DE 2015

Declaramos, sob as penas da Lei, que:

- não recolhemos a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do artigo 22 da Lei n. 8.212, de 1991, na forma do caput do artigo 7º (ou 8º) da Lei n. 12.546, de 2011;

- temos ciência que nossa manifestação, conforme alínea “a” anterior, será remetida à Receita Federal do Brasil e que, em caso de constatação de falsidade, estará sujeita às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo do encaminhamento dos documentos ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade criminal desta declarante.

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluíndo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE A ALÍNEA “A” DO SUBITEM 4.9.4 DO TÍTULO 4 DO EDITAL.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (CPF, naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2020.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa

Brasília, 8 de setembro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 6

# ORÇAMENTO ESTIMADO

| 01.00.00 | MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Quantidade |  | Unidade |  | Salário mensal |  | Total dos |  | Salário mensal |  |  | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
| Item | Discriminação |  |  |  | de pessoas |  | das |  | das categorias |  | adicionais das |  | das categ. com |  |  | médio das cate- | do | do prazo | das categorias |
|  |  |  |  |  | (por categoria) |  | categorias |  | (real) |  | categ. (real) |  | adicionais (real) |  |  | gorias (real) | contrato | contratual | (real) |
| 01.01.00 | CATEGORIAS - ESCALA NORMAL - 22 DIAS |  |  |  | (1) |  |  |  | (2) |  | (3) |  | (4) = (2) + (3) |  |  | (5) = (1) x (4) | (6) |  | (7) = (5) x (6) |
| 01.01.01 | Designer I |  |  |  | 4,00 |  | un |  | 4.510,26 |  | 0,00 |  | 4.510,26 |  |  | 18.041,04 | 12,00 | mês | 216.492,48 |
| 01.01.02 | Designer III |  |  |  | 3,00 |  | un |  | 8.450,97 |  | 0,00 |  | 8.450,97 |  |  | 25.352,91 | 12,00 | mês | 304.234,92 |
| 01.01.03 | Pesquisador de preços |  |  |  | 7,00 |  | un |  | 4.611,86 |  | 0,00 |  | 4.611,86 |  |  | 32.283,02 | 12,00 | mês | 387.396,24 |
| 01.01.04 | Projetista I |  |  |  | 13,00 |  | un |  | 4.630,12 |  | 0,00 |  | 4.630,12 |  |  | 60.191,56 | 12,00 | mês | 722.298,72 |
| 01.01.05 | Projetista II |  |  |  | 8,00 |  | un |  | 6.991,80 |  | 0,00 |  | 6.991,80 |  |  | 55.934,40 | 12,00 | mês | 671.212,80 |
| 01.01.06 | Projetista III |  |  |  | 12,00 |  | un |  | 9.193,60 |  | 0,00 |  | 9.193,60 |  |  | 110.323,20 | 12,00 | mês | 1.323.878,40 |
| 01.01.07 | Supervisor técnico-administrativo |  |  |  | 1,00 |  | un |  | 9.071,35 |  | 0,00 |  | 9.071,35 |  |  | 9.071,35 | 12,00 | mês | 108.856,20 |
| 01.01.08 | Técnico de segurança do trabalho I |  |  |  | 5,00 |  | un |  | 4.301,34 |  | 0,00 |  | 4.301,34 |  |  | 21.506,70 | 12,00 | mês | 258.080,40 |
| 01.01.09 | Técnico de segurança do trabalho II |  |  |  | 1,00 |  | un |  | 5.007,22 |  | 0,00 |  | 5.007,22 |  |  | 5.007,22 | 12,00 | mês | 60.086,64 |
| 01.01.10 | Técnico em obras públicas I |  |  |  | 1,00 |  | un |  | 4.652,95 |  | 0,00 |  | 4.652,95 |  |  | 4.652,95 | 12,00 | mês | 55.835,40 |
| 01.01.11 | Técnico em obras públicas II |  |  |  | 4,00 |  | un |  | 7.049,34 |  | 0,00 |  | 7.049,34 |  |  | 28.197,36 | 12,00 | mês | 338.368,32 |
| 01.01.12 | Técnico em obras públicas III |  |  |  | 7,00 |  | un |  | 8.924,72 |  | 0,00 |  | 8.924,72 |  |  | 62.473,04 | 12,00 | mês | 749.676,48 |
| A1 | Somatório do subitem categorias |  |  |  | 66,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433.034,75 |  |  | 5.196.417,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Percentual |  | Unidade das |  | Total mensal |  |  | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
| Item | Discriminação |  |  |  |  |  |  |  | das |  | leis sociais |  | médio das ca- |  |  | médio das leis | do | do prazo | das leis sociais |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | leis sociais |  | (%) |  | tegorias (real) |  |  | sociais (real) | contrato | contratual | (real) |
| 01.02.00 | LEIS SOCIAIS e RISCOS do TRABALHO sem o 13º SALÁRIO |  |  |  |  |  |  |  | (8) |  |  |  | (9) |  |  | (10) = (8) x (9) | (11) |  | (12) = (10) x (11) |
| 01.02.01 | Leis sociais - mensalista - escala normal |  |  |  |  |  |  |  | 40,39 |  | % |  | 433.034,75 |  |  | 174.902,74 | 12,00 | mês | 2.098.832,83 |
| A2 | Somatório do subitem Leis Sociais sem o 13º salário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.902,74 |  |  | 2.098.832,83 |
| A | Somatório do item 01.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MENSAL: |  |  | R$ 607.937,49 |  | ANUAL | R$ 7.295.249,83 |
| 02.00.00 | UNIFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Quantidade | Quant. de | Total de |  |  |  |  |  |  | Unidade |  | Preço do |  |  | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
| Item | Discriminação | de pessoas | unif. / ano / | uniformes / |  |  |  |  |  |  | dos |  | uniforme |  |  | médio dos uni- | do | do prazo | dos uniformes |
|  |  | (un) | pessoa (un) | ano (un) |  |  |  |  |  |  | uniformes |  | (real) |  |  | formes (real) | contrato | contratual | (real) |
| item | Descrição | QT | QT ano | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.00 | DESIGNER I | (13) | (14) | (15) |  |  |  |  |  |  |  |  | (16) |  |  | (19) = (18) / (17) | (17) |  | (18) = (15) x (16) |
| 02.01.01 | Jalecos brancos com 3 bolsos (1 acima do peito esquerdo e 2 na parte de baixo) | 4,00 | 4,00 | 16,00 |  |  |  |  |  |  | un |  | 28,45 |  |  | 37,93 | 12,00 | mês | 455,20 |
| 02.02.00 | TÉCNICO EM OBRAS PÚBLICAS I | (13) | (14) | (15) |  |  |  |  |  |  |  |  | (16) |  |  | (19) = (18) / (17) | (17) |  | (18) = (15) x (16) |
| 02.02.01 | Camisetas de brim lisa | 1,00 | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  | un |  | 37,25 |  |  | 12,42 | 12,00 | mês | 149,00 |
| 02.02.02 | Calça jeans cor azul marinho | 1,00 | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  | un |  | 51,65 |  |  | 17,22 | 12,00 | mês | 206,60 |
| 02.02.03 | Meia cano longo | 1,00 | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  | par |  | 14,68 |  |  | 4,89 | 12,00 | mês | 58,72 |
| 02.03.00 | TÉCNICO EM OBRAS PÚBLICAS II e III | (13) | (14) | (15) |  |  |  |  |  |  |  |  | (16) |  |  | (19) = (18) / (17) | (17) |  | (18) = (15) x (16) |
| 02.03.01 | Camisetas de brim lisa | 11,00 | 4,00 | 44,00 |  |  |  |  |  |  | un |  | 37,25 |  |  | 136,58 | 12,00 | mês | 1.639,00 |
| 02.03.02 | Calça jeans cor azul marinho | 11,00 | 4,00 | 44,00 |  |  |  |  |  |  | un |  | 51,65 |  |  | 189,38 | 12,00 | mês | 2.272,60 |
| 02.03.03 | Meia cano longo | 11,00 | 4,00 | 44,00 |  |  |  |  |  |  | par |  | 14,68 |  |  | 53,83 | 12,00 | mês | 645,92 |
| 02.04.00 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I e II | (13) | (14) | (15) |  |  |  |  |  |  |  |  | (16) |  |  | (19) = (18) / (17) | (17) |  | (18) = (15) x (16) |
| 02.04.01 | Calça jeans cor azul marinho | 6,00 | 3,00 | 18,00 |  |  |  |  |  |  | un |  | 51,65 |  |  | 77,48 | 12,00 | mês | 929,70 |
| 02.04.02 | Camisa pólo com manga curta na cor preta, tecido piquet | 6,00 | 4,00 | 24,00 |  |  |  |  |  |  | un |  | 42,56 |  |  | 85,12 | 12,00 | mês | 1.021,44 |
| 02.04.03 | Jaqueta Técnico de Segurança do Trabalho | 6,00 | 2,00 | 12,00 |  |  |  |  |  |  | par |  | 82,35 |  |  | 82,35 | 12,00 | mês | 988,20 |
| 02.04.04 | Meia cano longo | 6,00 | 4,00 | 24,00 |  |  |  |  |  |  | par |  | 14,68 |  |  | 29,36 | 12,00 | mês | 352,32 |
| 02.04.05 | Colete segurança do trabalho tamanho G e M, conforme especificações | 6,00 | 2,00 | 12,00 |  |  |  |  |  |  | par |  | 99,45 |  |  | 99,45 | 12,00 | mês | 1.193,40 |
| B | Somatório do item 02.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MENSAL: |  |  | R$ 826,01 |  | ANUAL | R$ 9.912,10 |
| 03.00.00 | BENEFÍCIOS COMUNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dias úteis | Quantidade |  |  |  |  |  |  | Total de vales |  | Preço dos |  |  | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
| Item | Discriminação |  | no mês | de pessoas |  |  |  |  |  |  | no mês |  | vales |  |  | médio dos vales | do | do prazo | dos vales |
|  |  |  | (dias) | (un) |  |  |  |  |  |  | (un) |  | (real) |  |  | (real) | contrato | contratual | (real) |
| 03.01.00 | ALIMENTAÇÃO |  | (20) | (21) |  |  |  |  |  |  | (22) = (20) x (21) |  | (23) |  |  | (24) = (22) x (23) | (25) |  | (26) = (24) x (25) |
| 03.01.01 | Ticket alimentação (escala normal 22 dias) 1 |  | 22,00 | 66,00 |  |  |  |  |  |  | 1.452,00 |  | 24,31 |  |  | 35.298,12 | 12,00 | mês | 423.577,44 |
| obs. 1: | Utilizado o valor da Câmara dos Deputados por ser maior que o previsto na claúsula décima terceira da CCT do SINDUSCON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Somatório do subitem alimentação |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.298,12 |  |  |  |  | 423.577,44 |  |  |  |  |
|  |  | Percentual | Dias úteis | Quantidade |  | Total de vales |  | Preço do |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual |  |  |  |  |
| Item | Discriminação | dos usuários | no mês | de pessoas |  | no mês |  | vale |  | médio dos vales |  | do |  | do prazo | dos vales |  |  |  |  |
|  |  | (%) | (dias) | (un) |  | (un) |  | (real) |  | (real) |  | contrato |  | contratual | (real) |  |  |  |  |
| 03.02.00 | TRANSPORTE - ESCALA NORMAL 22 DIAS 1 | (27) | (28) | (29) |  | (30) 2 |  | (31) 4 |  | (32) = (30) x (31) |  | (33) |  |  | (34) = (32) x (33) |  |  |  |  |
| 03.02.01 | Vale-transporte cidade-satélite | 68,00% | 22,00 | 66,00 |  | 1.974,72 |  | 5,50 |  | 10.860,96 |  | 12,00 |  | mês | 130.331,52 |  |  |  |  |
| 03.02.02 | Vale-transporte região do entorno | 32,00% | 22,00 | 66,00 |  | 929,28 |  | 6,94 |  | 6.449,20 |  | 12,00 |  | mês | 77.390,44 |  |  |  |  |
| 03.02.03 | Vale-transporte Esplanada (segundo transporte) | 32,00% | 22,00 | 66,00 |  | 929,28 |  | 2,75 |  | 2.555,52 |  | 12,00 |  | mês | 30.666,24 |  |  |  |  |
|  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obs. 1: | Para efeito de cálculo do orçamento - todas as categorias receberão os vales-transportes até a rodoviária e da rodoviária à Esplanada dos Ministérios (Câmara) - sem desconto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obs. 2: | (30) = (27) x (28) x (29) x 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obs. 3: | R$ 6,94 = valor médio ponderado do transporte do entorno referente aos contratos administrados pela COENG (atualizado em Março/2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Somatório do vale-transporte sem o desconto - escala normal 22 dias |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.865,68 |  |  |  |  | 238.388,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Percentual |  | Unidade |  | Total mensal |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  | do |  | do |  | médio das cat. |  | médio do des- |  | do |  | do prazo | do desconto |  |  |  |  |
|  |  |  |  | desconto |  | desconto |  | de desc. (real) |  | conto (real) |  | contrato |  | contratual | (real) |  |  |  |  |
| 03.03.00 | DESCONTO do VALE-TRANSPORTE 22 DIAS |  |  | (35) |  |  |  | (36) 4 |  | (37) = (35) x (36) |  | (38) |  |  | (39) = (37) x (38) |  |  |  |  |
| 03.03.01 | Desconto do vale-transporte |  |  |  |  | % |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,00 |  | mês | 0,00 |  |  |  |  |
| obs. 4: | Não serão descontados os vales-transportes dos funcionários de acordo com a Convenção Coletiva do STICMB / SINDUSCON - DF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Somatório do subitem vale-transporte - escala normal 22 dias |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.865,68 |  |  |  |  | 238.388,20 |  |  |  |  |
|  | Somatório do subitem vales-transportes |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.865,68 |  |  |  |  | 238.388,20 |  |  |  |  |
| C | Somatório do item 03.00.00 |  |  |  |  |  |  | MENSAL: |  | R$ 55.163,80 |  |  |  | ANUAL | R$ 661.965,64 |  |  |  |  |
| 04.00.00 | BENEFÍCIOS ESPECIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Quantidade |  | Valor mensal |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  |  |  | contratados |  | da contribuição |  | da contribuição |  | do |  | do prazo | de seguro |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (un) |  | cotado (real) |  | (real) |  | contrato |  | contratual | (real) |  |  |  |  |
| 04.01.00 | SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO MORTE/FUNERAL |  |  |  |  | (51) |  | (52)3 |  | (53) = (51) x (52) |  | (54) |  |  | (55) = (53) x (54) |  |  |  |  |
| 04.01.01 | Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo, observadas as coberturas mínimas contempladas na cláusula décima sexta da convenção do STICMB/DF x SINDUSCON |  |  |  |  | 66,00 |  | 15,72 |  | 1.037,52 |  | 12,00 |  | mês | 12.450,24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| obs. 1: | Cotação anexa, atendendo à solicitação de cotação feita no site: https://wwws.portoseguro.com.br/vendaonline/vidamaissimples/valorseguro.ns, utilizando os seguintes parâmetros (imediatamente superiores aos valores da CCT: profissão desenhista projetista, idade 30 anos, renda R$ 7.000, prêmio de R$ 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Somatório do item 04.00.00 |  |  |  |  |  |  | MENSAL: |  | R$ 1.037,52 |  |  |  | ANUAL | R$ 12.450,24 |  |  |  |  |
| 05.00.00 | FERRAMENTAS (BENS DURÁVEIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.00 | FERRAMENTAS - CUSTOS DE DEPRECIAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Quantidade | Unidade |  | Preço de aqui - |  | Valor mensal |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual dos |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  | anual de equipa- | do |  | sição do equipa- |  | depreciação |  | médio dos equipa- |  | do |  | do prazo | equipamentos |  |  |  |  |
|  |  |  | mentos | equipamento |  | mento (real) |  | (real) |  | mentos (real) |  | contrato |  | contratual | (real) |  |  |  |  |
|  | Designer III |  | (80) 8 |  |  | (82) |  | (83) |  | (84) = (80) x (83) |  | (85) |  |  | (86) = (84) x (85) |  |  |  |  |
| 05.01.01 | Espátulas Paceta ou similar, de 4” |  | 6,00 | Pç |  | 15,73 |  | R$ 0,12 |  | 0,71 |  | 12,00 |  | mês | 8,49 |  |  |  |  |
| 05.01.02 | Estiletes grandes |  | 3,00 | Pç |  | 19,26 |  | R$ 0,14 |  | 0,43 |  | 12,00 |  | mês | 5,20 |  |  |  |  |
| 05.01.03 | Lâminas para estiletes grandes |  | 10,00 | Pç |  | 0,74 |  | R$ 0,01 |  | 0,06 |  | 12,00 |  | mês | 0,67 |  |  |  |  |
|  | Técnicos em Obras I, II e III |  | (80) 8 |  |  | (82) |  | (83) |  | (84) = (80) x (83) |  | (85) |  |  | (86) = (84) x (85) |  |  |  |  |
| 05.01.04 | Trenas de aço 10m Starret ou similar |  | 12,00 | Pç |  | 48,73 |  | R$ 0,37 |  | 4,39 |  | 12,00 |  | mês | 52,63 |  |  |  |  |
| E1 | Somatório do subitem 05.01 - FERRAMENTAS - CUSTO DE DEPRECIAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,58 |  |  |  |  | 66,99 |  |  |  |  |
| 05.02.00 | FERRAMENTAS - CUSTOS DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARA TODAS AS CATEGORIAS |  |  |  |  | (96) |  | (83) 9 |  | (97) = (96) x (83)% |  | (98) |  |  | (99) = (97) x (98) |  |  |  |  |
|  |  |  | Anos | k |  | Valor mensal |  | % |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual dos |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  | de vida | considerado |  | da |  | Manutenção |  | referente à |  | do |  | do prazo | referente à |  |  |  |  |
|  |  |  | novo = 1 | calculo a parte |  | Depreciação |  | em relação à dep. |  | manutenção |  | contrato |  | contratual | manutenção |  |  |  |  |
| 05.02.01 | Ferramentas - todas as categorias - percentual igual para manutenção de todas as ferramentas |  | 1,00 | 2,0956 |  | 5,58 |  | 209,56 |  | 11,70 |  | 12,00 |  | mês | 140,38 |  |  |  |  |
| E2 | Somatório do subitem 05.02 - FERRAMENTAS - CUSTO DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,70 |  |  |  |  | 140,38 |  |  |  |  |
| E | Somatório do item 05.00.00 |  |  |  |  |  |  | MENSAL: |  | R$ 17,28 |  |  |  | ANUAL | R$ 207,37 |  |  |  |  |
| F | CUSTO PARCIAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA [ somatório dos totais dos itens anteriores - ( A+B+C+D+E+) ] |  |  |  |  |  |  | MENSAL: |  | R$ 664.982,10 |  |  |  | ANUAL: | R$ 7.979.785,18 |  |  |  |  |
| 06.00.00 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SOBRE CUSTO PARCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Percentual |  | Unidade |  | Custo total |  | Total mensal mé- |  | Prazo |  | Unidade | Total anual do BDI |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  | do |  | do |  | mensal do |  | dio do BDI sobre o |  | do |  | do prazo | sobre o custo parcial |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BDI |  | BDI |  | contrato (real) |  | custo parcial (real) |  | contrato |  | contratual | (real) |  |  |  |  |
| 06.01.00 | BDI sobre (A + B) |  |  | (68) |  |  |  | (69) |  | (70) = (68) x (69) |  | (71) |  |  | (72) = (70) x (71) |  |  |  |  |
| 06.01.01 | Taxa do BDI (conforme tabela anexa) |  |  | 22,09 |  | % |  | 664.982,10 |  | 146.894,55 |  | 12,00 |  | mês | 1.762.734,55 |  |  |  |  |
| G | VALOR PARCIAL ( 1 ) DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ( F + BDI ) |  |  |  |  |  |  | MENSAL: |  | R$ 811.876,64 |  |  |  | ANUAL: | R$ 9.742.519,72 |  |  |  |  |
| 07.00.00 | LEIS SOCIAIS - COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Influência do pgto de |  | Total mensal mé- |  | Quantidade |  | Total mensal | Total anual do 13º sa- |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  |  |  |  |  | feriados trabalhados |  | dio do 13º sem em- |  | de salário |  | médio das ca- | lário sem os encar- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Súmula 444 - TST |  | cargos (real) |  | no ano (un) |  | gorias (real) | gos básicos (real) |  |  |  |  |
| 07.01.00 | 13º SALÁRIO sem os ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  | (%) |  | (16) = (15) / 12 |  | (13) |  | (14) | (15) = (13) x (14) |  |  |  |  |
| 07.01.01 | 13º salário (um mês de salário por ano - escala normal) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.086,23 |  | 1,00 |  | 433.034,75 | 433.034,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Percentual |  | Unidade dos |  | Total mensal |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual dos en- |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  | dos encargos |  | encargos |  | médio do 13º |  | médio dos en- |  | do |  | do prazo | cargos sociais |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sociais básicos |  | (%) |  | (real) |  | cargos (real) |  | contrato |  | contratual | básicos (real) |  |  |  |  |
| 07.02.00 | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS sobre o 13º SALÁRIO |  |  | (17) |  |  |  | (18) |  | (19) = (17) x (18) |  | (20) |  |  | (21) = (19) x (20) |  |  |  |  |
| 07.02.01 | Encargos sociais básicos (conforme tabela anexa) - escala normal |  |  | 17,80 |  | % |  | 36.086,23 |  | 6.423,35 |  | 12,00 |  | mês | 77.080,19 |  |  |  |  |
| H1 | Somatório do subitem LS - 13º salário com os encargos sociais básicos |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.509,58 |  |  |  |  | 510.114,94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Percentual |  | Unidade |  | Custo total |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  | do |  | do |  | mensal do 13º |  | médio do BDI so- |  | do |  | do prazo | do BDI sobre o |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BDI |  | BDI |  | salário (real) |  | bre o 13º (real) |  | contrato |  | contratual | 13º (real) |  |  |  |  |
| 07.03.00 | BDI sobre o 13º |  |  | (68) |  |  |  | (69) |  | (70) = (68) x (69) |  | (71) |  |  | (72) = (70) x (71) |  |  |  |  |
| 07.03.01 | Taxa do BDI (conforme tabela anexa) - escala normal |  |  | 22,09 |  | % |  | 42.509,58 |  | 9.390,37 |  | 12,00 |  | mês | 112.684,39 |  |  |  |  |
| H | VALOR PARCIAL ( 2 ) DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ( H1 + BDI ) |  |  |  |  |  |  | MENSAL: |  | R$ 51.899,94 |  |  |  | ANUAL: | R$ 622.799,32 |  |  |  |  |
| 08.00.00 | EQUIPAMENTOS DE REGISTRO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.01.00 | EQUIPAMENTOS - CUSTOS DE DEPRECIAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Quantidade | Unidade |  | Preço de aqui - |  | Valor mensal |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual dos |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  | anual de equipa- | do |  | sição do equipa- |  | depreciação |  | médio dos equipa- |  | do |  | do prazo | equipamentos |  |  |  |  |
|  |  |  | mentos | equipamento |  | mento (real) |  | (real) |  | mentos (real) |  | contrato |  | contratual | (real) |  |  |  |  |
|  | PARA TODAS AS CATEGORIAS |  | (80) 8 |  |  | (82) |  | (83) 9 |  | (84) = (80) x (83) |  | (85) |  |  | (86) = (84) x (85) |  |  |  |  |
| 08.01.01 | Equipamento de Registro Eletrônico de Ponto, de parede, com teclado externo e leitor biométrico, em conformidade com a Portaria 1.510/2009 do MT. Capacidade de armazenamento: memória de registro de ponto não volátil inviolável, padrão de até 1,2 milhões de registros; capacidade mínima de 3.000 digitais. Comunicação: rede local, via cabo TCP-IP e pen drive USB, tipo A. Módulo impressor com sistema de impressão térmica, sensor óptico reflexivo de presença de papel, corte de papel automático tipo lâmina com serrilha. Alimentação: 100 a 240VAC – 47 a 63Hz. Software: licença gratuita para um CNPJ, sem limitações (Ponto Secullum 4) |  | 5,00 | un |  | 1.840,33 |  | 13,80 |  | 69,01 |  | 12,00 |  | mês | 828,15 |  |  |  |  |
| 08.02.00 | EQUIPAMENTOS - CUSTOS DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARA TODAS AS CATEGORIAS |  |  |  |  | (96) |  | (83) 9 |  | (97) = (96) x (83)% |  | (98) |  |  | (99) = (97) x (98) |  |  |  |  |
|  |  |  | Anos | k |  | Valor mensal |  | % |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual dos |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  | de vida | considerado |  | da |  | Manutenção |  | referente à |  | do |  | do prazo | referente à |  |  |  |  |
|  |  |  | novo = 1 | calculo a parte |  | Depreciação |  | em relação à dep. |  | manutenção |  | contrato |  | contratual | manutenção |  |  |  |  |
| 08.02.01 | Equipamento de Registro Eletrônico de Ponto, de parede, com teclado externo e leitor biométrico, em conformidade com a Portaria 1.510/2009 do MT. Capacidade de armazenamento: memória de registro de ponto não volátil inviolável, padrão de até 1,2 milhões de registros; capacidade mínima de 3.000 digitais. Comunicação: rede local, via cabo TCP-IP e pen drive USB, tipo A. Módulo impressor com sistema de impressão térmica, sensor óptico reflexivo de presença de papel, corte de papel automático tipo lâmina com serrilha. Alimentação: 100 a 240VAC – 47 a 63Hz. Software: licença gratuita para um CNPJ, sem limitações (Ponto Secullum 4) |  | 1,00 | 0,699 |  | 69,01 |  | 69,85 |  | 48,21 |  | 12,00 |  | mês | 578,50 |  |  |  |  |
| 08.03.00 | EQUIPAMENTOS - SOFTWARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARA TODAS AS CATEGORIAS |  |  |  |  | (96) |  | (83) 9 |  | (97) = (96) x (83)% |  | (98) |  |  | (99) = (97) x (98) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total de |  |  |  | Preço |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  | unidades/ |  | Unidade |  | estimado |  | médio |  | do |  | do prazo | do software |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ano (un) |  |  |  | (real) |  | (real) |  | contrato |  | contratual | (real) |  |  |  |  |
| 08.03.01 | Software Ponto Secullum 4 - até 200 usuários, manutenção e suporte técnico com backup - Web Nuvem - Mensalidade |  |  | 1,00 |  | mensalid |  | 75,00 |  | 75,00 |  | 12,00 |  | mês | 900,00 |  |  |  |  |
| 08.04.00 | EQUIPAMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARA TODAS AS CATEGORIAS |  | (94) | (95) |  | (96) |  | (83) 9 |  | (97) = (96) x (83)% |  | (98) |  |  | (99) = (97) x (98) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total de |  |  |  | Preço |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  | unidades/ |  | Unidade |  | estimado |  | médio dos materiais |  | do |  | do prazo | dos materiais |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ano (un) |  |  |  | (real) |  | (real) |  | contrato |  | contratual | (real) |  |  |  |  |
| 08.04.01 | Bobina térmica específica para o registrador eletrônico de ponto, com papel termossensível, superfície de impressão externa ao rolo, durabilidade de impressão mínima de 5 anos e comprimento mínimo de 300m |  |  | 5,00 |  | bobina |  | 28,01 |  | 11,67 |  | 12,00 |  | mês | 140,05 |  |  |  |  |
| obs. 9: | Para o percentual da bobina térmica, o quantitativo de 5 unidades é a estimativa de consumo anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 | Somatório dos subitens 08.01, 08.02, 08.03 e 08.04 |  |  |  |  |  |  | MENSAL: |  | 203,89 |  |  |  | ANUAL | 2.446,70 |  |  |  |  |
| 08.05.00 | BDI sobre Equipamento de Registro Eletrônico de Frequência |  |  | (68) |  |  |  | (69) |  | (70) = (68) x (69) |  | (71) |  |  | (72) = (70) x (71) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Percentual |  | Unidade |  | Custo total |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  | do |  | do |  | mensal do 13º |  | médio do BDI so- |  | do |  | do prazo | do BDI sobre o |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BDI |  | BDI |  | salário (real) |  | bre o 13º (real) |  | contrato |  | contratual | 13º (real) |  |  |  |  |
| 08.05.01 | Taxa do BDI (conforme tabela anexa) |  |  | 22,09 |  | % |  | 203,89 |  | 45,04 |  | 12,00 |  | mês | 540,48 |  |  |  |  |
| I | VALOR PARCIAL ( 3 ) DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (I1 + BDI ) |  |  |  |  |  |  | MENSAL: |  | R$ 248,93 |  |  |  | ANUAL: | R$ 2.987,17 |  |  |  |  |
| 09.00.00 | PREVISÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mensal médio estim. |  | Prazo |  | Unidade | Total anual estimado |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  |  |  |  |  |  |  | referente a horas de |  | do |  | do prazo | referente a horas de |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | serviços extraord. |  | contrato |  | contratual | serviços extraord. |  |  |  |  |
| 09.01.00 | Serviços Extraordinários executados |  |  |  |  |  |  |  |  | (101) = (100) / 12 |  | (71) |  |  | (100)* Ʃ planilhas anexas |  |  |  |  |
| 09.01.01 | Serviços Extraordinários executados em períodos comuns |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.645,67 |  | 12,00 |  | mês | 79.748,03 |  |  |  |  |
| J1 | Somatório do subitem - dias de trabalho extraordinário |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.645,67 |  |  |  |  | 79.748,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Percentual |  | Unidade dos |  | Total mensal |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual dos en- |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  | dos encargos |  | encargos |  | médio de HE |  | médio dos en- |  | do |  | do prazo | cargos sociais sobre |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sociais básicos |  | (%) |  | (real) |  | cargos (real) |  | contrato |  | contratual | serviço extraordin. (real) |  |  |  |  |
| 09.02.00 | ENCARGOS SOCIAIS sobre serviços extraordinários |  |  | (113) |  |  |  | (18) |  | (114) = (113) x (18) |  | (20) |  |  | (115) = (114) x (20) |  |  |  |  |
| 09.02.01 | Leis sociais referentes a Serviços Extraordinários executados em períodos comuns |  |  | 61,31 |  | % |  | 6.645,67 |  | 4.074,46 |  | 12,00 |  | mês | 48.893,52 |  |  |  |  |
| J2 | Somatório do subitem - Encargos Sociais sobre trabalho extraordinário |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.074,46 |  |  |  |  | 48.893,52 |  |  |  |  |
|  |  |  | Dias extraord. | Quantidade |  | Total de vales |  | Preço dos |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  | no mês | de vales |  | no mês |  | vales |  | médio dos vales |  | do |  | do prazo | dos vales |  |  |  |  |
|  |  |  | (dias) | (un) |  | (un) |  | (real) |  | (real) |  | contrato |  | contratual | (real) |  |  |  |  |
| 09.03.00 | BENEFÍCIOS COMUNS - ALIMENTAÇÃO |  | (102) | (103) |  | (104) = (102) x (103) |  | (23) |  | (105) = (104) x (23) |  | (25) |  |  | (106) = (105) x (25) |  |  |  |  |
| 09.03.01 | Ticket alimentação referente a Serviços Extraordinários executados em períodos comuns |  | 18,00 | 1,00 |  | 18,00 |  | 24,31 |  | 437,58 |  | 12,00 |  | mês | 5.250,96 |  |  |  |  |
|  |  |  | Dias extraord. | Quantidade |  | Total de vales |  | Preço médio dos |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  | no mês | de vales |  | no mês |  | vales, c/ desc |  | médio dos vales |  | do |  | do prazo | dos vales |  |  |  |  |
|  |  |  | (dias) | (un) |  | (un) |  | (real) |  | (real) |  | contrato |  | contratual | (real) |  |  |  |  |
| 09.04.00 | BENEFÍCIOS COMUNS - AUXÍLIO TRANSPORTE |  | (102) | (103) |  | (104) = (102) x (103) |  | (107) |  | (108) = (104) x (107) |  | (25) |  |  | (109) = (108) x (25) |  |  |  |  |
| 09.04.01 | Auxílio transporte referente a Serviços Extraordinários executados em períodos comuns |  | 18,00 | 2,00 |  | 36,00 |  | 6,84 |  | 246,27 |  | 12,00 |  | mês | 2.955,23 |  |  |  |  |
| J3 | Somatório do subitem - Benefícios comuns sobre trabalho extraordinário |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,85 |  |  |  |  | 8.206,19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Percentual |  | Unidade |  | Custo total |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  | do |  | do |  | mensal com serv. |  | médio do BDI so- |  | do |  | do prazo | do BDI sobre o |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BDI |  | BDI |  | extraordin (real) |  | bre o serv. extra (real) |  | contrato |  | contratual | serviço extraordin. (real) |  |  |  |  |
| 09.05.00 | BDI sobre serviços extraordinários |  |  | (68) |  |  |  | (110) |  | (111) = (68) x (110) |  | (71) |  |  | (112) = (111) x (71) |  |  |  |  |
| 09.05.01 | Taxa do BDI (conforme tabela anexa) |  |  | 22,09 |  | % |  | 11.403,98 |  | 2.519,14 |  | 12,00 |  | mês | 30.229,66 |  |  |  |  |
| J4 | Somatório do subitem - BDI sobre trabalho extraordinário |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.519,14 |  |  |  |  | 30.229,66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total mensal mé- |  | Quantidade |  | Total mensal | Total anual do 13º sa- |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  |  |  |  |  |  |  | dio do 13º sem em- |  | de salário |  | médio das ca- | lário sem os encar- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cargos (real) |  | no ano (un) |  | gorias (real) | gos básicos (real) |  |  |  |  |
| 09.06.00 | 13º SALÁRIO SOBRE OS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS sem os ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |  |  | (81) = (80) / 12 |  | (78) |  | (79) | (80) = (78) * (79) |  |  |  |  |
| 09.06.01 | 13º salário (um mês de salário - por ano) |  |  |  |  |  |  |  |  | 553,81 |  | 1,00 |  | 6.645,67 | 6.645,67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Percentual |  | Unidade dos |  | Total mensal |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual dos en- |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  | dos encargos |  | encargos |  | médio do 13º |  | médio dos en- |  | do |  | do prazo | cargos sociais |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sociais básicos |  | (%) |  | (real) |  | cargos (real) |  | contrato |  | contratual | básicos (real) |  |  |  |  |
| 09.07.00 | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS sobre o 13º SALÁRIO |  |  | (82) |  |  |  | (83) |  | (84) = (82) x (83) |  | (85) |  |  | (86) = (84) x (85) |  |  |  |  |
| 09.07.01 | Encargos sociais básicos (conforme tabela anexa) |  |  | 17,80 |  | % |  | 553,81 |  | 98,58 |  | 12,00 |  | mês | 1.182,93 |  |  |  |  |
| J5 | Somatório do subitem LS - 13º salário com os encargos sociais básicos, SOBRE OS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,38 |  |  |  |  | 7.828,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Percentual |  | Unidade |  | Custo total |  | Total mensal |  | Prazo |  | Unidade | Total anual |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  | do |  | do |  | mensal do 13º |  | médio do BDI so- |  | do |  | do prazo | do BDI sobre o |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BDI |  | BDI |  | salário (real) |  | bre o 13º (real) |  | contrato |  | contratual | 13º (real) |  |  |  |  |
| 09.08.00 | BDI ou TAXA de ADMINISTRAÇÃO sobre o 13º DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |  |  | (87) |  |  |  | (88) |  | (89) = (87) x (88) |  | (90) |  |  | (91) = (89) x (90) |  |  |  |  |
| 09.08.01 | Taxa do BDI (conforme tabela anexa) |  |  | 22,09 |  | % |  | 652,38 |  | 144,11 |  | 12,00 |  | mês | 1.729,34 |  |  |  |  |
| J6 | Somatório do subitem BDI sobre o 13º salário - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,11 |  |  |  |  | 1.729,34 |  |  |  |  |
| J | VALOR PARCIAL ( 4 ) DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ( J1 + J2 + J3 + J4 + J5 + J6 ) |  |  |  |  |  |  | MENSAL: |  | R$ 14.719,61 |  |  |  | ANUAL: | R$ 176.635,34 |  |  |  |  |
| Custo direto dos serviços extras (incluíndo o 13º) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.393,70 |  |  |  |  |
| Benefícios devidos (vale-transporte e vale-alimentação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.206,19 |  |  |  |  |
| Encargos sociais (aplicados às horas extras e ao 13º proporcional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.076,45 |  |  |  |  |
| BDI (aplicados às horas extras e ao 13º proporcional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.959,00 |  |  |  |  |
| K | VALOR TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MENSAL [ soma dos valores parciais ( G + H + I + J ) ] |  |  |  |  |  |  | MENSAL: |  | R$ 878.745,13 |  |  |  | ANUAL | R$ 10.544.941,56 |  |  |  |  |
| 10.00.00 | MATERIAIS SOB DEMANDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Percentual do BDI |  | Unidade |  | Somatório |  |  | Preço total anualizado |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  |  |  |  |  | (fornecimento de |  | do |  | dos custos |  |  | (já aplicado o BDI) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | materiais) % |  | BDI |  | totais (R$) |  |  | Materiais sob demanda (R$) |  |  |  |  |
| 10.01.01 | VALOR CONFORME PLANILHA ANEXA |  |  |  |  |  |  | 11,66 |  | % |  | 202.119,48 |  |  | 225.686,61 |  |  |  |  |
| 11.00.00 | SERVIÇOS SOB DEMANDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Percentual do BDI |  | Unidade |  | Somatório |  |  | Preço total anualizado |  |  |  |  |
| Item | Discriminação |  |  |  |  |  |  | (fornecimento de |  | do |  | dos custos |  |  | (já aplicado o BDI) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | serviços) % |  | BDI |  | totais (R$) |  |  | Materiais sob demanda (R$) |  |  |  |  |
| 11.01.01 | VALOR CONFORME PLANILHA ANEXA |  |  |  |  |  |  | 19,83 |  | % |  | 64.767,30 |  |  | 77.610,65 |  |  |  |  |
| K | VALOR TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA [ soma do total anual com os materiais sob demanda ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANUAL: | R$ 10.848.238,82 |  |  |  |  |
| O valor GLOBAL do presente orçamento é de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R$ 10.848.238,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (dez milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação: O preço global anual constante deste anexo é o máximo aceitável, em conformidade com o disposto no subitem 10.2.1 do Título 10 do Edital.

BDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

BDI MATERIAIS SOB DEMANDA

BDI SERVIÇOS SOB DEMANDA

| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA – MENSALISTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 17,80% |
| A.1 | Previdência Social (INSS) | 0,00% |
| A.2 | Serviço Social da Indústria (SESI) | 1,50% |
| A.3 | Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria (SENAI) | 1,00% |
| A.4 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | 0,20% |
| A.5 | Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE) | 0,60% |
| A.6 | Salário Educação | 2,50% |
| A.7 | Seguro contra os Riscos de Acidentes do Trabalho (SAT) | 3,00% |
| A.8 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) | 8,00% |
| A.9 | SECONCI | 1,00% |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A | 15,86% |
| B.1 | Repouso Semanal Remunerado (não considerado para mensalistas) | 0,00% |
| B.2 | Feriados (não considerado para mensalistas) | 0,00% |
| B.3 | Auxílio Enfermidade | 0,71% |
| B.4 | 13º Salário (calculado à parte na tabela) | 0,00% |
| B.5 | Licença Paternidade | 0,33% |
| B.6 | Faltas Justificadas | 3,03% |
| B.7 | Dias de Chuva | 0,00% |
| B.8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,09% |
| B.9 | Férias e Adicional | 11,11% |
| B.10 | Salário Maternidade | 0,59% |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A | 3,91% |
| C.1 | Aviso Prévio Indenizado | 1,68% |
| C.2 | Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado | 0,13% |
| C.3 | Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado | 0,96% |
| C.4 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,96% |
| C.5 | Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado | 0,17% |
| C.6 | Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado | 3,81% |
| D | TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS E OUTROS | 2,82% |
| D.1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B | 2,82% |
| TOTAL DAS LEIS SOCIAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |  | 40,39% |

| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA – SERV. EXTRA |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 17,80% |
| A.1 | Previdência Social (INSS) | 0,00% |
| A.2 | Serviço Social da Indústria (SESI) | 1,50% |
| A.3 | Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria (SENAI) | 1,00% |
| A.4 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | 0,20% |
| A.5 | Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE) | 0,60% |
| A.6 | Salário Educação | 2,50% |
| A.7 | Seguro contra os Riscos de Acidentes do Trabalho (SAT) | 3,00% |
| A.8 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) | 8,00% |
| A.9 | SECONCI | 1,00% |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A | 33,62% |
| B.1 | Repouso Semanal Remunerado (não considerado para mensalistas) | 17,76% |
| B.2 | Feriados (não considerado para mensalistas) | 0,00% |
| B.3 | Auxílio Enfermidade | 0,71% |
| B.4 | 13º Salário (calculado à parte na tabela) | 0,00% |
| B.5 | Licença Paternidade | 0,33% |
| B.6 | Faltas Justificadas | 3,03% |
| B.7 | Dias de Chuva | 0,00% |
| B.8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,09% |
| B.9 | Férias Gozadas | 11,11% |
| B.10 | Salário Maternidade | 0,59% |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A | 3,91% |
| C.1 | Aviso Prévio Indenizado | 1,68% |
| C.2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% |
| C.3 | Férias Indenizadas | 0,96% |
| C.4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 0,96% |
| C.5 | Indenização Adicional | 0,17% |
| C.6 | Indenização Adicional | 3,81% |
| D | TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS E OUTROS | 5,98% |
| D.1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B | 5,98% |
| TOTAL DAS LEIS SOCIAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |  | 61,31% |

| MATERIAIS SOB DEMANDA |  |  |  |  | TAXA DE BDI: 11,66% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | PREÇO TOTAL COM BDI |
| B.01.01.005 | Bloqueador solar UV FPS 30 com propriedade repelente a insetos - bombona com 4L | 1 | Bombona | R$ 303,18 | R$ 303,18 | R$ 338,53 |
| B.01.01.011 | Bota de segurança - couro nobuck | 72 | Par | R$ 103,46 | R$ 7.449,12 | R$ 8.317,69 |
| B.01.01.019 | Capa de nylon para proteger contra chuva | 12 | Unidade | R$ 19,75 | R$ 237,00 | R$ 264,63 |
| B.01.01.022 | Capacete para operário - aba frontal - Branco | 57 | Unidade | R$ 40,30 | R$ 2.297,10 | R$ 2.564,94 |
| B.01.01.026 | Filtro para máscara respiratória | 9 | Par | R$ 58,96 | R$ 530,64 | R$ 592,51 |
| B.01.01.028 | Cinto paraquedista | 3 | Conjunto | R$ 179,00 | R$ 537,00 | R$ 599,61 |
| B.01.01.032 | Cartucho para máscara respiratória | 9 | Par | R$ 11,49 | R$ 103,41 | R$ 115,47 |
| B.01.01.033 | Fita zebrada para isolamento | 5 | Rolo | R$ 9,11 | R$ 45,55 | R$ 50,86 |
| B.01.01.037 | Luva de látex | 14 | Par | R$ 4,89 | R$ 68,46 | R$ 76,44 |
| B.01.01.040 | Luva de malha com pigmento | 7 | Par | R$ 2,12 | R$ 14,84 | R$ 16,57 |
| B.01.01.056 | Máscara PFF2 com válvula de exalação | 81 | Unidade | R$ 1,98 | R$ 160,38 | R$ 179,08 |
| B.01.01.058 | Mosquetão oval | 9 | Unidade | R$ 22,20 | R$ 199,80 | R$ 223,10 |
| B.01.01.059 | Óculos de segurança cinza | 3 | Unidade | R$ 17,31 | R$ 51,93 | R$ 57,99 |
| B.01.01.060 | Óculos de segurança incolor | 40 | Unidade | R$ 5,02 | R$ 200,80 | R$ 224,21 |
| B.01.01.064 | Protetor auditivo tipo plug | 74 | Unidade | R$ 1,20 | R$ 88,80 | R$ 99,15 |
| B.01.01.066 | Respirador de meia peça facial | 6 | Unidade | R$ 207,60 | R$ 1.245,60 | R$ 1.390,84 |
| B.01.01.067 | Retentor | 9 | Unidade | R$ 7,66 | R$ 68,94 | R$ 76,98 |
| B.01.01.080 | AVENTAL DE PVC, MEDIDAS 50 X 110CM | 7 | Unidade | R$ 6,46 | R$ 45,22 | R$ 50,49 |
| B.01.01.081 | LUVA TIPO MULTITATO | 12 | Par | R$ 3,90 | R$ 46,80 | R$ 52,26 |
| B.01.01.082 | CORDA TRANÇADA SINTÉTICA DE 12 MM | 1 | Rolo | R$ 209,50 | R$ 209,50 | R$ 233,93 |
| B.07.01.001 | BOBINA DE PAPEL SINTÉTICO FOSCO PARA IMPRESSÃO | 25 | Bobina | R$ 771,00 | R$ 19.275,00 | R$ 21.522,47 |
| B.07.01.002 | BOBINA DE TELA CANVAS PARA IMPRESSÃO | 6 | Bobina | R$ 1.310,00 | R$ 7.860,00 | R$ 8.776,48 |
| B.07.01.003 | FILME TRANSLÚCIDO BACKLIGHT PARA IMPRESSÃO | 1 | Bobina | R$ 514,50 | R$ 514,50 | R$ 574,49 |
| B.07.01.004 | FILME TRANSPARENTE CLEAR PARA IMPRESSÃO | 1 | Bobina | R$ 791,52 | R$ 791,52 | R$ 883,81 |
| B.07.01.005 | VINIL AUTO-ADESIVO PARA IMPRESSÃO | 1 | Bobina | R$ 439,10 | R$ 439,10 | R$ 490,30 |
| B.07.01.006 | VINIL TRANSPARENTE AUTO-ADESIVO PARA IMPRESSÃO | 4 | Bobina | R$ 597,95 | R$ 2.391,80 | R$ 2.670,68 |
| B.07.02.001 | VINIL ADESIVO ANTIDERRAPANTE PARA IMPRESSÃO | 2 | Bobina | R$ 676,36 | R$ 1.352,72 | R$ 1.510,45 |
| B.07.02.002 | VINIL REFLETIVO PARA IMPRESSÃO | 1 | Bobina | R$ 607,26 | R$ 607,26 | R$ 678,07 |
| B.07.02.003 | VINIL ADESIVO PARA IMPRESSÃO, ADESIVO COLA SOLVENTE | 25 | Bobina | R$ 1.011,22 | R$ 25.280,50 | R$ 28.228,21 |
| B.07.02.004 | VINIL ADESIVO PARA IMPRESSÃO ADESIVO COLA AQUOSA | 25 | Bobina | R$ 964,78 | R$ 24.119,50 | R$ 26.931,83 |
| B.07.02.005 | VINIL ADESIVO BLOCKOUT | 12 | Bobina | R$ 1.174,24 | R$ 14.090,88 | R$ 15.733,88 |
| B.07.02.006 | TECIDO CANVAS PARA IMPRESSÃO | 2 | Bobina | R$ 1.347,67 | R$ 2.695,34 | R$ 3.009,62 |
| B.07.02.007 | VINIL ADESIVO TRANSPARENTE PARA IMPRESSÃO | 4 | Bobina | R$ 953,63 | R$ 3.814,52 | R$ 4.259,29 |
| B.07.02.008 | VINIL ADESIVO TRANSPARENTE JATEADO PARA IMPRESSÃO | 2 | Bobina | R$ 780,32 | R$ 1.560,64 | R$ 1.742,61 |
| B.07.03.001 | VINIL AUTO ADESIVO PRETO FOSCO | 2 | Bobina | R$ 830,35 | R$ 1.660,70 | R$ 1.854,34 |
| B.07.03.002 | VINIL AUTO ADESIVO DOURADO | 2 | Bobina | R$ 1.070,52 | R$ 2.141,04 | R$ 2.390,69 |
| B.07.03.003 | VINIL AUTO ADESIVO REFLETIVO VERMELHO | 1 | Bobina | R$ 952,59 | R$ 952,59 | R$ 1.063,66 |
| B.07.03.004 | VINIL AUTO ADESIVO REFLETIVO PRETO | 1 | Bobina | R$ 1.108,25 | R$ 1.108,25 | R$ 1.237,47 |
| B.07.03.005 | MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA | 3 | Bobina | R$ 127,40 | R$ 382,20 | R$ 426,76 |
| B.07.04.001 | FILME POLIÉSTER PARA IMPRESSÃO LASER 210X297 CM | 2 | Caixa | R$ 126,07 | R$ 252,14 | R$ 281,54 |
| B.07.04.002 | RODOS DE IMPRESSÃO | 2 | Unidade | R$ 32,63 | R$ 65,26 | R$ 72,87 |
| B.07.04.003 | ESTOPA BRANCA | 6 | Quilo | R$ 8,23 | R$ 49,38 | R$ 55,14 |
| B.07.04.004 | ÁGUA SANITÁRIA | 12 | Litro | R$ 16,88 | R$ 202,56 | R$ 226,18 |
| B.07.05.001 | SOLVENTE THINNER | 2 | Lata | R$ 76,07 | R$ 152,14 | R$ 169,88 |
| B.07.05.002 | EMULSÃO FOTOGRÁFICA PRÉ-SENSIBILIZADA | 6 | Frasco | R$ 43,71 | R$ 262,26 | R$ 292,84 |
| B.07.05.003 | TIRA FANTASMA GEL | 6 | Frasco | R$ 59,85 | R$ 359,10 | R$ 400,97 |
| B.07.05.004 | RETARDADOR VINÍLICO PARA SERIGRAFIA | 10 | Lata | R$ 104,08 | R$ 1.040,80 | R$ 1.162,16 |
| B.07.05.005 | SENSIBILIZANTE | 15 | Frasco | R$ 7,90 | R$ 118,50 | R$ 132,32 |
| B.07.05.006 | TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA | 10 | Lata | R$ 50,89 | R$ 508,90 | R$ 568,24 |
| B.07.05.007 | TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA | 10 | Lata | R$ 60,99 | R$ 609,90 | R$ 681,01 |
| B.07.05.008 | TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA | 10 | Lata | R$ 94,30 | R$ 943,00 | R$ 1.052,95 |
| B.07.05.009 | TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA | 10 | Lata | R$ 70,85 | R$ 708,50 | R$ 791,11 |
| B.07.05.010 | TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA | 10 | Lata | R$ 64,63 | R$ 646,30 | R$ 721,66 |
| B.07.05.011 | TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA | 10 | Lata | R$ 129,19 | R$ 1.291,90 | R$ 1.442,54 |
| B.07.05.012 | TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA | 10 | Lata | R$ 104,53 | R$ 1.045,30 | R$ 1.167,18 |
| B.07.05.013 | TINTA VINÍLICA FOSCA SERIGRÁFICA | 10 | Lata | R$ 60,81 | R$ 608,10 | R$ 679,00 |
| B.07.05.014 | TINTAS VINÍLICA FOSFORESCENTE | 15 | Lata | R$ 454,98 | R$ 6.824,70 | R$ 7.620,46 |
| B.07.06.001 | REMOVEDOR DE ADESIVOS | 36 | Lata | R$ 44,01 | R$ 1.584,36 | R$ 1.769,10 |
| B.07.06.002 | VERNIZ FIXADOR | 36 | Lata | R$ 30,77 | R$ 1.107,72 | R$ 1.236,88 |
| B.07.06.003 | COLA PERMANENTE SPRAY | 24 | Lata | R$ 47,37 | R$ 1.136,88 | R$ 1.269,44 |
| B.07.06.004 | ÁLCOOL ISOPROPÍLICO | 12 | Frasco | R$ 22,00 | R$ 264,00 | R$ 294,78 |
| B.07.06.005 | ESPÁTULA DE FELTRO | 4 | Unidade | R$ 15,73 | R$ 62,92 | R$ 70,26 |
| B.07.06.006 | ESPÁTULA GOLD | 6 | Unidade | R$ 20,59 | R$ 123,54 | R$ 137,94 |
| B.07.06.007 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE | 12 | Rolo | R$ 52,50 | R$ 630,00 | R$ 703,46 |
| B.07.06.008 | TESOURA USO GERAL | 2 | Unidade | R$ 131,53 | R$ 263,06 | R$ 293,73 |
| B.07.06.009 | ESTILETE PROFISSIONAL LARGO | 8 | Unidade | R$ 54,44 | R$ 435,52 | R$ 486,30 |
| B.07.06.010 | ESTILETE PROFISSIONAL ESTREITO | 6 | Unidade | R$ 38,60 | R$ 231,60 | R$ 258,60 |
| B.07.06.011 | LÂMINA PARA ESTILETE LARGO | 2 | Pacote | R$ 56,38 | R$ 112,76 | R$ 125,91 |
| B.07.06.012 | LÂMINA PARA ESTILETE ESTREITO | 1 | Pacote | R$ 32,56 | R$ 32,56 | R$ 36,36 |
| B.07.06.013 | RÉGUA METÁLICA | 2 | Unidade | R$ 33,40 | R$ 66,80 | R$ 74,59 |
| B.07.06.014 | ESQUADRO METÁLICO | 1 | Unidade | R$ 63,34 | R$ 63,34 | R$ 70,73 |
| B.07.06.015 | GRAMPEADOR DE PRESSÃO | 1 | Unidade | R$ 86,54 | R$ 86,54 | R$ 96,63 |
| B.07.06.016 | GRAMPO 106/6 | 2 | Caixa | R$ 12,09 | R$ 24,18 | R$ 27,00 |
| B.07.06.017 | PERFIL C EM PVC BRANCO PARA BANNER | 350 | Barra | R$ 8,73 | R$ 3.055,50 | R$ 3.411,77 |
| B.07.06.018 | PONTEIRA PLÁSTICA | 2000 | Unidade | R$ 0,14 | R$ 280,00 | R$ 312,65 |
| B.07.06.019 | RIPA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE BANNER PERFIL C | 1000 | Unidade | R$ 0,79 | R$ 790,00 | R$ 882,11 |
| B.07.06.020 | BAGUETE PARA PERFIL C | 1000 | Unidade | R$ 34,15 | R$ 34.150,00 | R$ 38.131,89 |
| B.07.07.001 | CHAPA DE PVC EXPANDIDO 2MM – COR BRANCA | 25 | Unidade | R$ 97,04 | R$ 2.426,00 | R$ 2.708,87 |
| B.07.07.002 | CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3MM – COR BRANCA | 15 | Unidade | R$ 115,93 | R$ 1.738,95 | R$ 1.941,71 |
| B.07.07.003 | CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3MM – COR PRETA | 5 | Unidade | R$ 149,18 | R$ 745,90 | R$ 832,87 |
| B.07.07.004 | CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3MM – COR AMARELA | 5 | Unidade | R$ 149,18 | R$ 745,90 | R$ 832,87 |
| B.07.07.005 | CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3MM – COR VERMELHA | 5 | Unidade | R$ 149,18 | R$ 745,90 | R$ 832,87 |
| B.07.07.006 | CHAPA DE PVC EXPANDIDO 3MM – CINZA ESCURO | 5 | Unidade | R$ 149,18 | R$ 745,90 | R$ 832,87 |
| B.07.07.007 | CHAPA DE FOAM (FOAM BOARD) BRANCO | 5 | Unidade | R$ 59,33 | R$ 296,65 | R$ 331,24 |
| B.07.07.008 | CHAPA DE FOAM (FOAM BOARD) PRETO | 10 | Unidade | R$ 73,58 | R$ 735,80 | R$ 821,59 |
| B.07.07.009 | CHAPA PVC SEMI RÍGIDO BRANCO 0,25mm | 100 | Unidade | R$ 15,78 | R$ 1.578,00 | R$ 1.761,99 |
| B.07.07.010 | CHAPA PVC SEMI RÍGIDO BRANCO 0,15mm | 100 | Unidade | R$ 7,86 | R$ 786,00 | R$ 877,65 |
| B.07.08.001 | BOBINA ADESIVO DUPLA FACE BOPP | 3 | Bobina | R$ 867,94 | R$ 2.603,82 | R$ 2.907,43 |
| B.07.08.002 | FITA DUPLA FACE BOPP | 24 | Rolo | R$ 20,59 | R$ 494,16 | R$ 551,78 |
| B.07.08.003 | FITA DUPLA FACE EM SILICONE | 30 | Rolo | R$ 26,15 | R$ 784,50 | R$ 875,97 |
| B.07.08.004 | FITA DUPLA FACE DE ESPUMA BRANCA | 15 | Rolo | R$ 64,69 | R$ 970,35 | R$ 1.083,49 |
| B.07.08.005 | FITA DE DEMARACAÇÃO VERMELHA | 10 | Rolo | R$ 32,94 | R$ 329,40 | R$ 367,81 |
| B.07.08.006 | FITA DE DEMARACAÇÃO BRANCA | 15 | Rolo | R$ 21,86 | R$ 327,90 | R$ 366,13 |
| B.07.08.007 | FITA DE DEMARACAÇÃO AMARELA | 20 | Rolo | R$ 31,19 | R$ 623,80 | R$ 696,54 |
| B.07.08.008 | FITA DE DEMARACAÇÃO AZUL | 10 | Rolo | R$ 30,84 | R$ 308,40 | R$ 344,36 |

| SERVIÇOS SOB DEMANDA |  |  |  |  | TAXA DE BDI: 19,83% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | PREÇO TOTAL COM BDI |
| B.10.01.001 | Software para elaboração de orçamento, ilimitado para criação, com consultas ilimitadas aos dados SINAPI e a bases adicionais de SICRO, SBC, EMBASA, SETOP, SEINFRA, ORSE, entre outras, por 12 meses, para até 5 usuários - referência OrçaFascio | 1 | Serviço | R$ 1.798,00 | R$ 1.798,00 | R$ 2.154,54 |
| B.10.01.002 | Assinatura de ferramenta acessível pela internet, por login e senha, permitindo pesquisas e comparações de preços praticados pela Administração Pública, por 12 meses - referência Banco de Preços | 6 | Serviço | R$ 8.334,05 | R$ 50.004,30 | R$ 59.920,15 |
| B.10.02.001 | Pesquisa salarial de mercado, anual - 12 meses de acesso, com filtro por CBO, regionalizada e com informações por porte da empresa contratante, indicando o número de observações (frequência) - referência Fipe, para os municípios de Brasília-DF e São Paulo-SP | 1 | Serviço | R$ 1.141,00 | R$ 1.141,00 | R$ 1.367,26 |
| B.10.02.002 | Pesquisa salarial e de benefícios, anual - 12 meses de acesso - com atualização semestral, regionalizada e com informações por porte da empresa contratante, indicando salários nominais e remuneração variável, referência Catho, para os estados DF e SP | 1 | Serviço | R$ 7.824,00 | R$ 7.824,00 | R$ 9.375,50 |
| B.10.02.003 | Pesquisa salarial de mercado, anual - 12 meses de acesso, regionalizada e com informações por porte da empresa contratante, indicando o número de observações (frequência) - referência SalárioBR, para os estados DF e SP | 1 | serviço | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.793,20 |

Brasília, 8 de setembro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 7

# MODELO DOS ARQUIVOS

Modelos dos arquivos com os campos necessários para conferência das informações exigidas nas alíneas “a”, “d” e “f” do subitem 4.2.2 do Anexo n. 3:

1. Folha de Pagamento

• MATRÍCULA

• CPF

• NOME

• DATA ADMISSÃO

• FUNÇÃO/CATEGORIA

• SALÁRIO BASE

• DIAS TRABALHADOS

• GRATIFICAÇÕES

• HORAS EXTRAS NORMAIS (50, 70 e 100%)

• QUANTIDADE DE HORAS

• DATA DA REALIZAÇÃO

• HORAS EXTRAS NOTURNAS (50, 70 e 100%)

• QUANTIDADE DE HORAS

• DATA DA REALIZAÇÃO

• ADICIONAL

• NOTURNO

• INSALUBRIDADE

• PERICULOSIDADE

• FÉRIAS

• 1/3

• ABONO PECUNIÁRIO

• PERÍODO AQUISITIVO

• PERÍODO DE GOZO

• ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

• PROPORCIONALIDADE (AVOS)

• AUXÍLIO

• ALIMENTAÇÃO

• TRANSPORTE

• DIFERENÇA

• FÉRIAS

• AUXÍLIO

• ALIMENTAÇÃO

• TRANSPORTE

• SALÁRIO FAMÍLIA

• DIÁRIAS

• ABONO

• SALÁRIO BRUTO

• AFASTAMENTOS (PREVISTOS PELA CLT)

• FALTAS

• DESCONTOS

• IMPOSTO DE RENDA

• INSS

• AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

• AUXILIO TRANSPORTE

• PENSÃO ALIMENTÍCIA

• SALÁRIO FAMÍLIA

• RECEBIMENTOS INDEVIDOS (A DISCRIMINAR)

• CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

• ANUAL

• MENSAL

• DISSÍDIO COLETIVO

• FGTS ( A RECOLHER)

• SALÁRIO LÍQUIDO

2. 13º salário

• MATRÍCULA

• CPF

• NOME

• DATA ADMISSÃO

• DATA DEMISSÃO

• FUNÇÃO/CATEGORIA

• SALÁRIO BASE

• ADICIONAIS (DISCRIMINAR)

• DESCONTOS (DISCRIMINAR)

• PROPORCIONALIDADE (AVOS)

• DIFERENÇA

3. Quitação bancária

• CPF

• NOME

• FUNÇÃO

• VALOR DEPOSITADO

• AGÊNCIA

• CONTA CORRENTE

OBSERVAÇÕES:

A Contratada deverá entregar à Câmara dos Deputados, mensalmente, espelhos da folha de pagamento, de substituições, de rescisões e de quitação bancária em arquivos eletrônicos em formato "XML", com "XML SCHEMA" a ser definido pela Câmara dos Deputados, devendo apresentar a nota fiscal/fatura para pagamento somente após encaminhar todos os comprovantes de repasse dos valores aos empregados, obedecido ao disposto no Título 4 do Anexo n. 3.

Brasília, 8 de setembro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 8

# TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração Pública;

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista;

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 4º, “(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados”.

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma estatutária, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão de obra terceirizada;

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão de obra, que prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática idêntica a dos empregados das pessoas jurídicas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do fornecedor de mão de obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º, da CLT na atividade de intermediação de mão de obra patrocinada por falsas cooperativas;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os Estados devem implementar políticas nos sentido de:

“8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das lei do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as pessoas jurídicas.”

RESOLVEM

Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos:

Cláusula Primeira – A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas de mão de obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:

a) – Serviços de limpeza;

b) – Serviços de conservação;

c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria;

d) – Serviços de recepção;

e) – Serviços de copeiragem;

f) – Serviços de reprografia;

g) – Serviços de telefonia;

h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;

i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo;

j) – Serviços de auxiliar de escritório;

k) – Serviços de auxiliar administrativo;

l) – Serviços de office boy (contínuo);

m) – Serviços de digitação;

n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;

o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;

p) – Serviços de ascensorista;

q) – Serviços de enfermagem; e

- r) – Serviços de agentes comunitários de saúde.

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem previsão legal.

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput.

Cláusula Segunda – Considera-se cooperativa de mão de obra, aquela associação cuja atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.

Cláusula Terceira – A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos podem ser prestados por pessoas jurídicas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais;

Parágrafo Primeiro – É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão de obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza.

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais, como anexo.

Parágrafo Terceiro – Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à assinatura do respectivo contrato.

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira, será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais. Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa perante o Ministério Público do Trabalho.

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA

Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito de sua competência.

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE

Cláusula Sexta – As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.

Cláusula Sétima – Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de sua homologação judicial.

Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o presente acordo, não serão renovados ou prorrogados.

Cláusula Oitava – A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus.

Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput, da CLT.

Brasília, 05 de junho de 2003.

GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES

- Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho

- BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO

Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho

MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO

Procurador-Geral da União

HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIOLUIZ GUERREIRO

Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União

Testemunhas:

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO

Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA

PAULO SÉRGIO DOMINGUES Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE

REGINA BUTRUS

Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT

Brasília, 8 de setembro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 9

# MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa ________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e Administração Pública:

| Tabela 1 – Contratos vigentes em 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Órgão/ Empresa (A) | Nº Contrato ou aditivo (B) | Data de assinatura (C) | Prazo vigência do contrato ou aditivo (meses) (D) | Data de encerramento do contrato ou aditivo (E) | Valor mensal (F) | Valor total do contrato ou aditivo (G)=(D)x(F) | Tempo de contrato ou aditivo 2019 (meses) (H) | Valor Faturado 2019 (I) |
| Valor Total dos Contratos/Aditivos |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação: Considerar cada aditivo como um novo contrato.

| Tabela 2 – Contratos encerrados em 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Órgão/ Empresa (A) | Nº Contrato ou aditivo (B) | Data de assinatura (C) | Prazo vigência do contrato ou aditivo (meses) (D) | Data do encerramento do contrato ou aditivo (E) | Valor mensal (F) | Valor total do contrato ou aditivo (G)=(D)x(F) | Tempo de contrato ou aditivo 2019 (meses) (H) | Valor Faturado 2019 (I) |
| Valor Total dos Contratos/Aditivos |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação: Considerar cada aditivo como um novo contrato.

| Tabela 3 – Contratos encerrados em 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Órgão/ Empresa (A) | Nº Contrato ou aditivo (B) | Data de assinatura (C) | Prazo vigência do contrato ou aditivo (meses) (D) | Data do encerramento do contrato ou aditivo (E) | Valor mensal (F) | Valor total do contrato ou aditivo (G)=(D)x(F) | Tempo de contrato ou aditivo 2019 (meses) (H) | Valor Faturado 2019 (I) |
| Valor Total dos Contratos/Aditivos |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação: Considerar cada aditivo como um novo contrato.

.

____________________________________________

Local e data

______________________________________________

Assinatura e carimbo do emissor

COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA CONSTANTE DO TÍTULO 4, SUBITEM 4.10.2, ALÍNEA “C” DO EDITAL.

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada.

__Patrimônio Líquido__ x 12 ≥ 1

Valor total dos contratos

COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA CONSTANTE DO TÍTULO 4, SUBITEM 4.10.2.1 DO EDITAL.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total dos contratos firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administração Pública em relação à receita bruta discriminada na DRE.

| (receita bruta – valor total dos contratos) x 100 ≤ 10% receita bruta | OU | (valor total dos contratos – receita bruta) x 100 ≤ 10% valor total dos contratos |
| --- | --- | --- |

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10%, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas.

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Observações:

- Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante;

- A licitante deverá informar todos os contratos vigentes, sob pena de desclassificação.

Brasília, 8 de setembro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 10

# MODELO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

Ordem de Fornecimento n. ______/2020

À __________________________________

(identificação da Contratada)

A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

- Solicitamos o fornecimento do material relacionado abaixo:

| Item | Descrição | Quant. | Un. | Local de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Prazo de entrega: __________ dias, contados da data de confirmação do recebimento desta Ordem de Fornecimento.

- A presente Ordem de Fornecimento é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n. 98/2020, do Contrato n. _____/_____ e da proposta da Contratada, datada de ____/____/_____.

- As despesas decorrentes desta Ordem de Fornecimento correm por conta da Nota de Empenho n. ______/_______.

Ordem de Fornecimento recebida em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Contratada

Nome: _________________________

Ordem de Fornecimento encaminhada em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Câmara dos Deputados

Nome do Servidor: _________________

Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________

Informações adicionais sobre esta Ordem de Fornecimento: telefones: (61) 3216-4168 ou 4102

Brasília, 8 de setembro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 11

# MODELO DE REQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

REQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Requisição n. ____/______

À __________________________________

(identificação da Contratada)

A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

  - Solicitamos a prestação dos serviços a seguir descritos:

| Item | Descrição | Quant. | Un. | Local |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Prazo de execução dos serviços: __________ dias, contados da data da confirmação do recebimento desta Requisição.

  - A presente Requisição é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n. 98/2020, do Contrato n. _____/_____ e da proposta da Contratada, datada de ____/____/_____.

  - As despesas decorrentes desta Requisição correm por conta da Nota de Empenho n. ______/_______.

OBSERVAÇÕES A CARGO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

______________________________________ Identificação do responsável pelas observações

Requisição recebida em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Contratada

Nome: _________________________

Requisição encaminhada em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Câmara dos Deputados

Nome do Servidor: _________________

Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________

Informações adicionais sobre esta Requisição: telefones (61) 3216-4168 ou 4102.

Brasília, 8 de setembro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 12

# MINUTA DO CONTRATO

| Processo nº 456.226/2019 |  |  | Licitação: Pregão Eletrônico n° 98/2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrato n° |  |  |  |  |  |
| OBJETO | Prestação de serviços continuados por alocação de postos de trabalho nas áreas de orçamento, fiscalização, segurança do trabalho, projeto e design, incluindo fornecimento de materiais e de serviços sob demanda, pelo período de doze meses. |  |  |  |  |
| CONTRATANTE: |  |  |  |  |  |
| Denominação/Nome por extenso: CÂMARA DOS DEPUTADOS |  |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: 00.530.352/0001-59 |  |  |  |  |  |
| Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N. ED ANEXO I 13º ANDAR SALA 1308 – PLANO PILOTO |  |  |  |  |  |
| Cidade: BRASÍLIA |  |  |  | UF: DF | CEP: 70.160-900 |
| Nome do Responsável: SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA |  |  |  |  |  |
| Cargo/Função: DIRETOR GERAL |  | CPF: 358.677.601-20 |  |  |  |

| CONTRATADA: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominação/Nome por extenso: |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  | UF: DF | CEP: |
| Nome do Representante Legal: |  |  |  |  |  |  |
| Cargo |  | CPF: |  |  |  |  |
| DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| Data da Proposta | Data de assinatura |  |  | Data de vigência |  |  |
| Preço: R$ |  |  | Valor da Garantia: R$ |  |  |  |
| Nota(s) de Empenho: |  |  |  |  |  |  |
| As partes, acima identificadas acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o processo em referência, com as disposições contidas na Lei n. 8.666, de 21/6/93, e alterações posteriores, daqui por diante denominada simplesmente LEI, na Lei n. 10.520, de 17/7/02, no Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, doravante denominado simplesmente REGULAMENTO, e com o Edital da licitação acima referenciada, daqui por diante denominado EDITAL, e seus Anexos, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas. |  |  |  |  |  |  |

- DO OBJETO

  - O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços continuados por alocação de postos de trabalho nas áreas de orçamento, fiscalização, segurança do trabalho, projeto e design, incluindo fornecimento de materiais e de serviços sob demanda, pelo período de doze meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas no Edital e neste contrato.

  - Fazem parte do presente Contrato, para todos os efeitos:

a) EDITAL e seus Anexos;

b) Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº 98/2020;

c) Proposta da CONTRATADA.

- DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - No valor estimado da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

  - No interesse da CONTRATANTE, o valor deste Contrato poderá ser aumentado ou diminuído em até 25% (vinte e cinco por cento), em razão de acréscimos ou exclusões de componentes do objeto, nas mesmas condições contratuais da proposta, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 113 do REGULAMENTO.

    - As supressões além desse limite são facultadas por acordo entre as partes, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 113 do REGULAMENTO.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. 	A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta da seguinte classificação orçamentária:

- Programa de Trabalho: 01.031.0553.4061.5664 – Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política (Administração Legislativa)

- Natureza da Despesa:

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.37 – Locação de Mão de Obra

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.30 – Material de Consumo

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - Os serviços objeto deste Contrato deverão obedecer rigorosamente às especificações técnicas descritas no Caderno de Especificações (Anexo n. 2 ao EDITAL).

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da CONTRATADA.

  - Os recebimentos dar-se-ão da seguinte forma:

a)	SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO: recebimento mensal, observado o disposto no Título 9 do Anexo n. 2 ao EDITAL;

b)	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS SOB DEMANDA: recebimento após a efetivação do fornecimento, observado o disposto nos Títulos 7 e 10 do Anexo n. 2 ao EDITAL;

c)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA: recebimento mensal, observado o disposto no Título 11 do Anexo n. 2 ao EDITAL.

- DO RESUMO DO QUADRO DE PESSOAL E DOS SALÁRIOS

  - A CONTRATADA deverá alocar, para a prestação dos serviços objeto do presente Contrato, quadro de pessoal que obrigatoriamente atenda às exigências editalícias com, pelo menos, os quantitativos e salários e, ainda, os adicionais indicados a seguir, por categoria:

| CATEGORIA | QUANT. MÍNIMA | SALÁRIO DE NO MÍNIMO R$ |
| --- | --- | --- |
| Designer I | 4 | 4.510,26 |
| Designer III | 3 | 8.450,97 |
| Pesquisador de preços | 7 | 4.611,86 |
| Projetista I | 13 | 4.630,12 |
| Projetista II | 8 | 6.991,80 |
| Projetista III | 12 | 9.193,60 |
| Supervisor técnico-administrativo | 1 | 9.071,35 |
| Técnico de segurança do trabalho I | 5 | 4.301,34 |
| Técnico de segurança do trabalho II | 1 | 5.007,22 |
| Técnico em obras públicas I | 1 | 4.652,95 |
| Técnico em obras públicas II | 4 | 7.049,34 |
| Técnico em obras públicas III | 7 | 8.924,72 |
| TOTAL | 66 |  |

    - Sem prejuízo de eventual alteração contratual fundamentada no art. 65, § 1°, da Lei n. 8.666/1993, o profissional indicado no quadro a seguir, cujo quantitativo já se encontra considerado na tabela constante do item 7.1 deste Título, poderá ser requisitado e dispensado a qualquer tempo pela CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço:

| CATEGORIA | QUANT. |
| --- | --- |
| Projetista III | 1 |

      - A CONTRATANTE encaminhará à CONTRATADA solicitação formal de requisição e dispensa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

    - A CONTRATADA estará obrigada a creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, que deverão ser de agências localizadas em Brasília-DF, até o quinto dia útil do mês posterior ao da prestação dos serviços, em horário bancário.

    - Todo o acréscimo salarial devido ao empregado será calculado sobre o salário do mês a que se referir e discriminado em folha de pagamento.

    - Possíveis reajustes aos salários fixados deverão obedecer à política salarial vigente das categorias.

    - A CONTRATADA estará obrigada a reproduzir, no seu quadro de pessoal efetivamente ativado no contrato decorrente deste certame, as proporções mínimas abaixo discriminadas, para a contratação de pessoas com deficiência:

a)	até 200 postos de trabalho: 2% de pessoas com deficiência;

b)	de 201 a 500 postos de trabalho: 3% de pessoas com deficiência;

c)	de 501 a 1.000 postos de trabalho: 4% de pessoas com deficiência;

d)	de 1.001 em diante: 5% de pessoas com deficiência.

      - Em conformidade com a exigência constante deste subitem 7.1.4 e com o número mínimo de postos de trabalho exigidos no item 7.1 deste Título, o percentual corresponderá a 1 (uma) pessoa.

  - Além dos salários fixados, a CONTRATADA ficará obrigada a fornecer auxílio-alimentação aos empregados, a ser pago até o 5º dia útil do mês em referência.

    - O valor do auxílio-alimentação deverá ser calculado de acordo com a convenção coletiva de trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas envolvidas na prestação dos serviços licitados, em valor não inferior a R$ 24,31 (vinte e quatro reais e trinta e um centavos), no seguinte quantitativo fixo:

a)	jornada segunda a sexta-feira = valor diário x 22;

Em que: 22 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados no mês em jornada de segunda a sexta-feira;

    - O valor do auxílio-alimentação deverá ser integralmente repassado aos empregados.

    - A CONTRATADA poderá proceder às deduções previstas em instrumento coletivo de trabalho na concessão do auxílio-alimentação, desde que o valor líquido final desse auxílio seja igual ou superior a R$ 24,31 (vinte e quatro reais e trinta e um centavos), por dia.

  - Além dos salários fixados, a CONTRATADA ficará obrigada a fornecer, se for o caso, auxílio-transporte aos empregados, a ser pago até o 5º dia útil do mês em referência.

    - O auxílio-transporte (AT) deverá ser baseado no preço da passagem, trajeto de ida e volta residência/local de trabalho, considerando a utilização do bilhete único e o pagamento do segundo trecho apenas na proporção definida no EDITAL, no seguinte quantitativo fixo:

a)	jornada de segunda a sexta-feira = ATx2x22;

Em que: 22 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados no mês em jornada de segunda a sexta-feira;

    - Eventual dedução no valor do auxílio-transporte deverá estar de acordo com o art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 7.418, de 1985, devendo ser consignado na proposta o valor das despesas a serem efetivamente incorridas.

    - Optando por fornecer transporte próprio ou realizar proposta alternativa de deslocamento dos funcionários que permita a diminuição dos valores referentes ao auxílio-transporte, a licitante deve apresentar planilha em separado, com a previsão detalhada de todos os elementos de custo, tais como combustível, manutenção do veículo, depreciação e outros porventura incidentes.

- DA FREQUÊNCIA E DAS SUBSTITUIÇÕES

  - A frequência por expediente será aferida mediante fiscalização da CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA deverá manter o quantitativo mínimo de pessoal estabelecido no item 7.1, em caso de licença, faltas ou férias de qualquer empregado, devendo possíveis ausências serem supridas até trinta minutos após o início do expediente, salvo nas situações nas quais o Órgão Responsável, formalmente, dispensar a substituição.

  - As ausências de empregados não supridas serão apuradas e deduzidas da respectiva medição (fatura) mensal.

  - No caso de ausências não supridas, poderá ainda, ser aplicada sanção administrativa prevista no Título 14, salvo apresentação de motivo justificável e aceito pela CONTRATANTE.

  - O Órgão Responsável da CONTRATANTE poderá determinar à CONTRATADA, após comunicação formal, a instalação de Equipamento(s) de Registro Eletrônico de Presença, no prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias e de, no máximo, 60 (sessenta) dias, obedecidas as disposições da Portaria MTE n. 1.510, de 2009.

  - O(s) Equipamento(s) de Registro Eletrônico de Presença a ser(em) instalado(s) deverá(ão) possuir, no mínimo, as especificações descritas na planilha do Orçamento Estimado (Anexo n. 6 ao EDITAL).

  - O(s) Equipamento(s) de Registro Eletrônico de Presença funcionará(ão) segundo as regras a serem estabelecidas pelo Órgão Responsável da CONTRATANTE, especialmente no que se refere a banco de horas.

  - O Órgão Responsável da CONTRATANTE poderá determinar à CONTRATADA a suspensão do funcionamento do(s) Equipamento(s) de Registro Eletrônico de Presença e a sua retirada, caso constate a ineficácia dele e/ou a existência de algum prejuízo à gestão do contrato.

  - O pagamento correspondente à disponibilização do(s) Equipamento(s) de Registro Eletrônico de Presença será feito mensalmente, conforme valor mensal de depreciação e manutenção constante da proposta da CONTRATADA, apenas após o início da prestação do serviço a ele atribuído e enquanto ele estiver em funcionamento adequado, valendo, se necessário, o critério pro rata die.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - A CONTRATADA, até a data para o início da execução dos serviços prevista no Título 11.1, fornecerá ao Órgão Responsável a relação nominal dos empregados que prestarão os serviços, em meio eletrônico, contendo nome completo, cargo ou atividade a ser exercida, lotação, local de exercício na CONTRATANTE, endereço residencial, currículo resumido e a documentação necessária para fins de comprovação dos requisitos exigidos no Anexo n. 2 ao EDITAL.

    - Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

    - O formato do arquivo a ser fornecido em meio eletrônico pela CONTRATADA, será definido pelo Órgão Responsável em conjunto com o Departamento de Material e Patrimônio da CONTRATANTE.

    - A CONTRATADA não poderá ocupar os postos de trabalho alocados junto à CONTRATANTE com empregados, incluindo os ocupantes da função de preposto, que, em relação a Deputados Federais, ou mesmo a servidores da CONTRATANTE que detenham cargo ou função de direção, chefia e assessoramento, sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

  - Para o pessoal em serviço será exigido o porte de cartão de identificação, a ser fornecido pela prestadora dos serviços ou, no interesse administrativo, pelo Departamento de Polícia Legislativa, além do uso de uniforme que identifique a CONTRATADA, atendendo ao disposto no Anexo n. 2 ao EDITAL.

    - Os empregados alocados para a prestação dos serviços pela CONTRATADA, além de portar identificação, deverão se apresentar sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante comunicação do Órgão Responsável.

  - A CONTRATANTE poderá, de forma fundamentada, solicitar à CONTRATADA que substitua os profissionais empregados que não estejam cumprindo a contento as atividades que lhes foram confiadas, devendo os substitutos possuírem as qualificações exigidas para a prestação do serviço.

    - O empregado a que se refere este item deverá ser substituído pela CONTRATADA no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da solicitação formal.

  - Em todas as hipóteses de desligamento de empregado da CONTRATADA que esteja alocado para a presente contratação, a CONTRATADA deverá, no primeiro dia útil subsequente ao desligamento:

a)	informar ao Órgão Responsável o nome do empregado desligado, para fins de cancelamento do acesso aos recursos de informática da CONTRATANTE;

b)	devolver ao Órgão Responsável o crachá fornecido pela CONTRATANTE e a credencial de estacionamento, se houver.

  - A substituição de empregado por iniciativa da CONTRATADA será precedida de comunicação formal ao Órgão Responsável, com vistas ao cumprimento da Portaria n. 119/2006 do Diretor-Geral da CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA deverá manter o quantitativo mínimo de pessoal estabelecido no Título 7, em caso de licença, faltas ou férias de qualquer empregado, ressalvado  o disposto no Título 8.

  - Os empregados da CONTRATADA, por esta alocados na execução dos serviços, embora sujeitos às normas internas ou convencionais da CONTRATANTE, não terão com ela qualquer vínculo empregatício ou de subordinação.

    - Obriga-se a CONTRATADA a manter o pagamento das obrigações trabalhistas, sociais, fiscais, previdenciárias, securitárias e outras decorrentes das relações de trabalho devidas aos seus empregados, rigorosamente em dia.

    - A CONTRATADA se obriga, em face do risco jurídico de seu negócio, a reembolsar a CONTRATANTE por todas as despesas decorrentes de eventual reconhecimento judicial de subsidiariedade ou solidariedade trabalhista ou previdenciária da CONTRATANTE em face de descumprimento pela CONTRATADA de obrigações de tal natureza.

  - A CONTRATADA deverá pagar aos seus empregados, pelo menos, os salários previstos neste contrato, em conformidade com as condições e o prazo descritos no Título 7.

    - A CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento de suas determinações quanto aos salários, mediante exame da Carteira de Trabalho e Previdência Social, a qual, quando solicitada, deverá ser encaminhada ao Órgão Responsável.

  - É obrigação da CONTRATADA viabilizar o acesso de seus empregados aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, via Internet, por meio de senha própria, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas.

  - É obrigação da CONTRATADA viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados.

  - A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, extrato de FGTS dos empregados.

  - É obrigação da CONTRATADA oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização.

  - A CONTRATADA deverá instalar escritório em Brasília-DF, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura deste contrato.

  - Além dos salários fixados, a CONTRATADA ficará obrigada a fornecer, até o 5º dia útil do mês em referência, Auxílio-alimentação e Auxílio-transporte, conforme as disposições constantes do Anexo n. 2 ao EDITAL.

  - A CONTRATADA deverá apresentar, até o dia 15 de dezembro, nota fiscal/fatura em separado, correspondente às despesas com o 13º salário, em conformidade com o disposto no Anexo n. 2 ao EDITAL.

    - Se vier a ocorrer a prorrogação contratual prevista no Título 19, a Contratada obriga-se a antecipar o pagamento do 13º salário dos seus empregados referente ao período anterior à prorrogação.

    - Na ocorrência da hipótese prevista no item anterior, as despesas referentes à antecipação do 13º salário serão pagas à Contratada mediante a apresentação, até o dia dez do mês subsequente ao da prorrogação contratual, de nota fiscal/fatura em separado, observadas as regras gerais de pagamento previstas no Título 16.

    - Havendo obrigatoriedade de antecipação do pagamento do 13º salário decorrente de acordo ou convenção coletiva, o procedimento para o pagamento dar-se-á nos termos do item anterior.

  - A prestação dos serviços deverá ser realizada conforme prazos, horários e condições descritas no Anexo n. 2 ao EDITAL, observadas as orientações do Órgão Responsável.

  - É obrigação da CONTRATADA oferecer aos seus empregados cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, de modo a disponibilizar, permanentemente, mão de obra especializada para a prestação dos serviços, em conformidade com o disposto no Título 10 desde contrato e Anexo n. 2 ao EDITAL.

  - É obrigação da CONTRATADA, sem prejuízo da devida fiscalização, velar pelo integral cumprimento das normas trabalhistas aplicáveis à prestação do serviço, a exemplo da NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com total obediência aos preceitos de eventual Convenção Coletiva da categoria, mormente no tocante às horas extraordinárias, repouso semanal remunerado, pausas e intervalo intrajornada.

  - É expressamente proibida a utilização dos telefones instalados na CONTRATANTE, sob a responsabilidade da CONTRATADA, para ligações interurbanas de qualquer natureza, bem como para tratar de assuntos alheios ao serviço. Será deduzido da fatura mensal correspondente qualquer valor referente a serviços especiais e interurbanos, taxas de serviços medidos e registrados nas contas dos aparelhos mencionados, quando comprovadamente tais serviços forem feitos por empregado da CONTRATADA.

  - Se, por exclusivo interesse da Administração, a CONTRATADA vier a ocupar espaço nas dependências da CONTRATANTE, estará isenta do pagamento pelo uso de área previsto no Ato da Mesa n. 61, de 13 de julho de 2005, ou legislação que o substitua.

    - A CONTRATANTE poderá disponibilizar ramais de seu PABX, bloqueados para ligações para celular e ligações de longa distância ou a sua rede de telefonia para instalação de linhas particulares de interesse da CONTRATADA.

    - As despesas decorrentes dos ramais e da rede de telefonia disponibilizados serão cobrados na forma do Ato da Mesa n. 61, de 13 de julho de 2005 ou legislação que o substituir e da Portaria n. 69 de 2007.

  - Além do estatuído neste contrato, no EDITAL e em seus Anexos, a CONTRATADA cumprirá as instruções complementares do Órgão Responsável, quanto à execução e ao horário de realização dos serviços, permanência e circulação de seus empregados nos locais de execução dos serviços.

  - A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas neste contrato.

  - A CONTRATADA comunicará, verbal e imediatamente, ao Órgão Responsável, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, em até dois dias úteis após o ocorrido, reduzirá a escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e todas as circunstâncias julgados necessários ao esclarecimento dos fatos e entregará o termo ao Órgão Responsável.

  - A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados, por exigência do Órgão Responsável, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a realizar.

  - É proibida a veiculação de publicidade pela CONTRATADA acerca do serviço objeto do contrato decorrente da presente contratação.

  - É vedada a subcontratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto deste Pregão, exceto quando se tratar dos serviços sob demanda constantes do Anexo n 2-B ao EDITAL.

    - A subcontratação de empresa especializada deve ser aprovada prévia e formalmente pelo Órgão Responsável. Se autorizada a efetuar a subcontratação, a CONTRATADA deverá garantir que a(s) Subcontratada(s) possua(m) experiência nessa atividade específica.

    - A subcontratação não exonerará a CONTRATADA da responsabilidade pela supervisão e coordenação das atividades da(s) Subcontratada(s) e pelo cumprimento rigoroso de todas as obrigações, inclusive pelos eventuais inadimplementos contratuais.

    - Todo e qualquer prejuízo advindo das atividades da(s) Subcontratada(s) será cobrado de forma direta à CONTRATADA que arcará com quaisquer ônus advindos de sua opção por subcontratar.

  - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CONTRATANTE, sempre que expire o prazo de validade, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  - Em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá encaminhar à Coordenação de Contratos da CONTRATANTE, planilha por posto de trabalho, que discrimine os valores de todos os custos, de forma individualizada.

    - A planilha de discriminação dos valores referente ao posto de trabalho deverá abranger todos os itens de custo apresentados pela CONTRATADA na sua proposta completa ajustada ao lance final para a adjudicação do objeto.

  - A CONTRATADA deverá atender às disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, em especial o seguinte:

a)	observada a NR- 05, a CONTRATADA deverá, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato, dar início às providências necessárias para constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, concluindo-se no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, já contado o período de treinamento de seus componentes;

b)	a CONTRATADA deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, nos termos da NR-09;

c)	a CONTRATADA deverá implementar, com base nos riscos identificados no PPRA a ser elaborado, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO de acordo com a NR 7 e apresentá-lo no prazo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do contrato;

d)	elaborar atestados de saúde ocupacional dos trabalhadores dando ênfase para cada uma das funções contratadas;

e)	realizar exames médicos periódicos dos trabalhadores e manutenção de cópias dos exames médicos admissionais;

f)	capacitar profissionais em realização de trabalhos em altura, antes do início das atividades, conforme preceitua o item 35.3 da NR-35.

  - A CONTRATADA se compromete a adotar e utilizar solução tecnológica que venha a ser disponibilizada pela CONTRATANTE, sem gerar custos adicionais diretos para a CONTRATADA, para mensuração, controle e/ou monitoramento da produtividade da execução contratual.

  - A Contratada deverá, obrigatoriamente, fornecer uniforme que a identifique e que atenda aos padrões mínimos de apresentação e higiene nas especificações e quantidades constantes da planilha do Orçamento Estimado (Anexo n. 6 ao EDITAL), observado o disposto no Título 5 do Anexo n. 2 ao EDITAL.

  - A Contratada deverá fornecer ferramentas, conforme especificações e quantidades constantes da planilha do Orçamento Estimado (Anexo n. 6 ao EDITAL), considerando que a indicação de marca de referência tem caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto, observado o disposto no Título 7 do Anexo n. 2 ao EDITAL.

  - A CONTRATADA indicará à CONTRATANTE, o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização do contrato, juntamente com os números de telefone e o e-mail que serão utilizados para contato.

    - O preposto, cuja presença será constante no local de prestação de serviços, deverá manter permanente contato com o Órgão Responsável, comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados.

- DO TREINAMENTO

  - É obrigação da CONTRATADA oferecer aos seus empregados, a suas expensas e sem possibilidade de ressarcimento, cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, de modo a disponibilizar, permanentemente, mão de obra especializada para a prestação dos serviços.

    - Para os cargos de Técnico de Segurança do Trabalho devem ser ofertados, em especial, os seguintes cursos:

- curso básico da NR-10;

- curso de supervisor em trabalho em altura, NR-35;

- curso de supervisor de entrada em espaço confinado, NR-33;

- curso de capacitação em segurança na construção civil, NR-18;

- curso de capacitação em segurança em serviços de saúde, NR-32.

    - Cópia dos certificados de conclusão dos treinamentos deverá ser entregue ao Órgão Responsável quando do início da prestação dos serviços.

    - A aptidão para trabalho em altura e para trabalho em espaço confinado dos profissionais, após comprovada por meio dos exames médicos complementares, deverá ser registrada no atestado de saúde ocupacional (ASO) do trabalhador cuja cópia deverá ser entregue ao Órgão Responsável.

- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A CONTRATADA deverá estar apta a iniciar a prestação dos serviços objeto do presente contrato em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura.

    - O prazo referido no subitem anterior poderá ser postergado a critério da CONTRATANTE.

  - Os serviços serão prestados em todos os edifícios do complexo arquitetônico da CONTRATANTE, imóveis funcionais e outras áreas que venham a ser administradas pela CONTRATANTE, em Brasília-DF, de acordo com as demandas apresentadas em cada ocasião.

  - Os serviços deverão ser realizados pela CONTRATADA observada a jornada de trabalho legal de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e o intervalo de, no mínimo, 1 (hora) para almoço, nas janelas de horários definidas a seguir, conforme orientação do Órgão Responsável.

    - Os serviços serão realizados de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 22h, conforme definição do Órgão Responsável.

    - O Órgão Responsável, com vistas ao atendimento de necessidades excepcionais e particulares da CONTRATANTE, poderá estabelecer novos horários, desde que previamente definidos e comunicados à CONTRATADA, a fim de evitar a realização de horas extras.

      - O labor extraordinário será, preferencialmente, alvo da compensação de jornada, mediante acordo individual escrito de compensação de horas ou previsão em eventual convenção coletiva, nos estritos limites estabelecidos pela Súmula n. 85 do Tribunal Superior do Trabalho, admitindo-se o pagamento de horas extras tão-somente quando absolutamente demonstrada, pelo Órgão Responsável, a impossibilidade da compensação de horas.

        - O valor constante do Orçamento Estimado referente à prestação de serviços extraordinários é meramente estimativo, e o pagamento será feito de acordo com os serviços efetivamente prestados.

  - Os serviços serão realizados de acordo com as orientações do Órgão Responsável, que definirá as tarefas e a frequência em que serão executadas, podendo proceder a qualquer alteração sempre que for necessário ou conveniente para a realização dos serviços.

  - As orientações referentes a serviços complementares serão formalizadas pelo Órgão Responsável e encaminhadas ao Supervisor Geral ou aos Encarregados, que se incumbirá de alocar o pessoal adequado à prestação requerida.

- DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA

  - Os materiais discriminados no Anexo n. 2-A ao EDITAL deverão ser fornecidos pela CONTRATADA sob demanda do Órgão Responsável.

  - O material deverá ser entregue por requisição do Órgão Responsável, mediante emissão de Ordem de Fornecimento por e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 10 ao EDITAL.

  - O Órgão Responsável fará a requisição de material com a frequência que julgar conveniente, respeitando o intervalo mínimo de 10 (dez) dias entre uma requisição e outra.

    - O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Ordem de Fornecimento.

    - A confirmação do recebimento da Ordem de Fornecimento deverá ser obtida pela CONTRATANTE imediatamente após o envio.

    - Local de entrega: por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a Coordenação de Almoxarifados, por meio do telefone (61) 3216-4863, que designará o local para entrega dos materiais, em Brasília-DF.

    - Dia/Horário: Em dia de expediente normal da CONTRATANTE, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30.

    - É da responsabilidade da CONTRATADA o transporte vertical e horizontal dos materiais até o local indicado.

  - O material (nacional ou importado) deverá ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

    - Caso o objeto ofertado seja importado, a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.

  - Para o objeto sem especificação de prazo de garantia/validade no Anexo n. 2-A ao EDITAL, fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo do material.

  - A CONTRATADA deverá fornecer materiais, conforme especificações constantes no Anexo n. 2-A ao EDITAL, considerando que a indicação de marca de referência tem caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

  - Os materiais deverão ser fornecidos durante toda a vigência do contrato.

  - É obrigatória a apresentação de consulta prévia formal de similaridade de marcas ao Órgão Responsável, constituindo falta grave a apresentação de material de marca diversa sem a realização de consulta prévia.

  - A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis para, a suas expensas, substituir ou reparar qualquer elemento danificado dos materiais. A violação desse prazo constituirá falta com penalização pecuniária.

- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA

  - A prestação dos serviços discriminados no Anexo n. 2-B ao EDITAL deverá ser efetuada por requisição da CONTRATANTE, mediante emissão de Requisição de Prestação de Serviços por e-mail, constando os itens de serviço, sua descrição e respectivas quantidades, conforme modelo constante do Anexo n. 11 ao EDITAL.

    - Os serviços deverão ser prestados pelo período de 12 (doze) meses.

    - A confirmação do recebimento da Requisição de Prestação de Serviços deverá ser obtida pela CONTRATANTE imediatamente após o envio.

    - O local de execução de cada serviço e o dia/horário para execução estarão descritos na respectiva Requisição de Prestação de Serviços.

  - Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações técnicas previstas no Anexo n. 2-B ao EDITAL.

    - Para os serviços sem especificação de prazo no Anexo n. 2-B ao EDITAL, fica estabelecido o prazo de execução de 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Prestação de Serviços.

  - Os comprovantes dos serviços executados deverão ser apresentados mensalmente juntamente com a nota fiscal.

  - Para os serviços executados fica estabelecido o prazo de garantia de 90 (noventa) dias, contados do término da prestação do serviço.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, execução insatisfatória dos serviços, omissões ou outras faltas mencionadas no Anexo n. 4 ao EDITAL, não justificadas ou se a CONTRATANTE julgar as justificativas improcedentes, poderão ser impostas à CONTRATADA as multas e demais sanções previstas naquele dispositivo editalício, observadas as condições nele indicadas, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da LEI, correspondente ao artigo 135 do REGULAMENTO, e, ainda, no artigo 7º da Lei n. 10.520/02.

  - Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

  - As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

  - A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

  - Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da LEI, de 1993, a saber:

- Advertência, formalizada por escrito;

- Multa, nos casos previstos no EDITAL e neste Contrato;

- Suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a CONTRATANTE; e

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

  - Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela CONTRATANTE para dar início à prestação dos serviços, à CONTRATADA será imposta multa calculada sobre o valor da adjudicação, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

a)	atraso para dar início à prestação dos serviços (alocação de postos de trabalho): a multa será calculada sobre o valor da adjudicação;

b)	atraso para fornecimento de materiais: a multa será calculada sobre o valor em atraso;

c)	atraso para prestação de serviços sob demanda: a multa será calculada sobre o valor em atraso.

  - Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

  - Não se aplica o disposto no item anterior, quando verificada, num período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

  - Findo o prazo fixado sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação dos serviços, além da multa prevista, poderá, a critério da CONTRATANTE, ser cancelada, parcial ou totalmente, a Nota de Empenho, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

  - Na hipótese de abandono da contratação, a qualquer tempo, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do Contrato, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

  - Configuram faltas graves, que poderão dar ensejo à rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas:

a)	o não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social;

b)	o não recolhimento do FGTS dos empregados;

c)	o não pagamento do salário, do auxílio-transporte e do auxílio alimentação no dia fixado.

  - Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou recolhidos pela CONTRATADA à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de 5 (cinco) dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

  - Poderão ser impostas à CONTRATADA, ainda, multas por infração cometida, limitadas, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) da contraprestação mensal, observados, sempre, a reprovabilidade da conduta da CONTRATADA, dolo ou culpa e o disposto no item anterior e sopesados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a tabela constante do item 12 do Anexo n. 4 ao EDITAL.

- DO PREÇO

  - O preço total do presente Contrato é de R$______________ (valor por extenso), a ser pago em parcelas, de acordo com a seguinte composição mensal:

MONTANTE “A”

1.Remuneração	R$

2.Encargos Sociais (___%)	R$

3. Total Montante "A" (1+2)	R$

MONTANTE “B”

4. Custos Adicionais	R$

- Auxílio-Alimentação	R$

- Auxílio-Transporte	R$

- Seguro de Vida e Auxílio Morte	R$

- Uniformes	R$

- Ferramentas (Depreciação e manutenção)	R$

- Outros (a discriminar)					R$

5. Subtotal Mont. "A"+ Mont. “B” (3+4) 	R$

6. Taxa de Administração (___%)	R$

7. PREÇO BÁSICO MENSAL (5+6)	R$

8. Despesas com 13º salário	R$

Remuneração	R$

Encargos Sociais (___%)	R$

Taxa de Administração (___ %)	R$

9. Equipamento(s) de Registro de Frequência	R$

10. Previsão de serviços extraordinários	R$

11. Fornecimento de materiais sob demanda	R$

12. Serviços diversos sob demanda	R$

13. VALOR BÁSICO ANUAL (7x12m+8+9+10+11+12)	R$

- DO PAGAMENTO

  - PARA POSTOS DE TRABALHO E VALORES MENSAIS

    - Os serviços objeto deste contrato, executados pela CONTRATADA e aceitos pela CONTRATANTE, serão pagos em parcelas mensais, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto.

      - As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Órgão Responsável, desde que a CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, observado o disposto no Título 8.

    - O pagamento de cada parcela será feito por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação em duas vias de nota fiscal/fatura discriminada, emitida no mês subsequente ao da prestação dos serviços, após atestação pelo Órgão Responsável.

      - A primeira nota fiscal/fatura a ser apresentada terá como período de referência o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês. As notas fiscais/faturas subsequentes terão como referência o período compreendido entre o dia primeiro e o último dia de cada mês.

        - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

      - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do ateste do Órgão Responsável, e estará condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

a)	prova de quitação da folha de pagamento específica do contrato, dos valores referentes tanto à remuneração mensal quanto ao 13º salário, contendo as informações exigidas no Título 3 do Anexo n. 7 ao EDITAL, fornecida em meio eletrônico e no formato de arquivo a ser definido;

b)	comprovação emitida pelo órgão gestor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do recolhimento individualizado específico do contrato, por empregado, do mês anterior ao da prestação dos serviços;

c)	cópia com autenticação bancária da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), específica do contrato, acompanhada da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP, referente ao mês anterior ao da emissão da nota fiscal/fatura;

d)	espelho da folha de pagamento específica do contrato, bem como espelho de substituições e rescisões, a serem elaborados em conformidade com o modelo apresentado no Título 1 do Anexo n. 7 ao EDITAL, fornecido em meio eletrônico e no formato de arquivo a ser definido;

e)	comprovantes específicos de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação referentes ao contrato;

f)	quando do pagamento da verba do 13º salário, espelho das informações a ser elaborado em conformidade com o modelo apresentado no Título 2 do Anexo n. 7 ao EDITAL, fornecido em meio eletrônico e no formato de arquivo a ser definido;

g)	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos;

h)	comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária, imposto de renda, se for o caso, e demais encargos decorrentes de relações trabalhistas relativas ao pessoal contratado como trabalhador temporário ou como prestador de serviço autônomo;

i)	comprovante de emissão individualizada do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), conforme formulário estabelecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido pela empresa ou seu preposto, nos casos de rescisão entre a empregadora e o empregado.

      - O formato dos arquivos a serem fornecidos pela CONTRATADA, referidos nas alíneas “a”, “d” e “f” deste subitem, será definido pela Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação em conjunto com o Departamento de Material e Patrimônio da CONTRATANTE.

      - Para liberação das faturas, a CONTRATANTE levará em consideração o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

      - A CONTRATANTE será autorizada a recortar das faturas devidas à CONTRATADA os valores referentes aos salários, auxílios e a eventuais haveres trabalhistas resilitórios, inclusive os encargos legais deles decorrentes, devidos aos empregados da CONTRATADA, para repassá-los à conta corrente destes, bem como realizar os recolhimentos tributários, na ocorrência de uma das seguintes situações excepcionais:

a)	por ocasião da demonstração de incapacidade da CONTRATADA em efetuar os pagamentos aos seus empregados na data aprazada;

b)	por ocasião da não comprovação do pagamento por parte da CONTRATADA, na rescisão contratual, das indenizações rescisórias devidas aos empregados demitidos.

      - A CONTRATANTE está autorizada a realizar os pagamentos de salários diretamente aos empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem honrados pela CONTRATADA.

      - A não observância dos prazos legais para pagamento mensal dos salários e do 13º salário do pessoal que executará os serviços na CONTRATANTE sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas previstas no Título 14.

        - Sem prejuízo do disposto no art. 4º da Resolução n. 3 de 2011, da CONTRATANTE, a sanção de que trata este subitem também poderá ser aplicada no atraso do pagamento mensal dos salários e do 13º salário, na excepcional hipótese de a CONTRATADA ter solicitado, por falta de higidez financeira ou qualquer outro motivo, que a CONTRATANTE realize diretamente o pagamento dessas verbas aos empregados terceirizados.

  - PARA MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA

    - O objeto aceito definitivamente pela CONTRATANTE será pago por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Competente.

      - Considera-se órgão competente para os fins previstos neste item a Coordenação de Engenharia de Obras.

      - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

    - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

  - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela CONTRATANTE estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a CONTRATADA isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

  - A CONTRATADA deverá apresentar, até o dia 15 de dezembro, nota fiscal/fatura em separado, correspondente às despesas com o 13º salário, em conformidade com o disposto no Anexo n. 2 ao EDITAL.

    - Se vier a ocorrer a prorrogação contratual prevista no Título 19, a CONTRATADA obriga-se a antecipar o pagamento do 13º salário dos seus empregados referente ao período anterior à prorrogação.

    - Na ocorrência da hipótese prevista no item anterior, as despesas referentes à antecipação do 13º salário serão pagas à Contratada mediante a apresentação, até o dia dez do mês subsequente ao da prorrogação contratual, de nota fiscal/fatura em separado, observadas as regras gerais de pagamento previstas neste Título.

- DOS CRITÉRIOS DE REPACTUAÇÃO

  - O preço global contratado poderá ser repactuado, desde que observado interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

    - Para a primeira repactuação:

a) da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrente do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço ou

b) da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

    - Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação.

      - Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

    - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, observado o disposto nos itens 17.9 e 17.10 deste Título.

  - Para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, o reajuste dos preços dos itens referentes a insumos, materiais e serviços sob demanda será feito utilizando-se o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, ou, caso esse índice venha a ser extinto, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE.

    - A forma de reajuste a que se refere este item não se aplicará a itens de obrigações decorrentes de acordo, de convenção coletiva de trabalho ou de lei.

  - A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação/ao reajuste dos preços do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente ou do encerramento do contrato vigente.

    - Haverá a preclusão do direito à repactuação ou ao reajuste caso a CONTRATADA não exerça o seu direito previamente à assinatura de Termo Aditivo de prorrogação ou deixe encerrar o contrato sem pleiteá-lo.

    - Em caso de prorrogação da vigência contratual, havendo a preclusão mencionada no item 17.3.1, o preço global contratado somente poderá ser repactuado/reajustado após novo interregno de um ano, na forma do item 17.1.2, desconsiderando-se quaisquer efeitos financeiros da repactuação e/ou do reajuste preclusos.

    - Apesar da preclusão do direito à repactuação, a CONTRATADA continuará obrigada a observar os termos dos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho, devendo, inclusive, comprovar o repasse dos respectivos reajustes aos empregados, em prazo a ser fixado pela CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual.

  - As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhadas de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados, observado o disposto no item 17.2 deste Título.

  - Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação/do reajuste produzirão efeitos:

- a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

- em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

- em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras;

c.1) 	No caso previsto na alínea “c”, os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

  - A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação vantajosa.

  - A aplicação dos reajustes salariais e benefícios concedidos sobre os valores pagos pela CONTRATANTE, em função de definições da Convenção Coletiva, deve ser submetida à análise da Administração da Casa.

  - As rubricas previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho que não se relacionem ao custo direto da venda do serviço não serão objeto de repactuação.

  - A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da CONTRATADA, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

  - Por força do Art. 611 da Consolidação das Leis do Trabalho, não serão devidos, ressarcidos, restituídos ou repactuados pela CONTRATANTE valores referentes a obrigações e direitos que somente se aplicam a empregados terceirizados diretamente ativos em contratos de prestação de serviços.  Assim, serão considerados apenas os benefícios aplicados indistintamente à totalidade dos trabalhadores da mesma categoria funcional alcançados pelos respectivos instrumentos coletivos, inclusive àqueles empregados que exercem as mesmas funções, na base territorial do Distrito Federal, que atuem diretamente nas empresas contratadas.

- DA GARANTIA CONTRATUAL

  - Para segurança do cumprimento de suas obrigações, a CONTRATADA prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor anual do contrato, de acordo com o artigo 93 e seus parágrafos do REGULAMENTO, observando o disposto no Título 6 do Anexo 3 ao EDITAL.

- DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

  - O presente Contrato terá vigência de       /      /        a         /      /     , podendo ser prorrogado em conformidade com o inciso II do artigo 57 da LEI, correspondente ao inciso II do artigo 105 do REGULAMENTO, a critério da CONTRATANTE.

  - Este Contrato poderá ser rescindido nos termos das disposições contidas nos artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do REGULAMENTO.

- DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

  - Consideram-se órgãos responsáveis pela gestão dos serviços objeto do contrato a DIRETORIA GERAL e o DEPARTAMENTO TÉCNICO da CONTRATANTE, que, por meio da COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO e da COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS, designarão os fiscais responsáveis pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual.

  - A responsabilidade técnica dos serviços prestados, bem como sua gestão, é exclusiva dos engenheiros pertencentes ao quadro efetivo da CONTRATANTE, que possuem ART de cargo/função registrada no CREA.

- DO FORO

  - Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento deste Contrato.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, com para um só efeito, com (valor numérico e por extenso) páginas cada uma.

Brasília,       de                          de 2020.

Pela CONTRATANTE:				Pela CONTRATADA:

Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida		(nome)

Diretor-Geral						(cargo)

CPF n. 358.677.601-20				(CPF)

Brasília, 8 de setembro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro