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    CONGRESSO NACIONAL 


COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 

Relatório de diligências sobre as obras de Implementação e Pavimentação da BR 448/RS
No período entre 27 e 28/11/2013, eu na condição de Coordenador do Comitê de Avaliação das Obras com Indícios de Irregularidades Graves- COI/CMO, estive presente juntamente como os deputados Paulo Pimenta e Ronaldo Zulke, representantes do Dnit e TCU ao local de execução das obras da BR 448/RS. 
A visita foi autorizada pela Comissão Mista de Orçamento- CMO mediante aprovação do requerimento de número 08 de 2013- CMO, em razão da recomendação do Tribunal de Contas para o bloqueio da execução física, orçamentária e financeira  das obras da BR 448/RS diante de indícios de irregularidades graves identificados na execução da obra.

As obras de implementação e pavimentação da BR 448/RS inicia- se no entroncamento entre as rodovias BR 116 e RS 118( Sapucaia do Sul),e termina no acesso à BR 290 ( Porto Alegre), com extensão de 22,34 km, divida em três lotes, com valor total contratado da ordem de R$918 milhões no período de setembro de 2008.

Trata-se de um empreendimento com elevada importância econômica social, pois ofertará uma alternativa de tráfego entre Sapucaia do Sul e Porto Alegre, com volume médio diário de tráfego 120 mil veículos.

A visita in loco teve como objetivo conhecer a real gravidade dos possíveis indícios de irregulares apontados pelo TCU (superfaturamento), além de percorrer todo o canteiro de obra e identificar algumas dificuldades técnicas de execução e as soluções adotadas para os problemas de engenharia, uma vez que a rodovia esta sendo construída em uma aérea alagada.

Brasília, 29 de novembro de 2013
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    CONGRESSO NACIONAL 


COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 

Relatório de diligências sobre as obras de construção da Ferrovia Oeste- Leste- FIOL.

No dia 12 de dezembro de 2013, eu na condição de Coordenador do Comitê de Avaliação das Obras com Indícios de Irregularidades Graves- COI/CMO, estive presente juntamente como deputado Jose Rocha e representantes da Valec e do Tribunal de Contas da União- TCU á cidade de Barreiras/BA para tratar dos possíveis índicos de irregularidades apontados pelo TCU nas obras de construção da Ferrovia Oeste- Leste- Fiol.

A visita foi autorizada pela Comissão Mista de Orçamento- CMO mediante aprovação do requerimento de número 08 de 2013- CMO,em razão da recomendação do Tribunal de Contas para o bloqueio da execução física, orçamentária e financeira do empreendimento citado.

Tendo em vista, o registro  apresentado pela Valec no oficio de número 2.108/2013/ PRESI, de 14/10/2013, dirigido à CMO, a ferrovia é compreendida entre os municípios de Ilhéus/BA até Figuieirópolis/To, terá extensão de 1.527 km e visa beneficiará as regiões produtoras de minério de ferro de Caetité e Tanhaçu, no Sul da Bahia e as regiões produtoras de grãos do Oeste da Bahia e do sudoeste do Tocantins, sendo  de grande importância econômica e social para o País.

A visita in loco teve como objetivo conhecer a real gravidade dos possíveis  indícios de irregulares apontados pelo TCU, além de possibilitar o diálogo e vivenciar com as principais autoridades locais e representantes da sociedade civil.

Brasília, 13 de dezembro de 2013
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